ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы

«Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

За отчетный период в муниципальную программу было внесено 1 изменение (постановление администрации Няндомского муниципального округа от 13.11.2024г. № 252-па.

По мероприятиям комплекса процессных мероприятий:

Проведен капитальный и текущий ремонт жилых помещений (покраска полов, поклеены обои, замена окон и дверей) по адресам: г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 11, комнаты:38; 37; 37а; 36; 30; 20; 15.

* 1. Проведена независимая техническая экспертиза о техническом состоянии основных и несущих конструкции здания: получено 80 независимых технических экспертиз о техническом состоянии основных и несущих конструкции зданий и признано аварийными и подлежащими сносу 80 многоквартирных домов.

Также выполнены работы по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости по следующим адресам:

* д. Большой Двор, ул. Молодежная, д. 8, 7;
* п. Шестиозерский, ул. Речная, д. 18;
* п. Шестиозерский, ул. Центральная, д. 13а;
* ж/д ст. Бурачиха, ул. Лесная, д. 4а;
* ж\д ст. Бурачиха, пер. Лесной, д.13;
* ж/д ст. Бурачиха, ул. Советская, д. 27.

Разработаны строительно-технические экспертизы для сноса многоквартирных домов по следующим адресам:

- г. Няндома, ул. Ф. Платтена, д. 4 (ООО «Жилстройсервис»).

- г. Няндома, ул. Ленина, д. 25; ул. 60 лет Октября, д. 6, ул. Островского, д. 29; ул. Леваневского, д. 27; д. 33; д. 35; д. 37 (ООО «Строй29»).

В 2024 г. снесено 3 многоквартирных аварийных домов по адресам:

* г. Няндома, ул. Ф. Платтена, д. 4; общая площадь – 645,0 м2.

Снесен 05.12.2024. Подрядчик ИП Зорин Н.В.

* г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 6; общая площадь – 560,9 м2.

Снесен – 10.12.2024. Подрядчик ООО «СДЕЛКА».

* г. Няндома, ул. Ленина, д. 25; общая площадь – 540,0 м2.

Снесен 02.12.2024. Подрядчик ИП Харина М.В.

Исполняющий обязанности заведующего

отделом ЖКХ Управления М.М. Пецеля

**ОТЧЕТ**

**о достижении показателей муниципальной программы**

**«Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского муниципального округа».**

по итогам 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | справочно:  факт. значение цел. показателя за предшествующий период | Значение целевого  показателя за отчетный год | | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| Абсолютное  (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа**  **«Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде | | | | | | | |
| 1. Доля отремонтированных объектов от общего количества запланированных к ремонту объектов | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание муниципального жилого фонда»** | | | | | | | |
| Задача комплекса процессных мероприятий: приведение в технически исправное состояние муниципальных жилых помещений посредством проведения ремонтов. | | | | | | | |
| 2.Количество отремонтированных квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 10 | 10 | 7 | -3 | -30 | Рост средней стоимости ремонта одного жилого помещения |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении муниципальной программы**

«Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского муниципального округа»»

по итогам за 2024 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | областной бюджет | | бюджет  округа | | внебюджетные источники | |
| план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание муниципального жилого фонда» | | | | | | | | | | | |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий: приведение в технически исправное состояние муниципальных жилых помещений посредством проведения ремонтов | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Проведен капитальный и текущий ремонт жилых помещений | 1790,4 | 1765,3 | 98,6 |  |  |  |  | 1790,4 | 1765,3 |  |  |
| 1. Проведена независимая экспертиза о техническом состоянии основных несущих и ограждающих конструкций здания | 850,0 | 850,0 | 100 |  |  |  |  | 850,0 | 850,0 |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | 2640,4 | 2615,3 | 99,1 |  |  |  |  | 2640,4 | 2615,3 |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 2640,4 | 2615,3 | 99,1 |  |  |  |  | 2640,4 | 2615,3 |  |  |

**Оценка**

**эффективности реализация муниципальной программы**

**«****Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского муниципального округа»**

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий | х | 0,7 | х | х |
| Всего по муниципальной программе | 1,0 | 0,7 | 0,99 | 0,94 |

Эффективность реализации муниципальной программы **средняя**

***атов целевых значений***

***167***

***Индекс достижения плановых значений = 0,167\*5= 0,835***

***3. Индекс результативности муниципальной программы***

***= 1/1\*5/6\*1/4\*0,835=1,04***

***4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы***

***=1,04/1=1,04***