**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа*»***

**за 2024 год**

За отчетный период в данную муниципальную программу были внесены изменения постановлением администрации Няндомского муниципального округа №258-па от 13.11.2024.

**По мероприятиям:**

1. **Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов:**
   1. Реализован проект - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В рамках данного мероприятия была получена субсидия на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Архангельская область) на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области в 2024-2026 годах бюджету Няндомского муниципального округа Архангельской области. Средства субсидии выделены на благоустройство общественной территории «Городской парк «Стрелка».

Заключен договор № 03246000012240000010001 от 31.03.2024 года (с дополнительными соглашениями) с ООО «ПРОФМАКС» на выполнение работ по благоустройству объекта "Городской парк "Стрелка", расположенному по адресу: Архангельская область, город Няндома, улица Парковая.

В рамках данного договора по итогам отчетного года выполнены:

* покрытие тротуара из тротуарной плитки – 1752,4кв.м.;
* покрытие из асфальтобетона (тротуар, парковка) – 1766,2 кв.м.;
* покрытие из гравия - 0,93 куб.м.;
* резиновое покрытие на бетонном основании- 269,6 кв.м.;
* покрытие из асфальтобетона (дорожка) - 1259,0 кв.м.;
* покрытие из асфальтобетона (периметр роллердрома по существующему бетонному основанию) – 306,0 кв.м.;
* работы поотсыпке ПГС под пышечную – 353,5 куб. м.;
* работы по укладке трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм - 35,04м.

Работы по благоустройству были выполнены на сумму 110 901,7 тыс. рублей

* 1. Проведены мероприятия по благоустройству муниципальных территорий общего пользования

В рамках данного мероприятия была получена субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды Архангельской области в размере 23 057,8 тыс. рублей на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету Няндомского муниципального округа Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» в 2024 году и на плановый период 2025, 2026 годов от 5 марта 2024 года № 11544000-1-2024-018. Средства субсидии выделены на благоустройство общественной территории лидера рейтингового голосования 2023 года «Центральный сквер в мкр. Каргополь-2»и «Улица 60 лет Октября (в районе ж\д техникума) (автомобильная дорога от детской поликлиники до ул. Ленина);

В рамках мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования были выполнены:

1.Работы по благоустройству общественной территории Центральный сквер в мкр. Каргополь-2 (мун.контракт№ 0124300031523000022 от14.07. 2023 г. с ООО «Евродом»):

-покрытие из тротуарной плитки 899 кв. м.;

* работы по устройству дорожек с террасным покрытием – 400 кв. м.;
* устройство тротуаров 708 кв.м.;
* устройство наружного освещения (61 светодиодный торшерный светильник);
* устройство водоотведения.

Работы были выполнены на сумму 22 600,1 тыс. рублей.

2.Работы по благоустройству общественной территории в г. Няндома «Улица 60 лет Октября (в районе ж\д техникума) (автомобильная дорога от детской поликлиники до ул. Ленина) (мун.контракт № 0124300031523000002 от 27.03. 2023 года с ООО «ИНСТРОЙСЕРВИС»): уложено 670кв.м. дорожного покрытия автомобильной дороги.

Расходы составили 1 601, 2 тыс.рублей.

3. Приобретение и установка двух малых архитектурных формы (скамьи) на общественной территории «Городской сквер им. А.С. Попова» (договор № 376-2024 от 05.06.2024 с ООО «Радуга»). Затраты составили 76,5тыс.руб.

4. Работы по прокладке провода (в лотках) подземным способом через автомобильную дорогу в мкр. Каргополь-2 с целью подключения освещения центрального сквера (договор б/н от 02.09.2024г. с ООО «Евродом»). Затраты 217, 3 тыс. рублей.

5. Работы по текущему ремонту въездной стелы в мкр. Каргополь-2 (очистка, грунтовка, окраска) (договор б/н от 02.09.2024 года с ООО «Евродом») Затраты составили 37,2 тыс. рублей.

6. РРаботы по устройству прослойки из нетканого синтетического материала, по укладке трубопровода канализации у дома № 32 по ул. Севастьянова, г. Няндома (договор б/н от 29.11.2024 года с ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»). Затраты составили 102,7 тыс. рублей.

7. Работы по прокладке двух кабельных линий напряжённостью – 0,4 кВ «Центральный сквер и «Уличное освещение сквера в мкр. Каргополь-2» (договор б/н от 08.07.2024 года с ООО «Горэлектросеть»). Затраты составили 77 тыс. рублей.

1. **Комплекс процессных мероприятий «Создание механизмов развития комфортной городской среды на территории Няндомского муниципального округа».**
   1. Проведены мероприятия по информационному освещению всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Няндомского муниципального округа.

В рамках подготовки к 2025 году в соответствии с планом-графиком были проведены опросы с целью дополнительного учета мнения жителей города о выборе наиболее важной и первоочередной территории, требующей благоустройства. Общественной муниципальной комиссией было принято решение о проведении рейтингового голосования на территории города Няндома.

Рейтинговое голосование по отбору территорий для реализации в 2025 году производилось на федеральной единой платформе по голосованию в период с 15.03.2024 по 30.04.2024 года. По итогам голосования в соответствии с протоколом заседания общественной комиссии по итогам проведения рейтингового голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2025 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования под председательством главы Няндомского муниципального округа Архангельской области А.В. Кононова – был определен победитель (территория набравшее максимальное количество голосов) «Детский городок» по ул. Ленина.

Для более масштабного освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Няндомского муниципального округа, были привлечены волонтеры, а также закуплены информационные материалы (баннеры, плакаты, листовки). Затраты составили 168 тыс. рублей.

* 1. Проведены дополнительные мероприятия по благоустройству на территории Няндомского муниципального округа.

1. Проверка достоверности сметной стоимости объектов:

- благоустройство общественной территории в г. Няндома, Архангельской области: улица 60 лет Октября (в районе ж/д техникума) (Устройство тротуара) (договор с ГАУ АО «АРЦЦС» № 498-ОД/24 от 07.08.2024г.). Затраты составили 10 тыс. рублей.

- благоустройство общественной территории по адресу: ул. Ленина (участок напротив ЦКС) г. Няндома (договор № 918-ОД/23 от 06.12.2023 года с ГАУ АО «АРЦЦС»). Затраты составили 85 тыс. рублей.

2. Работы по вырубке сухостойных деревьев в городском парке в количестве 79 штук. Затраты составили 598, 8 тыс. рублей.

3. Приобретение и доставка скамеек, урн в сквер в мкр. Каргополь–2. Затраты составили 20, 9 тыс.рублей.

Должность отв. исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа*»***

**по итогам** 2024 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | областной бюджет | | Бюджет округа | | внебюджетные источники | |
| план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1. Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | | | | | | | | | | | |
| 1. 1. Реализован проект - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 114170,5 | 110901,7 | 97,1 | 72 384,0 | 72 384,0 | 37 786,5 | 37 786,5 | 4000,0 | 731,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Проведены мероприятия по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | 26 464,9 | 24 712,1 | 93,4 | 22 153,6 | 22 153,6 | 452,1 | 452,1 | 3 859,2 | 2 106,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого : | 140635,4 | 135613,8 | 96,4 | 94537,6 | 94537,6 | 38238,6 | 38238,6 | 7859,2 | 2837,6 |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Создание механизмов развития комфортной городской среды на территории Няндомского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Проведены мероприятия по информационному освещению всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Няндомского муниципального округа | 168,0 | 168,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Проведены дополнительные мероприятия по благоустройству на территории Няндомского муниципального округа | 855,0 | 714,8 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 855,0 | 714,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по КМП: | 1023 | 882,8 | 86,3 |  |  | 168 | 168 | 855 | 714,8 |  |  |
| Всего по муниципальной программе | **141658,4** | **136496,6** | **96,4** | **94 537,6** | **94 537,6** | **38 406,6** | **38 406,6** | **8 714,2** | **3 552,4** | **0,0** | **0,0** |

**ОТЧЕТ**

**о достижении показателей муниципальной программы**

**«****Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа*»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | справочно:  факт значение цел. пока-зателя за предшеству-ющий период | Значение целевого  показателя за отчетный год | | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| Абсолютное  (гр.5-гр.4) | Относительное,  (%) |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель программы :Повышение качества и комфорта городской среды на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | |
| Количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период | единиц | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | | | | | | | |
| задача данной группы мероприятий :повышение уровня комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание механизмов развития комфортной городской среды на территории Няндомского муниципального округа» | | | | | | | |
| задача данной группы мероприятий: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | |
| Численность граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Няндомского муниципального округа | чел. | 4000 | 5000 | 5469 | 469 | +9,4 | в результате привлече-ния большего количества волонтеров, а также более активной агитации граждан для принятия участия в голосовании. |

**Оценка**

**эффективности реализация муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа*»***

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия, направленные на реализацию региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов | х | 1 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание механизмов развития комфортной городской среды на территории Няндомского муниципального округа» | х | 1 | х | х |
| Всего по муниципальной программе | 1 | 1 | 0,96 | 0,99 |

Эффективность реализации мунпрограммы **высокая**