ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» за 2024 год

В 2024 году было проведено уточнение мероприятий программы, а также объемов финансовых средств на их реализацию (постановления администрации Няндомского муниципального округа от 13 февраля 2024 г.  №40-па, от 14 июня 2024г. №130-па, от 14 ноября 2024 г.  №265-па).

За 2024 год по реализации мероприятий муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» были проведены следующие работы:

В рамках РП «Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области» модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы на ул. 60 лет Октября вблизи МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома», вблизи МБУДО «Детская школа искусств», вблизи МАУДО «Районный центр дополнительного образования детей», на ул. Киевская вблизи д/с «Сказка», на ул. Володарского вблизи д/с «Огонек», на ул. Строителей вблизи д/с «Звездочка».

Установлены:

- Светофор транспортный: светодиодный тип Т.1 2 – 4 шт.

- Светофор пешеходный: светодиодный тип П.1 – 4 шт.

- Гобо проектор  IGP S5 с проекцией разметки дорожных знаков 5.19.1/5.19.2

"Пешеходный переход" – 18 шт.

- Гобо проектор IGP S200 с проекцией разметки "зебра" – 9 шт.

Работы были выполнены ООО «НИСА» в соответствии с контрактом на сумму 5 451, 2 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

- Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа:

Очищено от снега 168,3 км местных дорог в городской и сельской местностях, очищено от снега 15,9 км тротуаров (ООО «Агрофирма Холмогорская», ООО «Ремдорстрой», ИП Писарский И. В.), вывезено с улиц города 10544 м3 снега (ИП Писарский И. В.).

2.	Выполнены работы по летнему содержанию автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа:

Спрофилировано автогрейдерами 1746210 м2 местных дорог в Няндомском муниципальном округе (ИП Писарский).

Проведены работы:

- по засыпке ям щебнем на ул. 60 лет Октября, ул. Советская в объеме 20 м3 (ООО «Управление карьерных работ»);

- по устройству подстилающих слоев пешеходной дорожки к музею «Дом Няна» из песка и по засыпке водопропускных труб в объеме 348 м3 песка (ООО «Управление карьерных работ»);

- по очистке водопропускных труб на ул. Колхозная, пер. Совхозный, ул. Садовая, ул. Старая Водокачка, ул. П.Морозова, ул. Горького, ул. Островского, ул. Леваневского, ул. Северная, ул. 60 лет Октября, ул. Ленина (ООО «ЕвроДом»);

- по очистке водоотводных канав от пней на ул. 60 лет Октября (от ул. Ленина до ул. И.Севастьянова) (ООО «Жилстройсервис»);

- по перестановке (демонтаж-монтаж) пешеходных леерных ограждений -  272 п.м. на ул. 60 лет Октября, вблизи МБУДО «ДШИ» (ИП Дерека М.Л.);

- по разборке одного моста в Мошинском территориальном отделе, на автомобильной дороге «Бор-Проково» (ИП Шилов В.А., ООО «Жилстройсервис»);

- по поставке ж/б опор (3 шт) на ул. 60 лет Октября, Каргополь-2, «подъезд к д. Горка» (ИП Шилов В.А.);

- по укладке водопропускной трубы на ул. Старая водокачка (ООО «Подряд»);

- по выправке 49 щитков дорожных знаков, 24 стоек дорожных знаков (ИП Дерека М.Л.);

- по укладке 6 шт. водопропускных труб на дорогу, прокладываемую от ж/д станции Шожма (ООО «Жилстройсервис», ИП Шилов В.А.);

- по отсыпке автомобильных дорог дер. Кузьминская, Сафонова гора, Сидорова гора в объеме 300 м3 (ИП Писарский И.В.);

- по очистке и бетонированию оголовка водопропускной трубы у дома №32 по ул. И. Севастьянова (ИП Коранкевич А.А.);

- по устройству 1 приемного колодца ливневой канализации у д/с «Светлячок» (ООО «Жилремсервис»);

- по отбору 11 проб с а/б покрытия  (АО «Няндомамежрайгаз») ;

- по установке 11 дорожных знаков для организации движения во время проведения дорожных работ (ООО «Автодороги», ИП Громова Т.П.);

- по установке 30 дорожных знаков и 15 оцинкованных стоек для установки на улицах города с а/б покрытием (ИП Громова Т.П.)

- по укладке  20 шт. ж/б труб по ул. Новая, пер. Кирова, ул. Светлая, пер. Бульварный (АО «Агроскон-ЖБИ», МП Татоев М.Э., МП Буторин В.Г., ООО «Жилстройсервис», ИП Пазюра Т.В.);

- по прошивке битумом трещин в асфальтовом покрытии автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома в объеме 1 т (ООО «Автодороги»);

-  по устройству 12 п.м. мостового сооружения через ручей на автомобильной дороге «Бор-Проково» в Мошинском территориальном отделе (ПКП «Титан»);

- по отсыпке 1 км гравийных дорог на территории Мошинского территориального отдела (ИП Писарский И.В.).

Поставлено 20 штук фан-барьеров для организации движения в праздничные дни/мероприятия (ООО «Завод дорожных конструкций «Соламир»).

3. Выполнены работы по очистке от снега улиц на железнодорожной станции Лельма:

Очищено от снега 102,6 тыс. м2 улиц на ж/д станции Лельма (ИП Смагин С.Г.).

4. Выполнены работы по очистке от снега подвесного моста и пешеходной части автомобильного моста в п. Шалакуша через р. Моша:

Выполнено 10 циклов по расчистке подвесного моста и пешеходной части автомобильного моста в п. Шалакуша через р. Моша (ИП Смагин).

5. Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (ст. Лепша, л/п Лепша-Новый):

Очищено от снега 543,24 тыс. м2 автомобильных дорог на ст. Лепша, л/п Лепша-Новый (ИП Смагин С.Г.).

6. Выполнены работы по очистке от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения (л/п Ивакша):

Очищено от снега 264,6 тыс. м2 автомобильных дорог (МУП «Шлит»)

7. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (п. Шалакуша):

Очищено от снега 812,16 тыс. м2 автомобильных дорог и выполнены работы по планировке гравийного покрытия 270,72 тыс. м2 автомобильных дорог (ИП Смагин С.Г., ООО  ПКП «Титан»).

8.  Выполнены работы по очистке от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения в районах: «Канакша», «Воезеро», «Лимь», п. Заозерный, Макаровская-Логиновская:

Очищено от снега 4480,56 тыс. м2 автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах Мошинского территориального отдела (ИП Бачинов А.А.).

9. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки и очистке от пыли и грязи автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома

Очищено от пыли и грязи 583,1 тыс. м2 покрытия дорог и 243,8 тыс. м2 покрытия тротуаров, нанесено 3226 м2 разметки (ООО «Инстрой - Сервис», ИП Мажникова Т.О.).

11. Выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома

Проведен ямочный ремонт 600 м2 асфальтового покрытия на ул. Леваневского (от ул. Первомайская до ул. 60 лет Октября, перекресток с ул. Советская), ул. Ленина (от ул. Первомайская до ул. 60 лет Октября), ул. Г.Ковырзина (от ул. К.Маркса до д. №2 «Ж»), ул. Киевская (от ул. Первомайская до ул. 60 лет Октября), ул. Загородная (ООО «Помордорстрой»).

12. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома:

Отремонтировано 5450 м2 асфальтового покрытия с применением асфальтоукладчика по адресам: ул. Гагарина (мкрн. Каргополь-2), ул. П.Морозова (от ул. Октябрьская до ул. Транспортная), ул. Фадеева (проезд к д. №18 и №20), проезд к д/с «Светлячок», ул. Североморская (стоянка вблизи д/с «Родничок»), стоянка вблизи здания почты и администрации округа (ООО «АТП»).

13. Произведены инженерные и организационно-планировочные мероприятия:

выполнены работы по подготовке документов, на основание которых осуществляется государственный кадастровый учет недвижимого имущества в отношении лесных участков (ФГБУ «Рослесинфорг»);

выполнены кадастровые работы с целью подготовки межевых планов по образованию земельных участков с категорией земли промышленности, занимаемой полосой отвода автомобильной дороги местного значения ул. Индустриальная  (ООО «АрхЗемПроект»);

проведены работы по достоверности сметной стоимости объектов:

1) Ремонт автодороги в п. Ивакша,

2) Отсыпка автомобильных дорог местного значения на территории Мошинского территориального отдела,

3) выполнение работ по ремонту подъезда по объекту «Школа на 320 мест в г. Няндома Няндомского района»,

4) Устройство тротуаров на ул. Леваневского, Ленина, Островского (ГАУ АО «АРЦЦС»);

оказаны услуги по предоставлению корректирующей информации для спутникового оборудования, работающего в режиме RTK (ООО «Геодетика – М»);

оказаны услуги по испытанию асфальтовой смеси А16Вт и А8Вл по ГОСТ Р 58406.2-2020, применяемых при выполнении дорожных работ (ООО «ДЭП») .

14. Выполнены работы по устройству тротуаров

Выполнены работы по устройству 320 метров тротуара на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Индустриальная в г. Няндома (ООО «Ареал»)

15. С целью выполнения работы по очистке трубы на а/д «Андреевская-Некрасиха»

организована работа по поиску подрядной организации для выполнения данного мероприятия.

16. Выполнены работы по разрубке придорожной полосы автомобильных дорог

Расчищено от древесно-кустарниковой растительности  2,1 га придорожной полосы автомобильных дорог "Андреевская-Некрасиха", "Кувшиниха-Икса", "Бережная-Кузьминская" (ООО «Подряд»).

17. Выполнены работы по отсыпке гравийных дорог в г. Няндома

Выполнены работы  по отсыпке 3762 м2 грунтовых дорог в г. Няндома с использованием 1241,46 м3 песка (ИП Писарский И.В.).

______________________________________________                             ____________________

(наименование должности ответственного исполнителя)                                                                         (подпись/ расшифровка подписи)

«___  »__________  ____202    г.

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении мероприятий муниципальной программы

«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» по итогам 2024 года

| Наименование мероприятий |  |  | Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  | план | факт |  |  | % | план |  |  | факт |  | план |  | факт |  | план | факт | план | факт |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Повышение эффективности функционирования и безопасности автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения ( в рамках РП «Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области») |  | 5 451,2 |  |  | 5 451,2 | 100 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 4305,9 |  | 4305,9 |  | 1145,3 |  | 1145,3 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| задача комплекса процессных мероприятий: поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них, на уровне, соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа |  | 13636,5 | 13415,1 |  |  | 98 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13636,5 | 13415,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Выполнены работы по летнему содержанию автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа |  | 5492,2 | 5492,2 |  |  | 100 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5492,2 | 5492,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Выполнены работы по очистке от снега улиц на железнодорожной станции Лельма |  | 14,7 | 13,9 |  |  | 95 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 14,7 | 13,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Выполнены работы по очистке от снега подвесного моста и пешеходной части автомобильного моста в п. Шалакуша через р. Моша |  | 106,0 | 106,0 |  |  | 100 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (ст. Лепша, л/п Лепша-Новый) |  | 210,0 | 167,8 |  |  | 80 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 210,0 | 167,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Выполнены работы по очистке от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения (л/п Ивакша) |  | 391,0 | 378,0 |  |  | 97 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 391,0 | 378,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (п. Шалакуша) |  | 648,5 | 555,6 |  |  | 86 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 648,5 | 555,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Выполнены работы по очистке от снега автомобильных дорог общего пользования местного в районах: «Канакша», «Воезеро», «Лимь», п. Заозерный, Макаровская-Логиновская. |  | 1500,0 | 1465,0 |  |  | 98 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1500,0 | 1465,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Выполнены работы по нанесению дорожной разметки и очистке от пыли и грязи автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома |  | 756,5 | 565,7 |  |  | 75 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 756,5 | 565,7 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома |  | 1908,8 | 1908,8 |  |  | 100 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1908,8 | 1908,8 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома |  | 7188,9 | 7188,9 |  |  | 100 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7188,9 | 7188,9 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Произведены инженерные и организационно-планировочные мероприятия |  | 404,3 | 404,3 |  |  | 100 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 404,3 | 404,3 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Выполнены работы по устройству тротуаров |  | 2583,9 | 2583,9 |  |  | 100 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2583,9 | 2583,9 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Выполнены работы по очистке трубы на а/д "Андреевская-Некрасиха" |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Выполнены работы по разрубке придорожной полосы автомобильных дорог |  | 500,0 | 345,6 |  |  | 69 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 500,0 | 345,6 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Выполнены работы по отсыпке гравийных дорог в г. Няндома |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 100 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по КПМ |  | 36441,3 | 35590,8 |  |  | 98 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 36441,3 | 35590,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 41892,5 | 41042,0 |  |  | 98 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 4 305,9 |  | 4 305,9 |  | 37 586,6 | 36 736,1 | 0,0 | 0,0 |

О Т Ч Е Т

о достижении показателей муниципальной программы

«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» за 2024 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | справочно: фактическое значение целевого показателя за предшествующий отчетному период | Значение целевого показателя за отчетный год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Повышение эффективности функционирования и безопасности автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 8,5 | 15 | 10 | -5 | -33 | Работы выполнены в соответствии с доверенными лимитами |
| мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: повышение безопасности автомобильных дорог местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество установленных объектов регулирования дорожного движения | единиц | 2 | 2 | 1 | - 1 | -50 | Необходимость установки только одного объекта |
| комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»: поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них, на уровне, соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,8 | 0,8 | 4,5 | +3,7 | 462,5 | За счет выделения дополнительных средств из федерального бюджета по программе «КРСТ» |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории

Няндомского муниципального округа» за 2024 год

| Наименование | СРмп | ССуз | СРп/п | ЭРм/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | х | х | 0,5 | х |
| комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | х | х | 1,0 | х |
| Всего по муниципальной программе | 0,67 | 0,98 | 0,75 | 0,95 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой