ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

За отчетный период в муниципальную программу было внесено 1 изменение (постановление администрации Няндомского муниципального округа от 13.11.2024г. № 257-па,

*по мероприятиям проектной части:*

1.1.1.  В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» выполнены работы по восстановлению 3 воинских захоронений (2 - в г. Няндома, 1 –в пос.Шалакуша), установлено9 мемориальных знаков. 1.1.2 Выполнен ремонт памятника-обелиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. Урицкого, д.25, сооружение 1 (облицовка постамента керамогранитом).

1.3. Выполнены работы по ремонту объекта «Свалка бытовых отходов» с кадастровым номером 29:12:010501:194, находящегося в муниципальной собственности Няндомского муниципального округа и расположенного по адресу: Архангельская область, Няндомский район, тер. Полигон ТБО, сооружение 1, - на земельном участке с кадастровым номером 29:12:010501:47»(Выполнены работы по укладке противофильтрационных материалов, установлены прямоугольные латки в траншею. Установлен электрогенератор, выполнено устройство канализационных колодцев, дезинфицирующей ванны. Устройство пожарных водоемов. Устройство септика, водопровода, электрического кабеля, канализации. Выполнен монтаж автомобильных весов.)

*по мероприятиям КПМ:*

2.1. Произведена оплата услуг зауличное освещение в размере 15 592,9 тыс. руб.

2.2. Содержание и ремонт уличного освещения.

Заключены договора на обслуживание и ремонт уличного освещения на сумму 1 818,9 тыс. руб.Выполнены работы по обслуживанию светильников в количестве 1609 штук, заменено 56 ламп, 19 светильников, 2 фотореле. Произведен осмотр линий электропередач протяженностью98 км.

Выполнены работы на трансформаторных подстанциях.Устранены возникшие повреждения (по заявкам от населения).

2.3. По договору с ООО «Пронто»приобретено и установлено 9 флагов на пл. Памяти. По договору с ООО ВЭСК приобретено оборудование для освещения монумента воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). По договору с ООО «Территория Комфорта» приобретены двери в количестве 2 штук, выполнены работы по установке и покраске дверей в историческом квартале. Приобретены искусственные цветы для оформления клумб у памятников.

2.4. Выполнены работы (ООО «Подряд») по восстановлению профиля водоотводной канавы по ул. Старая Водокачка. По договору с ООО «Жилстройсервис» выполнена очистка от пней и восстановление профиля водоотводных канав по ул. 60-лет Октября (от ул. Ленина до ул. И. Севастьянова).Проведена откачка (ООО «Жилремсервис») ливневых и талых вод по ул. 60-лет Октября, ул. И. Севастьянова, ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Г. Ковырзина, ул. Садовая . Заключен договор сООО «Евродом» на проведение работ по очистке оголовок труб вблизи дома № 9 по ул. Колхозная, у дома № 22 по пер. Совхозный, вблизи дома № 38 по ул. Вокзальная и дома № 21 по ул. 60-лет Октября. По договору с ООО «Энергия Севера» выполнены работы по отогреванию труб ливневой канализации у дома № 45 по ул. Ленина, по ул. Островского у домов № 14-16, у дома № 2 по ул. И. Севастьянова.

2.5. МАУ «РКЦ ЖКХ» в рамках муниципального задания:

-проведено 150 уборок общественных территорий, 4 покоса травы вдоль центральных улиц г. Няндома, 135 уборок автобусных остановок;

-приобретены и установлены на ул. Ленина новогодние консоли в количестве 8 штук;

-приобретены и установлены в сквере по ул. Строителей 5скамеек;

-выполнены работы по спилу 80 аварийных деревьев по ул. Ленина (от переезда) до ул. 60-лет Октября; по ул. 60- лет Октября (от вокзала) до ул. Леваневского;

- произведен ремонт 8 остановочных павильонов;

-установлено10 новых остановочных павильонов по ул. Киевская, П. Морозова, Горького, Ленина, И. Севастьянова, Советская;

-организованы работы по содержанию пляжейв дер. Шултус, мкр. Каргополь 2, дер. Макаровская, пляж Боровое-1, пляж Боровое-2, уборка и вывоз мусора с мест массового отдыха, очистка урн;

- выполнено благоустройство клумб (привокзальная площадь, площадь им. Ленина, у обелиска на площади памяти, сквер ул. Североморская – Фадеева, МАУДО РЦДО (клумба), сквер по ул. Строителей);

-организован уход за деревьями , уборка сорняков на территории городского пруда;

-проведены работы по текущему ремонту, монумента воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в п. Шалакуша и Лепша. Произведен косметический ремонт объекта «Памятник умершим и погибшим воинам – участникам гражданской войны и Великой Отечественной войны. Братская могила 2223-х воинов, умерших в эвакогоспиталях г. Няндома». Выполнены работы по текущему ремонту, находящейся в муниципальной собственности монумента воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) по адресу: г. Няндома, ул. Промартельная и памятника-обелиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) по адресу: г. Няндома, ул. Урицкого, д.25, сооружение 1. Обеспечена охрана памятников в майские праздники;

-выполнены работы по содержанию территории городских кладбищ: уборка мусора с территории кладбища и прилегающих к ним территорий, покос травы. Организован регулярный вывоз мусора с территории кладбищ: г. Няндома, в 1080 м северо-восточнее от пересечения а\д Долматово-Няндома- Каргополь – Пудож с а\д подъезд к АБЗ и г. Няндома, ул. Заводская. Установлено 150 метров ограждения вокруг территории кладбища по адресу:   
г. Няндома, в 1080 м северо-восточнее от пересечения а\д Долматово-Няндома- Каргополь – Пудож с а\д подъезд к АБЗ.Выполнены работы по акарицидной обработке на кладбище по ул. Загородная.

2.6. Выполнена проверка ГАУ АО «АРЦСС» достоверности сметной стоимости объекта: Краеведческий музей Дом Няна и объекта: Капитальный ремонт полигона ТБО, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 29:12:010501:47 по адресу: Архангельская область, Няндомский район, в 56 кв. Няндомского лесхоза.

2.7 Выполнены работы (ООО «Метис»)по устройству деревянных мостков по пер. Школьный и ул. Водная в пос. Шалакуша, для которых была организована поставка пиломатериалов (ИП Лебедев).

Перенесена контейнерная площадка, расположенная в д. Петариха, ул. 1-я Петаревская у дома № 14. (ООО «ТехноСтрой»).

Приобретено и установлено фотореле для включения уличного освещения на территории Шалакушского территориального отдела.

Для полноценного функционирования уличного освещения приобретен и установлен светодиодный прожектор на территории Мошинского территориального отдела.

3.1. Выполнены работы по углублению оснований контейнерных площадок в г. Няндома (в количестве 55 штук), для беспрепятственного ската контейнеров.

3.2. По договору с ПАО «Ростелеком» организован канал связи для системы видеонаблюдения.

3.3. Организован (по договору с ИП Макаров Р.П.) вывоз строительного мусора в мкр. Каргополь-2; вывоз строительного мусора по ул. Леваневского, г. Няндома. Приобретен инвентарь для проведения общегородских субботников, организован вывоз мусора после субботников (по договору с ООО «Транссервис»). Вывезено 840 куб. м. мусора.

специалист по организации

сбора и накопления ТКО Гужуманюк О.И.

**ОТЧЕТ**

**о достижении показателей муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»**

по итогам 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | справочно:  факт. значение цел. показателя за предшествующий период | Значение целевого  показателя за отчетный год | | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| Абсолютное  (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: Создание системы комплексного благоустройства территории Няндомского муниципального округа, направленное на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории, а также качества жизни населения | | | | | | | |
| 1. Количество обслуживаемых общественных территорий, единиц | ед. | 17 | 19 | 19 | 0 | 0 |  |
| **Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи** | | | | | | | |
| Задача 1 данной группы мероприятий :Обеспечение должного ухода за обелисками и воинскими захоронениями, расположенными на территории Няндомского муниципального округа. | | | | | | | |
| 2. Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», единиц | ед. | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| Задача 2 данной группы мероприятий :Обеспечение бесперебойного функционирования объекта для размещения отходов | | | | | | | |
| 3. Количество отремонтированных объектов для размещения отходов, единиц | ед. | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий 1 «Реализация мероприятий по благоустройству на территории Няндомского муниципального округа»: комплексное благоустройство территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | |
| 4. Степень выполнения показателей качества работы муниципального задания МАУ «РКЦ ЖКХ»,% | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий 1 «Реализация мероприятий по благоустройству на территории Няндомского муниципального округа»: улучшение санитарного состояния территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | |
| 5. Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО,% | % | 85 | 88,7 | 88,7 | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ**

**о ресурсном обеспечении по мероприятиям проектной части муниципальной программы**

«Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»

по итогам за 2024 года

| Наименование мероприятий | | | Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | областной бюджет | | бюджет  округа | | внебюджетные источники | |
| план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | |
| Цель муниципальной программы: создание системы комплексного благоустройства территории Няндомского муниципального округа, направленной на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории, а также качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. | | Задача 1 данной группы мероприятий: обеспечение должного ухода за обелисками и воинскими захоронениями, расположенными на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Обустроены и восстановлены воинские захоронения, находящиеся в муниципальной собственности, в рамках реализации ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | | | 322,0 | 322,0 | 100 | 131,1 | 131,1 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 90,9 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.1.2. Выполнен ремонт памятника - обелиска воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) | | | 882,0 | 882,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 785,0 | 785,0 | 97,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| **1.2.** | **Задача 2 данной группы мероприятий: обеспечение бесперебойного функционирования объекта для размещения отходов** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.2.1. Выполнены работы по ремонту объекта «Свалка бытовых отходов» с кадастровым номером 29:12:010501:194, находящегося в муниципальной собственности Няндомского муниципального округа Архангельской области и расположенного по адресу: Архангельская область, Няндомский район, тер. Полигон ТБО, соор. 1, - на земельном участке с кадастровым номером 29:12:010501:47» | | | 13 401,4 | 13 401,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 13 401,4 | 13 401,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Итого по прочим мероприятиям, направленным на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи | | | 14 605,4 | 14 605,4 | 100 | 131,1 | 131,1 | 14 286,4 | 14 286,4 | 187,9 | 187,9 | 0,0 | 0,0 |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1 комплекса процессных мероприятий 1 «Реализация мероприятий по благоустройству на территории Няндомского муниципального округа»: комплексное благоустройство территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Произведена оплата услуг за уличное освещение | | | 15 897,1 | 15 592,9 | 98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 897,1 | 15 592,9 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 2.2. Выполнены работы по ремонту и содержанию уличного освещения | | | 1 919,9 | 1 818,9 | 94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 919,9 | 1 818,9 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 2.3. Выполнены работы по содержанию объектов исторического квартала | | | 93,9 | 93,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,9 | 93,9 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 2.4. Выполнены работы по очистке и восстановлению ливневой канализации, канав | | | 362,8 | 362,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,8 | 362,8 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 2.5. Обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МАУ «РКЦ ЖКХ») | | | 13 149,9 | 13 149,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 149,9 | 13 149,9 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 2.6. Подготовлена сметная документация по благоустройству общественных территорий | | | 75,0 | 75,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 2.7. Проведены мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов | | | 134,5 | 134,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,5 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 2.8. Поставка светильников для «Сквера влюбленных» | | | 563,8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| **3.** | **Задача 2 комплекса процессных мероприятий: улучшение санитарного состояния территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Выполнены мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами. | | | 460,7 | 460,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,7 | 460,7 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 3.2. Приобретены и установлены фотоловушки (камеры видеонаблюдения) в местах несанкционированных свалок. | | | 82,7 | 64,7 | 78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,7 | 64,7 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 3.3. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок. | | | 9 393,9 | 762,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 393,9 | 762,9 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| Итого по КПМ | | | 42 134,2 | 32 516,2 | 77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 134,2 | 32 516,2 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| **Всего по муниципальной программе** | | | **56 739,6** | **47 121,6** | **83,1** | **131,1** | **131,1** | **14 286,4** | **14 286,4** | **42 322,1** | **32 704,1** | **0,0** | **0,0** | |  | |

**Оценка**

**эффективности реализация муниципальной программы**

**«****Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»**

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи | х | 1,0 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий | х | 1,0 | х | х |
| Всего по мунпрограмме | 1,0 | 1,0 | 47121,6/56729,6=0,83 | 0,95 |

ЭРмп = 0,5\*1+ 0,2\*1+0,3\*0,83=0,95

Эффективность реализации муниципальной программы **высокая**

Специалист по организации О.И. Гужуманюк

сбора и накопления ТКО

.

***2. Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей целей***

***S), где***

***- индекс результативности задачи подпрограммы;***

***S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений***

***167***

***Индекс достижения плановых значений = 0,167\*5= 0,835***

***3. Индекс результативности муниципальной программы***

***= 1/1\*5/6\*1/4\*0,835=1,04***

***4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы***

***=1,04/1=1,04***