ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

В течение отчетного периода в данную муниципальную программу (далее-Программа) постановлением администрации Няндомского муниципального округа от 14.11.2024г. № 276-па были внесены изменения

Объем финансирования на 2024 год - 1 376,8 тыс. руб., в т.ч. 1 376,8 тыс. руб. – средства бюджета округа.

Израсходовано: 1 244 тыс. руб. средств бюджета округа.

В рамках Программы проведены следующие мероприятия:

- Восстановлены аварийные участки электрических, тепловых, водопроводных сетей и водоотведения

В рамках данного мероприятия организацией ООО «Горэлектросеть» выполнены работы:

- по установке светильников в количестве 14 штук на сумму 112 ,7 тыс.руб.,

-по переносу линий электропередач Вл-0,4 кВ ф. «Уличное освещение» от ТП №2 в количестве 3 штук на сумму 30, 6 тыс.руб.

Установлена одна электрическая розетка для греющего кабеля по ул. Горького на сумму 8, 4 тыс. руб.

Выполнен демонтаж трех опор линий электропередач на сумму 8 ,4 тыс. руб.

ООО «Основа» подготовил технический план на электросети в деревне Бор на сумму 4 500,0 руб.

Приобретены электроматериалы (муфты различной резьбы – 7 шт., тройник – 1 шт., лен 100 гр. – 1 шт., трос пруж. 10 м. – 1 шт.) на сумму 2, 8 тыс. руб

- Система теплоснабжения образовательных организаций подготовлена к ОЗП

ООО «Няндомская вода» выполнила прочистку и промывку водопроводных труб детского сада «Золотой ключик» на сумму 266,6 тыс. руб.

Заключены договоры с ООО «Тредер» и приобретены узлы коммерческого учёта тепловой энергии в детский сад № 8, № 9, Мошинскую среднюю школу.

Выполнены работы по промывке систем отопления образовательных учреждений СШ № 5, СШ № 3, СШ № 7, и их ОСП, детских садов №8, №9, №10 и их ОСП, промывка систем отопления РЦДО (Договор с ИП Тюльпин И. В)

По договору с ИП Мацак С. И. выполнены работы по промывке Мошинской средней школы, с ИП Лубицкас А. В. заключен договор и выполнена промывка систем отопления ОСП СШ № 2.

- Получены услуги по передаче информации с приборов учёта тепловой энергии

С ООО «Тредер»:

- выполнены услуги  по получению данных  от информационно-измерительной системы приборов оборудования в 7 котельных («Квартальная», «АТП», «РИК», «Няндомское ЛПХ», «ЦРМ», «СББЖ», «ХЛХ») на сумму 12, 6 тыс. руб.

-произведена замена элементов питания в тепловычислителях пяти узлов учета тепла в пяти котельных («АТП», «РИК», «Няндомское ЛПХ», «ЦРМ», «СББЖ») на сумму 15 тыс. руб.

Главный специалист отдела энергетики,

инженерных коммуникаций и связи 					К.К. Чапурина

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за 2024 год), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель Программы: Повышение эффективности использования энергоресурсов на территории Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий - Реализация энергосберегающих мероприятий, внедрение новых технологий, материалов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произведен капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий. | 132,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 132,8 | 0 | - | - |
| Восстановлены аварийные участки электрических, тепловых, водопроводных сетей и водоотведения | 185,8 | 185,8 | 100 | - | - | - | - | 185,8 | 185,8 | - | - |
| Система теплоснабжения образовательных организаций подготовлена к ОЗП | 1030,6 | 1 030,6 | 100 | - | - | - | - | 1 030,6 | 1 030,6 | - | - |
| Получены услуги по передаче информации с приборов учёта тепловой энергии | 27,6 | 27,6 | 100 | - | - | - | - | 27,6 | 27,6 | - | - |
| Всего по КП | 1376,8 | 1244,0 | 90,4 | - | - | - | - | 1376,8 | 1244,0 | - | - |

ОТЧЕТ

о достижении показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | справочно: факт значение целевого показателя за предшествующий отчетному период | Значение целевого показателя за отчетный год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относи-тельное, (%) |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель программы : Повышение эффективности использования энергоресурсов на территории Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Полнота освоения средств (включая субсидии из областного бюджета) на реконструкцию и капитальный ремонт систем электро-, водо- и теплоснабжения с внедрением энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) | % | 100 | 100 | 90 | -10 |  | Экономия при заключении договоров |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий - Реализация энергосберегающих мероприятий, внедрение новых технологий, материалов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Полнота освоения привлеченных инвестиций (внебюджетные средства) в топливно-энергетический комплекс | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |

Оценка

эффективности реализация муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий | х | 1,0 | х | х |
| Всего по мунпрограмме | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,92 |

Iмппц – индекс достижения планового значения n-го показателя (индикатора) цели муниципальной программы в отчетном году;

ЗПмпф – значение n-го показателя (индикатора) цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПмпп      – плановое значение n-го показателя (индикатора) цели муниципальной программы в отчетном году.

5. Степень достижения целей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = ∑ Iмппц / N,= 0,9/1=0,9

Оценка степени решения задач структурных элементов муниципальной программы

Iэппз = ЗПэ/пФ / ЗПэ/пп,

где:

Iэппз      – индекс достижения n-го планового значения показателя (индикатора) задачи структурного элемента муниципальной программы в отчетном году;

ЗПэ/пф – значение n-го показателя (индикатора) задачи структурного элемента муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗП э/пп   – плановое значение n-го показателя (индикатора) задачи структурного элемента муниципальной программы в отчетном году.

1. По комплексу процессных мероприятий

Iэппз = 0/100=0,                                    СРп/п=1/1=1

Степень решения задач структурных элементов муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

=∑ Iэппз / N,

1

где:

– степень решения задач структурных элементов муниципальной программы;

I/ппз  – индекс достижения n-го планового значения показателя (индикатора) задачи структурного элемента муниципальной программы в отчетном году;

N        -  число показателей (индикаторов), характеризующих задачи структурных элементов муниципальной программы

СРп/п= 1/1=1

. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам на реализацию мероприятий муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: