**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа»**

**за2024 год**

За отчетный период в муниципальную программу были внесены 2 изменения (постановления администрации Няндомского муниципального округа от 07.06.2024г. №126-па, от 14.11.2024г. № 278-па).

**Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов:**

- В 2023 году администрация Няндомского муниципального округа приняла участие во всероссийском отборе проектов в рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заявка прошла отбор, благодаря чему в 2024 году были проведены капитальные ремонты участков автомобильных дорог:

* Логиновская-Алексеевская, проходящего по ул.1 Петаревская дер. Петариха Няндомского округа. По результатам оценки технического состояния данный участок автомобильной дороги находился в неудовлетворительном состоянии, имел просадки, ямы, выбоины. Общая протяженность отремонтированного участка дороги составляет 0,258 км.
* по ул. 60 лет Октября от д.22 до ул. Ленина и по ул. Ленина от ул. 60 лет Октября до ул. Фадеева г. Няндома.По результатам оценки технического состояния данные участки находились в неудовлетворительном состоянии, имели просадки и разрушения верхнего слоя покрытия, а местами тот отсутствовал полностью. Общая протяженность отремонтированных участков автомобильной дороги составил 1,45 км.

- В 2023 году администрация Няндомского муниципального округа приняла участие во всероссийском отборе проектов в рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с проектом устройства линий уличного освещения в поселке Шалакуша. Заявка прошла отбор, благодаря чему в 2024 году было произведено устройство линий уличного освещения в поселке Шалакуша с использованием энергосберегающих технологий по ул. Заводская (часть), ул. Первомайская, ул. Торговая, ул. Лесопильщиков (часть): установлены 43 световые опоры, 40 светодиодных светильников.

**-** Мероприятие построительству (приобретению) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий носит заявительный характер и реализуется в случае наличия заявлений от граждан. В 2024 году было предоставлено 4 консультации гражданам по данному вопросу, но заявок для участия в данном мероприятии не поступало.

Администрация Няндомского округа в 2024 году приняла участие во всероссийском отборе проектов в рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ( с проектом пореконструкции автомобильной дороги по ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Заводская, ул. Гагарина пос. Шалакуша)и федерального проекта «Современный облик сельских территорий»(заявлено 3 мероприятия )государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Все заявки прошли отбор и работы по реализации их мероприятий пройдут в период 2025-2027 годов.

**Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение мероприятий по комплексному развитию сельских территорийНяндомского муниципального округа Архангельской области»**

В течение 2024 года были:

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Заводская, ул. Гагарина пос. Шалакуша Няндомского муниципального округа»;

- проведена проверка достоверности сметной стоимости объекта «Строительство линии освещения в городе Няндома»;

- проведены работы по проведению инженерных изысканий территории дер. Кузьминская (геология, геодезия, гидрология и метеорология), проведена проверка проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту"Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер.Кузьминская Няндомского муниципального округа Архангельской области».

Заведующий отделом экономики В.С. Пулым

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за 2024 год), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | областной бюджет | | бюджет  округа | | бюджет поселений | | внебюджетные источники | | | |
| план | факт | % | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| **1. Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов: удовлетворение потребностей сельского населения в доступном и комфортном жилье, отвечающим современным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Задача 2 группы мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов: повышение качества и комфорта сельской среды Няндомского муниципального округа и создание условий для ее дальнейшего развития | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.Проведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Логиновская-Алексеевская, проходящего по ул.1 Петаревская дер. Петариха Няндомского округа | 8874,5 | 8873,2 | | 99,9 | 5154,1 | 5154,0 | 2708,8 | 2708,8 | 9,9 | 8,7 | 0 | 0 | 1001,7 | | 1001,7 | |
| 1.3. Проведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. 60 лет Октября от д.22 до ул. Ленина и капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. 60 лет Октября до ул. Фадеева г. Няндома Няндомского муниципального округа | 75093,7 | 75093,7 | | 100 | 43994,9 | 43994,9 | 23514,3 | 23514,3 | 75,1 | 75,1 | 0 | 0 | 7509,4 | | 7509,4 | |
| 1.4. Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий | 4067,7 | 4067,7 | | 100 | 2952,0 | 2952,0 | 60,2 | 60,2 | 1055,5 | 1055,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятиям, направленным на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов | 88035,9 | 88034,6 | | 99,9 | 52101,0 | 52101,0 | 26283,3 | 26283,3 | 1140,5 | 1139,3 | 0 | 0 | 8511,1 | | 8511,1 | |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение мероприятий по комплексному развитию сельских территорий Няндомского муниципального округа Архангельской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1Реализованы мероприятия по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Заводская, ул. Гагарина пос. Шалакуша Няндомского муниципального округа» | 1400,1 | 1400,1 | | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,1 | 1400,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.2 Реализованы мероприятия по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Строительство линии освещения в городе Няндома» | 490,0 | 490,0 | | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.3 Реализованы мероприятия по разработке инженерных изысканий по объекту "Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер.Кузьминская Няндомского муниципального округа Архангельской области» | 1109,8 | 599,9 | | 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1109,8 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.4. Реализованы процессные мероприятия по строительству средней общеобразовательной школы в пос. Шалакуша | 3698,5 | 1998,3 | | 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2900,0 | | 1998,3 | |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | 6698,4 | 4488,3 | | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3798,4 | 2490,0 | 0,0 | 0,0 | 2900,0 | | 1998,3 | |
| Всего по муниципальной программе | 94734,3 | 92522,9 | | 97,7 | 52101,0 | 52101,0 | 26283,3 | 26283,3 | 4938,9 | 3629,3 | 0 | 0 | 11411,1 | | 10509,3 | |
| **ОТЧЕТ**  **о достижении показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского**  **муниципального округа» за 2024 год**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование целевого  показателя** | **Ед. изм.** | | **справочно:**  **факт значение целевого показателя за предшествующий отчетному период** | | **Значение целевого  показателя за отчетный год** | | | | **Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного** | | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период** | | **Абсолютное**  **(гр.5-гр.4)** | **Относи-тельное, (%)** | | | | **план** | | **факт** | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | | | **8** | | Цель муниципальной программы:обеспечение социально-экономического развития сельских территорий Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | Количество объектов построенных и капитально отремонтированных в рамках проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | | единиц | 10 | | 3 | | 3 | | - | - | | |  | | **Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов** | | | | | | | | | | | | | | | Задача 1 мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов: удовлетворение потребностей сельского населения в доступном и комфортном жилье, отвечающим современным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | единиц | | 1 | | 0 | | 0 | - | | - | | |  | | Задача 2 группы мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов: повышение качества и комфорта сельской среды Няндомского муниципального округа и создание условий для ее дальнейшего развития | | | | | | | | | | | | | | | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий | единиц | | 1 | | 2 | | 2 | - | | - | | |  | | **Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение мероприятий по комплексному развитию сельских территорий Няндомского муниципального округа Архангельской области»** | | | | | | | | | | | | | | | Задача комплекса процессных мероприятий «Сопровождение мероприятий по комплексному развитию сельских территорий Няндомского муниципального округа Архангельской области»:создание условий для участия проектов в реализации мероприятий государственной программы Российской федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | | | | | Полнота освоения финансовых средств, выделенных на создание условий для участия проектов в реализации мероприятий государственной программы Российской федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | процент | | 100 | 100 | | 97,7 | | -2,3 | | | - | Оплата произведена по факту выполненных работ, остаток перенесен на 2025 год | |   **эффективности реализация муниципальной программы**  **«Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа»**  **за 2024 год:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  | | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  | | Всего по мунпрограмме |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Оценка**

**эффективности реализация муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов | х | 1,0 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий | х | 0,98 | х | х |
| Всего по мунпрограмме | 1,0 | 0,99 | 0,98 | 0,99 |