Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в Няндомском муниципальном округе Архангельской области» за 2024 год

За отчетный период в данную муниципальную программу были внесены изменения постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области №266-па от 14.11.2024 .

В 2024 году муниципальному образованию направлены средства субвенции из областного бюджета на выполнение государственных полномочий по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2012 до 1 января 2017 года, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в сумме 7 712 129,25 рублей.

Выплаты предоставлены собственникам жилых помещений по 5 адресам:

- Архангельская область, г. Няндома, ул. Советская, д. 27 «А», кв. 8;

- Архангельская область, г. Няндома, ул. Садовая, д. 6, кв. 1;

- Архангельская область, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 27, кв. 3;

- Архангельская область, Няндомский район, п. Шалакуша, ул. Гагарина, д.9, кв. 11;

- Архангельская область, г. Няндома, ул. Промартельная, д. 1, кв. 6.

На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на выплату возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции, направлено 361 000, 67 рублей.

Денежные средства направлены собственникам жилых помещений по 2 адресам:

- Архангельская область, г. Няндома, ул. Советская, д. 31, кв. 2;

- Архангельская область, г. Няндома, ул. Советская, д. 27 «А», кв. 7.

По мероприятиям:

1. Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов:

1.1. Обеспечено качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры население Няндомского муниципального округа.

По итогам 2024 года площадь жилых помещений, предоставленных в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных и подлежащими сносу составляет 238,1 кв. м., что значительно уступает показателю 2023 года (на 7802 кв. м). Это связано с отсутствием строительства многоквартирных домов в 2024 году.

2.Комплекс процессных мероприятий

2.1. Реализация мероприятий по обеспечению населения Няндомского округа качественным и доступным жильем в 2024 году.

В течение отчетного периода были начаты работы по предпроектированию (проводился целевой аудит трех домов) в рамках программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», планируемой к реализации с 2026 года.Сформированы списки граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья.

В 2024 году планировалось завершить строительство школы на 320 мест в г. Няндома. Застройщиком школы является Акционерное общество «Проммонтажстрой». Срок действия разрешения на строительство – 30.12.2024 г. В связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, АО «Проммонтажстрой» перенесло срок сдачи объекта в эксплуатацию до 31 августа 2025 года.

В 2024 году проводилась модернизация системы водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Мошинском территориальном отделе. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения осуществлялось в д. Макаровская,                     д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская, д. Бор. Строительство осуществлялось в один этап и включало следующие виды работ:

- Бурение на участке размещения водопроводных сооружений двух артезианских эксплуатационных скважин (рабочая и резервная);

- Установку на территории водопроводных сооружений блочно-модульной автоматизированной станции водоподготовки;

- Установку на территории водопроводных сооружений насосной станции второго подъема, резервуаров чистой воды в количестве 2 шт.;

- Монтаж и пусконаладка резервного источника электроснабжения – дизель-генераторной установки;

- строительство кольцевого магистрального водопровода, протяженностью 6113,9 метров, диаметром от 63 мм до 160 мм.

Плановый объем расходов по Программе на 2024 год: 8073,1 тыс. руб., в т.ч. лимит по средствам округа- 0,4 тыс. руб.

Фактические расходы за 2024 год составили:  8073,1 тыс. руб., в т.ч.:

- 7911,7 тыс. руб.- средства федерального бюджета,

- 161,1 тыс. руб.- средства областного бюджета,

- 0,4 тыс. руб.- средства местного бюджета

ОТЧЕТ

о достижении  показателей муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в Няндомском муниципальном округе Архангельской области» за 2024 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | справочно: факт значение целевого показателя за предшествующий отчетному период | Значение целевого показателя за отчетный год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель муниципальной программы: Комплексное решение проблем жилищного строительства, обеспечивающее дальнейшее повышение доступности жилья для населения Няндомского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод индивидуальных жилых домов | кв.м | 3415 | 2600 | 2285 | -315 | -12,1 | Инфляция и рост цен на строительные материалы |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| задача мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: обеспечение населения Няндомского муниципального округа качественным и доступным жильем |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь жилых помещений, предоставленных в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных и подлежащими сносу | кв.м | 8040,1 | 0 | 238,1 | 238,1 | - | Предоставление субвенции для выкупа квартир у собственников многоквартирных домов, признанных аварийными |
| Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение населения Няндомского округа качественным и доступным жильем |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий: повышение уровня доступности жилья для населения Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество построенных объектов социальной сферы | ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | - | Застройщиком продлено разрешение на строительство. Ввод в эксплуатацию школы перенесен на 2025 год |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий: создание условий для повышения уровня доступности объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры | км | 0 | 6113,9 | 6113,9 | 0 | - |  |

ОТЧЕТ

о финансовом  обеспечении мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в Няндомском муниципальном округе Архангельской области» по итогам 2024 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники (Фонд содействия реформирования ЖКХ) |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Реализованы мероприятия по обеспечению качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры население Няндомского муниципального округа | 8073,1 | 8073,1 | 100 | 0 | 0 | 161,1 | 161,1 | 0,4 | 0,4 | 7911,7 | 7911,7 |
| 2 .Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Реализованы мероприятия по организации уборки строительного мусора после разборки многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Реализованы мероприятия по разработке документации по планировке территории | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Выполнено строительство многоэтажных жилых домов | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.Построена инженерно-коммуникационная инфраструктура районов жилой застройки | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Выполнена проектно-сметная документация | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. Построены объекты социальной сферы | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 8073,1 | 8073,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 161,1 | 161,1 | 0,4 | 0,4 | 7911,7 | 7911,7 |

Оценка

эффективности реализация муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в Няндомском муниципальном округе Архангельской области»

за 2024 год

| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия проектной части муниципальной программы | х | 0 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий | х | 1 | х | х |
| Всего по мунпрограмме | 0,88 | 0,25 | 1 | 0,74 |

Главный специалист отдела

строительства и архитектуры               ______________              _____________________

«___»  февраля  2025 г.

д расчета:

1.	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию:

Объем финансирования факт / Объем финансирования план = 154112,5 / 154094,5 =1

2.	Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей целей

S), где

- индекс результативности задачи подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений

167

Индекс достижения плановых значений = 0,167*5= 0,835

3.	Индекс результативности муниципальной программы

= 1/1*5/6*1/4*0,835=1,04

4.	Критерий эффективности реализации муниципальной программы

=1,04/1=1,04