ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»

за 2023 год

За отчетный период в данную муниципальную программубыли внесены изменения постановлениями администрации Няндомского муниципального округа от 23.06.2023г. № 269-па, от 10.11.2023г. № 485-па. По мероприятиям:

1. Оплата уличного освещения составила 12 996 093 руб.

2. Содержание и ремонт уличного освещения.

Завершено строительство 400 м линии уличного освещения беговой дорожки в городском парке и 4-х кабельных линий электропередач в рамках осуществления технологического присоединения двух построенных жилых домов по ул. Фадеева.

Построена трансформаторная подстанция типа КТ11-250 кВА для подключения к электрическим сетям строительной площадки строящейся школы по ул. Н Томиловой и осуществлено ее технологическое присоединение.

Построена трансформаторная подстанция типа КТП-250 кВА для технологического присоединения к электрическим сетям строящейся котельной по ул Г. Ковырзина.

Построена воздушная линия электропередач напряжением 10 кВ по ул. Дзержинского протяженностью 300 м для переноса старой линии в обход земельных участков физических лиц.

Выполнены капитальные ремонты ВЛ-0,4 кВ в п. Шестиозерский, ж/д ст. Бурачиха, мкр. Каргополь-2 в объеме порядка 3 км. В течение года выполнены работы по эксплуатации и планово-предупредительным ремонтам электросетевого хозяйства: ВЛ-10-0,4 кВ общей протяженностью 292км,трансформаторных подстанций в количестве 141шт., распределительных устройств в количестве 8 шт.

3. ООО «РА «Апельсин». Были поставлены 23 консолей.Для их подключения был заключен договор с МП «Горэлектросеть». Выполнен комплекс работ по содержанию консолей, а именно: ремонт профиля металлокаркаса и замена баннерной ткани.

5. Выполнены работы по текущему ремонту монумента воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), по адресу: г. Няндома, ул. Промартельная и памятника-обелиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) г. Няндома по адресу: г. Няндома, ул. Урицкого, д.25, сооружение 1.

6. Произведен (ИП Киселев А.А. )текущий ремонт остановочных павильонов в г. Няндома по следующим адресам: в 18 м северо-западнее д. 12 по ул. И. Севастьянова; в 10 м юго-восточнее д. 41 по ул. Горького; в 10 м севернее д. 82 «а» по ул. Горького; в 10 м севернее д. 20 по ул. 60 лет Октября. Установлена новая остановка по ул. Ленина (у 2 столовой).

7. Выполнены работы по установке и покраске дверей домов в историческом квартале.

9. ГАУ АО «АРЦСС» проведена проверка достоверности сметной стоимости объектов: капитальный ремонт полигона ТБО, а также устройство детской спортивной площадки д. Макаровская.

10.ИП Киселев А.А. изготовлены 2 цветника в форме «Звезда» из металлоконструкции.

ИП Дерека М.А. выполнено устройство деревянных мостков протяженностью 180 метров от дома № 84 по ул. Первомайская к ул. Молодежная.

11.Сотрудниками МАУ «РКЦ ЖКХ» проведено ( в рамках предоставленной субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг):150 уборок общественных территорий, 3 покоса травы вдоль центральных улиц г. Няндома, 135 уборок остановок общественного транспорта. Выполнено благоустройство клумб (привокзальная площадь, площадь им. Ленина, у обелиска на площади памяти, сквер ул. Североморская – Фадеева, МАУДО РЦДО (клумба), сквер по ул. Строителей, газоны по ул.60 лет Октября). Организован уход за деревьями рябины, уборка сорняков на территории городского пруда. Организованы работы по содержанию пляжей, уборка и вывоз мусора с мест массового отдыха, очистка урн.

12.Выполнены работы по устройству ливневой канализации канав пер. Левченко (вблизи д. 11 по ул. Вокзальная), ул. Ленина (вблизи д. 44).

Выполнены работы по очистке канав и укладке труб ж/д станция Зеленый, ул. Локомотивная, ул. Октябрьская, ул. Володарского, ул. 60-лет Октября;по восстановлению профиля канав у дома № 21 по ул. 60-лет Октября, д. Сафонова Гора; по очистке колодцев от мусора и грязи у дома № 5 по ул. Фадеев; по очистке и восстановлению ливневой канализации канав, а именно по укладке трубы SN6 диаметром 250 мм, протяженностью 12 м у дома №20 по ул. Урицкого, в г. Няндома.

13. МУП «Шлит» проведены работы по благоустройству территорий общего пользования п. Шалакуша, а именно: уборка территории от мусора, скашивание и уборка скошенной травы, подметание тротуара по ул. Октябрьской общей протяженностью 240 м, подметание тротуара возле спортивной площадки (ул. Торговая) общей протяженностью 80 м, спиливание и уборка дикорастущих кустарников. Приобретение, доставка пиломатериалов и устройство деревянных мостков в л/п. Ивакша.

Проведена уборка мусора с территории кладбища и прилегающих к ним территорий, покос травы. Организован регулярный вывоз мусора с территории кладбищ: г. Няндома, в 1080 м северо-восточнее от пересечения а\д Долматово-Няндома- Каргополь – Пудож с а\д подъезд к АБЗ; г. Няндома, ул. Заводская.

14. В рамках реализации субсидии на создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов, были заключены муниципальные контракты. В рамках данных контрактов на территории округа создано 60 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами в количестве 180 штук. Также приобретено 50 штук дополнительных контейнеров.

16. Были ликвидированы несанкционированные свалки по улицам Леваневского, Школьная, И. Севастьянова, 60 лет Октября, Урицкого, Киевская, Ленина г. Няндома.

Частично ликвидирована несанкционированная свалка, расположенная по адресу: г. Няндома, в 673 м. юго-западнее д. 4 по пер. Карасовский.

Приобретен инвентарь для проведения общегородских субботников, организован вывоз мусора после субботников.

17. Выполнены работы по планировке территории у контейнерных площадок.

Проведены работы по перевозке бункеров-накопителей с ТО Мошинский в г. Няндома и пос. Шалакуша. Выполнены работы по переносу контейнерных площадок по ул. Садовая и ул. Н Томиловой в г.Няндома.

Заключен договор с ООО «Транссервис» на вывоз отходов, не относящихся к ТКО   
(ТО Мошинский).

20. Выполнены работы по спилу аварийных деревьев в количестве 30 штук по ул. Ленина, ул. Островского, ул. Ф. Платтена, ул. И. Севастьянова.

23. ООО ВСД выполнены работы по акарицидной обработке на территории кладбища по ул. Загородная.

24. В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» выполнены работы по восстановлению 7 воинских захоронений, установлен 1 мемориальный знак.

Главный специалист отдела Гужуманюк О.И.

благоустройства и экологии

Управления СА и ЖКХ

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | справочно:  факт значение цел.пока-зателя за предшеству-ющий период | | Значение целевого  показателя за отчетный год | | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| Абсолютное  (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | |
| **Задача 1 программы: Организация содержания объектов благоустройства на территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | |
| Количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства и прилегающих территорий | Ед. |  | 9 | | 10 | + 1 | +11,1 | Реализация плана по ремонту объектов благоустройства |
| **Задача 2 программы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | |
| Процент выполнения муниципального задания МАУ «РКЦ ЖКХ» | %. |  | 100 | | 100 | 0 | 0 |  |
| **Задача 3 программы: Организация мероприятий в сфере обращения с ТКО на территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | |
| Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО | % |  | 85 | | 85 | 0 | 0 |  |
| **Задача 4 программы: Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения на территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | |
| Количество спиленных и убранных деревьев, представляющих угрозу безопасности жителям | ед. |  | 16 | | 30 | + 14 | +114,2 | Были убраны деревья, наиболее пострадав-шие после сильного ветра и представляю-щие угрозу безопасности жителям |
| **Задача 5 программы: Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ** | | | | | | | | |
| Количество выполненных мероприятий по благоустройству территории муниципальных кладбищ | ед. |  | 3 | | 3 | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ**

**о ресурсном обеспечении мероприятий муниципальной программы**

«Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»

по итогам за 2023 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | | областной бюджет | | | бюджет  округа | | внебюджетные источники | | |
| план | факт | % | план | факт | план | | факт | план | | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |  |
| Цель программы: создание системы комплексного благоустройства территории Няндомского муниципального округа, направленной на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории, а также качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 программы: Организация содержания объектов благоустройства на территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Оплата услуг уличного освещения | 13 258,0 | 12 996,1 | 98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 13 258,0 | | 12 996,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Содержание и ремонт уличного освещения | 2 175,5 | 1 723,5 | 79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 175,5 | | 1 723,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Приобретение, установка и содержание консолей (с символикой «9 Мая») | 948,8 | 782,4 | 82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 948,8 | | 782,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Благоустройство арт - объекта (на территории мкр. Каргополь-2) | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 45,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. Текущий ремонт и содержание памятников погибшим воинам. Озеленение прилегающей территории. | 215,0 | 211,7 | 98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 215,0 | | 211,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. Поставка стройматериалов для благоустройства остановок и текущий ремонт остановок | 195,0 | 189,0 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 195,0 | | 189,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. Содержание объектов исторического квартала | 146,2 | 146,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 146,2 | | 146,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.Приобретение и установка скамеек и урн | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 600,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. Приобретение и установка цветников | 31,0 | 31,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 31,0 | | 31,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. Благоустройство территорий общего пользования | 220,0 | 220,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 220,0 | | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Задача 2 программы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Проверка достоверности сметной документации | 90,0 | 90,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 90,0 | | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. Прочие мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов | 658,9 | 549,5 | 83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 658,9 | | 549,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «РКЦ ЖКХ» | 7 199,5 | 7 199,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 7 199,5 | | 7 199,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. Выполнение работ по очистке и восстановлению ливневой канализации канав | 1463,0 | 1385,6 | 95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1463,0 | | 1385,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Задача 3 программы: Организация мероприятий в сфере обращения с ТКО на территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | 11 920,5 | 11 855,4 | 99 | 0,0 | 0,0 | 9 263,7 | | 9 263,7 | 2 656,8 | | 2 591,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16. Приобретение фотоловушек (или камер видеонаблюдения) для установки в местах несанкционированных свалок и обеспечения сохранности объектов благоустройства | 50,0 | 46,1 | 92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 50,0 | | 46,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17. Ликвидация несанкционированных свалок | 2705,8 | 2100,4 | 78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2705,8 | | 2100,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18. Обустройство пандусов на контейнерных площадках | 763,1 | 343,5 | 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 763,1 | | 343,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19. Текущий ремонт и содержание (обслуживание) контейнерных площадок | 273,0 | 198,0 | 73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 273,0 | | 198,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Задача 4 программы: Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения на территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Устройство газона (вдоль ул. 60-лет Октября, ул. И. Севастьянова) | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0.0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21. Спил деревьев, представляющих угрозу окружающим | 450,0 | 446,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 450,0 | | 446,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Задача 5 программы: Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Вертикальная планировка кладбищ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23. Содержание сельских кладбищ | 200,0 | 79,8 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 | | 79,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24. Акарицидная обработка (территория старого кладбища) | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25. Проведение восстановительных работ и установка мемориального знака на воинском захоронении | 1 295,5 | 1 267,1 | 98 | 1 032,0 | 1 032,0 | 119,5 | | 119,5 | 144,0 | | 115,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26. Аккумулированные средства заинтересованных лиц на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | 578,5 | 578,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 578,5 | 578,5 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 45 532,3 | 42 489,5 | 93 | 1 032,0 | 1 032,0 | 9 383,2 | | 9 383,2 | 34 538,6 | | 31 495,5 | 578,5 | 578,5 |  |

**Оценка**

**эффективности реализация муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Няндомского округа»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРм | ССуз | Эис |  |  | СРмп | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по мунпрограмме | 0,5 | 0,96 | 0,5 |  |  | 1,0 | 0,5 |