Отчет

о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа»

за 2023 год

Ответственный исполнитель программы – Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Няндомского муниципального округа от 19.01.2023 года №37-па, внесены изменения от 06.10.2023 №415-па, 09.11.2023 №465-па, 11.12.2023 №506-па.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» выделены следующие субсидии:

1. субсидия на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «ФКГС в АО» в размере - 22 531, 0 тыс.рублей на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету Няндомского муниципального округа Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» в 2023 году и на плановый период 2024, 2025 годы от 1 марта 2023 года № 11544000-1-2023-015. Средства субсидии направлены на благоустройство общественной территории лидера рейтингового голосования 2022 года «Сквер им. А.С. Попова», «Улица 60 лет Октября (в районе ж/д техникума, участок от детской поликлиники до ул. Ленина» ;

2. субсидия на разработку проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды с предоставлением субсидии за счет средств областного бюджета и местного бюджета в размере - 2 206,0тыс. рублей на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Няндомского муниципального округа № 023-23-20-пф-020 от 3 апреля 2023 года. Средства субсидии направлены на разработку ПСД 3-х территорий «Благоустройство территории у РЦДО», «Детский городок», «ул. Североморская (Участок от «Авангарда до ул. Фадеева»);

В рамках реализации мероприятия «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» (далее -ОТ),

* *"****Улица 60 лет Октября (в районе ж/д техникума):***

*1*. Устройство «Сквера у жилых домов» (ИП. Храмов Д.С.), контракт закрыт, работы выполнены и оплачены , а именно:

- устройство пешеходных дорожек ( укладка брусчатки общей площадью- 547,74м2) ;

-установка 4 скамеек «Москва-39» (двухопорная) чугунная, размеры 1800х740х780 мм, 4 круглых урн.

- озеленение территории (высажены саженцы :яблоня Недзвецкого -3 штуки, чубушник – 12 штук, сирень полуштамбовая – 7 штук, спирея (разные виды) – 22 штук, снежноягодник кистевой – 120 штук)

2. Устройство уличного освещения (МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»):

- устройство линии освещения 450 м с установкой светильников TL-STREET 90 Plus 5K W Уличный светильник 90 Вт в количестве 14 штук.

3. Автомобильная дорога от детской поликлиники до ул. Ленина (ООО «ИНСТРОЙ-СЕРВИС»), по независящим причинам было утверждено Решение «Об изменении существенных условий муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественной территории, данный контракт был разбит по этапам, 1 этап в 2023 году на сумму – 11 898 930,39 рублей . по данному этапу проведено:

- ремонт дорожного покрытия (демонтаж старого покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия – 2945 м2;

- устройство парковки 150 м2;

- устройство 4 съездов во дворы.

* ***«Городской сквер имени А.С. Попова»***

Работы выполнило ООО «Жилстройсервис»:

- устроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 2967,0 м2, ширина дорожек варьируется от 1,2 до 2,5 метров с плиткой вибропрессованной "FARBSTEIN": квадрат, размер 200х200х60 мм, 435,7 (цвет коричневый), 91,4 (цвет серый), 57,3 (цвет черный), 46,1 (цвет белый), гравийная дорожка -114,8 (гравий М 400, фракция 5(3)-10 мм);

-установлен бюст А.С. Попова;

- устроено энергоэффективное освещение (установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных в количестве 3 штук с подвеской самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ протяженностью 35 метров, установка закладной детали фундамента. ЗДФ для E-AL 4 в количестве 19 штук , торшерный светодиодный светильник "Kani LED" мощностью 30Вт, IP66, Тц 3000К. Корпус из литого алюминия.Kani-30W-3000К в количестве 19 штук

* ***Центральный сквер в мкр. Каргополь-2***

Проект разбит на 2 этапа. В рамках 1 этапа (20023 года) выполнены подготовительные работы по:

- разборке покрытий, валке деревьев, выкорчевке пней, разрубке кустарника);

- по наружному освещению.

В рамках подготовки к 2024 году в соответствии с планом-графиком были проведены опросы с целью дополнительного учета мнения жителей города о выборе наиболее важной и первоочередной территории требующей благоустройства. Общественной муниципальной комиссией было принято решение о проведении рейтингового голосования на территории города Няндома.

Рейтинговое голосование по отбору территорий для реализации в 2024 году производилось на федеральной единой платформе по голосованию в период с 15.04.2023 по 31.05.2023 года. По итогам голосования в соответствии с протоколом заседания общественной комиссии по итогам проведения рейтингового голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования под председательством главы Няндомского муниципального округа Архангельской области А.В. Кононова – был определен победитель (территория набравшее максимальное количество голосов) «Центральный сквер мкр. Каргополь-2».

По мероприятию « разработка проектно-сметной документации наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» :

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации:

-по благоустройству общественной территории «Детский городок по ул. Ленина» (ООО «ГорПроект»): получена проектно сметная документация;

-по благоустройству наиболее посещаемой территории «Территория у РЦДО» (ООО «Архитектор»): получена проектно сметная документация;

-по благоустройству общественной территории «ул. Североморская (в районе Детского сада №9 «Родничок» (от ул. Фадеева до здания Авангард)», муниципальный контракт закрыт получена проектно сметная документация (ООО «Проектгазстрой» ): получена проектно сметная документация

По мероприятию «Участие (реализация) во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик»:

Администрацией округа была подготовлена заявка городской парк «Стрелка» 24 июля 2023 года, которая по итогам конкурса одержала победу Реализация запланирована в 2024 году.

В 2023 году в рамках реализации проекта была выделена субсидия в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое  
назначение, из областного бюджета бюджету Няндомского муниципального  
округа Архангельской области от 06.12.2023 года № 023-23-33-пф-044, в рамках реализации федерального проекта «Жилье и городская среда» на проектирование на сумму 2 126 533,50 рублей. Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации городского парка «Стрелка» с ООО "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ".

По мероприятию «Обеспечение создания, развития объектов благоустройства на территории округа» :

Получены положительные заключения достоверности сметной стоимости по участкам общественной территории общественной «Улица 60 лет Октября (в районе ж\д техникума) автомобильная дорога от детской поликлиники до ул. Ленина; Сквер у жилых домов по ул. Ленина; освещение данной общественной территории.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа»** за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | справочно:  факт значение цел. пока-зателя за предшеству-ющий период | | Значение целевого  показателя за отчетный год | | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| Абсолютное  (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | |
| 1. Задача муниципальной программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Няндомского муниципального округа | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2.Задача муниципальной программы: повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площадей, скверов, улиц и т.д.) Няндомского муниципального округа | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 2 | | 3 | +1 | 150 | В связи с дополнительным финансированием |
| 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | |
| Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | чел | 4000 | 4000 | | 4822 | 822 | 121 | Итоги рейтингового голосования |

**ОТЧЕТ**

**о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа**

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | областной бюджет | | бюджет  округа | | внебюджетные источники | |
| план | факт | % | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Программа ««Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Благоустройство дворовых территорий | 505,9 | 443,8 | | 87,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,9 | 443,8 | 0,0 | 0 |
| 2. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | 26957,8 | 26657,0 | | 98,9 | 21647,5 | 21647,5 | 511,9 | 511,9 | 4798,4 | 4497,5 | 0,0 | 0 |
| 3. Разработка проектно-сметной документации наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | 2074,4 | 2007,9 | | 96,8 | 0,0 | 0,0 | 1875,9 | 1827,2 | 198,5 | 180,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Участие (реализация) во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик | 2126,5 | 2126,5 | | 100 | 0 | 0 | 2126,5 | 2126,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 5. Проведение инвентаризации ДТ и ОТ, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении ЮЛ и ИП | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 6. Обеспечение создания, развития объектов благоустройства на территории округа | 898,4 | 247,3 | | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,4 | 247,3 | 0,0 | 0 |
| **Всего по муниципальной программе** | 32563,1 | 31482,5 | | 96,6 | 21647,5 | 21647,5 | 4514,3 | 4465,6 | 6401,3 | 5369,4 | 0,0 | 0 |
| **Оценка**  **эффективности реализация муниципальной программы**  **«Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа**  **по итогам 2023 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | наименование | СРм | ССуз | Эис |  |  | СРмп | ЭРмп | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа** | 1 | 0,92 | 1,0 | - | - | 0,9 | 0,9 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Консультант отдела строительства, архитектуры , благоустройства и экологии Управления СА и ЖКХ |  | Пызина О.С. |