**ОТЧЕТ**

**О реализации муниципальной программы**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значенияна территории Няндомского муниципального округа»**

**за 2023 год**

За 2023 год по реализации мероприятий муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» были проведены следующие работы:

1. По мероприятию **«Зимнее содержание автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа»:**

Очищено от снега 1560 тыс. кв. м асфальтовых дорог, 442 тыс. кв. м тротуаров, убрано 110 км снежного вала шнекороторными очистителями, израсходовано 82 куб. м песка на подсыпку дорог в гололед в Няндоме и Каргополе 2 (ООО «Ремдорстрой», ООО «Агрофирма Холмогорская»).

Очищено от снега 7020 тыс. кв. м автомобильных дорог с грунтовым покрытием в г.Няндома, п.Шестиозерский, ж.д. ст. Зеленый, ж.д. ст. Бурачиха, ж.д. ст. Полоха, дер.Шултус, дер Конда, дер Андреевская, дер Некрасиха, дер Сафонова Гора (ИП Писарский И.В. ).

Произведена вывозка 10 тыс. м3 снега с асфальтовых дорог в г. Няндома (ИП Писарский И.В.)

1. По мероприятию **«Летнее содержание автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа,в том числе оплата договоров 2022 г»(сюда относятся в том числе договора 2022 года):**

Поставлены дорожные знаки (20 штук) для организации движения в праздничные дни/мероприятия (ИП Громова Т.П.)

Произведен монтаж и переустановка 35 металлических секций пешеходных ограждений в г. Няндома на улицах 60 лет Октября, Ленина, Строителей, пер. Клубный.(ИП Киселев А.А.)

Срезаны (спланированы) обочины в Няндоме на ул. Ленина, ул. Ген Ковырзина, ул. 60 лет Октября, Леваневского, ул. Фадеева (ИП Писарский И.В.)

Спрофилировано (грейдирование) 5400 тыс. кв. м автомобильных дорог с грунтовым покрытием в г.Няндомап., Шестиозерский, ж.д. ст. Зеленый, ж.д. ст. Бурачиха, ж.д. ст. Полоха, дер Шултус, дер Конда, дер Андреевская, дер Некрасиха, дер Сафонова Гора (ИП Писарский И.В. ).

Очищено от пыли и грязи 600 тыс. кв.м. асфальтового покрытия автомобильных дорог(ООО «Ремдорстрой»)

Очищено от пыли и грязи 105 тыс. кв.м. тротуаров(ООО «Ремдорстрой»)

Выполнена отсыпка дорог на ул. Набережная в д. Логиновская; в г. Няндома на улицах Шевченко, Северо-Западная, Приозерная; в д. Сидорова Гора ул. Нагорная; всего 450 метров (ИП Писарский И.В., ООО «Управление карьерных работ»)

Проведена укладка водопропускных труб (3 шт) на жд. ст. Зеленый (ООО «Энергия Севера», ИП Писарский И.В.,ООО «Управление карьерных работ»)

Демонтированы дорожные знаки (5 шт) с перекрестка ул. Ленина- ул. Строителей в г. Няндома (ИП Бачинов И.С.)

Поставлены 8 ж/б труб для ремонта участка дороги в Шожме и подъезда к д. Мостовая в Моше (АО «Агкроскон-ЖБИ»)

Поставлены 8 портальных стенок для ремонта участка дороги в Шожме и подъезда к д. Мостовая в Моше (ИП Писарский И.В)

3. По мероприятию **«Очистка от снега улиц на железнодорожной станции Лельма»:**

Очищено от снега 96 тыс. м2 автомобильных дорог (ИП Смагин С.Г.)

4.По мероприятию **«Очистка от снега подвесного моста и пешеходной части автомобильного моста в п. Шалакуша через р. Моша»:**

Выполнено 5 циклов очистки подвесного моста и пешеходной части автомобильного моста через р.Моша в п. Шалакуша (ИП Смагин С.Г.)

5. По мероприятию **«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ст. Лепша, л/п Лепша-Новый)»:**

Очищено от снега 487 тыс. м2 автомобильных дорог (ИП Смагин С.Г.)

7.По мероприятию **«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (п. Шалакуша)»:**

Очищено от снега 788 тыс. м2автомобильных дорог (ИП Смагин С.Г.)

Спрофилировано (грейдирование) 591 тыс. м2автомобильных дорог (ИП Смагин С.Г.)

8. По мероприятию **«Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения в районах: «Канакша», «Воезеро», «Лимь», п.Заозерный, Макаровская-Логиновская»:**

Очищено от снега 2760 тыс. кв. м автомобильных дорог в районах: «Канакша», «Воезеро», «Лимь», п.Заозерный, Макаровская-Логиновская» (ИП Бачинов А.А. )

9. По мероприятию **«Нанесение дорожной разметки и очистка от пыли и грязи автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома»**:

Нанесено 3407,5 м2 дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения с асфальтовым покрытием в г. Няндома. (ИП Мажникова Т.О.)

11. По мероприятию **«Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома»:**

Струйно-инъекционным методом (ямочный ремонт) отремонтировано 500 м2 асфальтового покрытия на улицах Ленина, Г. Ковырзина, П. Морозова, Партизанская, Индустриальная. (ООО «Ремдорстрой»)

12. По мероприятию **«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома»:**

Проведена укладка 4740 м2 асфальтового покрытия на улицах Ген. Ковырзина, Труда, 60 лет Октября, Фадеева, Партизанская, Индустриальная, пер. Ударный, у здания почты. (ООО «АТП»)

13. По мероприятию **«Модернизация светофорного объекта на перекрестке ул.60 лет Октября и ул. Ленина в г. Няндома (участие в конкурсе на предоставление субсидии в рамках государственной программы «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»)»:**

Установлены:

1) Светофор транспортный: светодиодный тип Т.1 2 (6 шт)

2) Светофор транспортный: светодиодный тип Т.1.п.1 (1 шт)

3) Светофор пешеходный светодиодный П.2.1 (6 шт)

4) Информационная секция «правая» (1 шт.)

5 )Информационная секция «левая» (1 шт.)

6) Дорожные знаки (16 шт)

7) Металлические пешеходные ограждени (100 м)

8) Гобо проектор с проекцией разметки «зебра» и дорожные знаки «пешеходный переход» (3 шт)

Работы выполнило ООО «Север-спецтехмонтаж»

14. По мероприятию **«Установка светофорного объекта на перекрестке улиц Ленина и Строителей в г. Няндома Архангельской области (участие в конкурсе на предоставление субсидии в рамках государственной программы «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»)»:**

Установлены:

1) Светофор транспортный: светодиодный тип Т.1 2 (8 шт)

2) Светофор пешеходный светодиодный П.2.1 (4 шт)

3) Дорожные знаки (12 шт)

4) Металлические пешеходные ограждения (200 м)

5) Гобо проектор с проекцией разметки «зебра» и дорожные знаки «пешеходный переход» (2 шт)

Работы выполнило ООО «НИСА»

15.По мероприятию **«Инженерные и организационно-планировочные мероприятия»:**

Разработана проектно-сметная документация по объекту «устройство дорог, расположенных на землях лесного фонда Няндомского лесничества и земель ж/д ст. Шожма».(ООО «Проектгазстрой»)

Разработан проект планировки территории объекта «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Заводская, ул. Гагарина пос. Шалакуша Няндомского муниципального округа». (ИП Семаков Д.А.)

Проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания по объекту «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Заводская, ул. Гагарина пос. Шалакуша Няндомского муниципального округа».(ИП Семаков Д.А.)

Выполнено техническое присоединение энергопринимающих устройств к светофору «Строителей-Ленина» в г. Няндома. (ООО «Горэлектросеть»)

Получено положительное заключение гос.экспертизы проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 60 лет Октября – ул. Ленина» (ГАУ АО «Управление государственной экспертизы»)

Получено положительное заключение гос.экспертизы проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Логиновская - Алексеевская» (ГАУ АО «Управление государственной экспертизы»)

Разработан проект межевания территории для размещения линейного объекта «Дорога, расположенная на землях лесного фонда Няндомского лесничества» (ООО «АрхЗемПроект»)

17. По мероприятию **«Ремонт перехода в л/п Ивакша»:**

Выполнены работы по устройству мостового перехода протяженностью 10 метров через р. Ивакшанский в л/п Ивакша (ООО ПКП «Титан»).

О Т Ч Е Т

об объемах финансирования муниципальной программы

«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»

за 2023 год

| № | Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет округа | | |
| план | факт | % | план | факт | план | факт | план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
|  | Цель программы: повышение эффективности функционирования и безопасности автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети на территории Няндомского муниципального округа. | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1: Поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; | | | | | | | | | | |
| 1 | Зимнее содержание автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа | 15 422,0 | 14 024,5 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 422,0 | | 14 024,5 |
| 2 | Летнее содержание автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа  в том числе оплата договоров 2022 г. | 3193,6 | 3 193,6  3 705,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 193,6  3 705,3 | | 3 193,6  3 705,3 |
| 3 | Очистка от снега улиц на железнодорожной станции Лельма | 12,8 | 12,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | | 12,8 |
| 4 | Очистка от снега подвесного моста и пешеходной части автомобильного моста в п. Шалакуша через р. Моша | 74,5 | 74,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,5 | | 74,5 |
| 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ст. Лепша, л/п Лепша-Новый) | 75,6 | 75,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,6 | | 75,6 |
| 6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (л/п Ивакша) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  (п. Шалакуша) | 505,6 | 505,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,6 | | 505,6 |
| 8 | Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения в районах: «Канакша», «Воезеро», «Лимь», п.Заозерный, Макаровская-Логиновская | 597,0 | 597,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 | | 597,0 |
| 9 | Нанесение дорожной разметки и очистка от пыли и грязи автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Няндома | 438,4 | 438,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,4 | | 438,4 |
| 10 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Кувшиниха-Икса», «Занаволок-Горка Дуплева» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома | 2 001,0 | 2 001,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 001,0 | | 2 001,0 |
| 12 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома:  -ул.Г.Ковырзина (от ул.Пушкина до ул,Светлая)  -ул.Труда (от д.3 до котельной)  -Проезд от здания почты до здания сбербанка  -ул.Фадеева (вдоль д № 5 и автобусный карман) | 11 500,9 | 11 500,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 500,9 | | 11 500,9 |
| 13 | Модернизация светофорного объекта на перекрестке ул. 60 лет Октября и ул.Ленина в г.Няндома  (участие в конкурсе на предоставление субсидии в рамках государственной программы «Об утверждении государственной программы Архангельской области» «Развитие транспортной системы Архангельской области») | 3 225,6 | 2 380,9 | 73,8 | 0,0 | 0,0 | 2 644,5 | 1952,0 | 581,1 | | 428,9 |
| 14 | Установка светофорного объекта на перекрестке улиц Ленина и Строителей в г.Няндома Архангельской области (участие в конкурсе на предоставление субсидии в рамках государственной программы «Об утверждении государственной программы Архангельской области» «Развитие транспортной системы Архангельской области») | 2 265,5 | 2 265,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1 857,4 | 1 857,4 | 408,1 | | 408,1 |
|  | Задача 2: Улучшение качества дорожной инфраструктуры. | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 15 | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия | 1 403,5 | 367,8 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 403,5 | | 367,8 |
| 16 | Устройство тротуаров | 3 000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | | 0,0 |
| 16.1 | Устройство тротуаров по ул.Индустриальная | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 17 | Ремонт перехода в л/п Ивакша | 250,0 | 250,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | | 250,0 |
| 18 | Участие в конкурсе на предоставление областной субсидии на ремонт автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 19 | Ремонт подъезда к территориям СНТ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | **Всего** | **47 671,3** | **41 393,4** | **86,8** | **0,0** | **0,0** | **4 501,9** | **3 809,4** | **43 169,4** | | **37584,0** |

О Т Ч Е Т

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | справочно:  факт значение цел.пока-зателя за предшеству-ющий период | Значение целевого  показателя за отчетный год | | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| Абсолютное  (гр.5-гр.4) | Относительное,  (%) |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа « Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» | | | | | | | |
| Задача 1 :поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них, на уровне, соответствующем категории дороги | | | | | | | |
| Протяженность отремонтированных  автомобильных дорог общего  пользования местногозначения | км | 4,8 | 0,8 | 5,19 | +4,39 |  | Проведение большого объема отсыпки дорог с грунтовым покрытием |
| Задача 2. улучшение качества дорожной инфраструктуры. | | | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общегопользования местного  значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог общего  пользования местногозначения | % | 10,1 | 12 | 11,2 | - 0,8 |  | За счет уточнения перечня объектов, планируемых к ремонту |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории

Няндомского муниципального округа»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРм | ССуз | Эис | СРп/п | ЭРп/п | СРмп | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» | 0,82 | 0,86 | 0,9 | - | - | 1,0 | 0,9 |

Батогов Александр Вадимович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8(81838) 6-20-41