УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Няндомского муниципального

округа Архангельской области

от «___»___________2022 года №____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда

Няндомского округа»

Паспорт

муниципальной программы

«Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда

Няндомского округа»

| Наименование программы | Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского округа Архангельской области (далее - Управление строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Участники программы | администрация Няндомского округа Архангельской области (далее- администрация Няндомского округа) |
| Перечень подпрограмм программы | Подпрограмма №1 «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда в Няндомском муниципальном округе». Подпрограмма № 2 «Переоборудование нежилых помещений в жилые в Няндомском округе». |
| Цель и задачи программы | Цель: - создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, удовлетворение потребности населения в жилых помещениях путем реконструкции нежилых помещений; - финансовая поддержка для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Задачи: - проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; - проведение ремонта квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности; - обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования: 6 345,0тыс.руб. в том числе: средства бюджета округа – 6 345,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - приведение в технически исправное состояние объектов муниципального жилищного фонда посредством проведения выборочного и комплексного ремонтов; - повышение уровня благоустройства жилищного фонда посредством модернизации и реконструкции при проведении ремонта; - сокращение очереди граждан, нуждающихся в улучшении условий проживания. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Жилищный фонд Няндомского района по состоянию на 01.01.2015г. составляет 540,8 тыс.м2, в том числе муниципальный жилищный фонд 230,2 тыс.м2.

Характеристика многоквартирных домов жилищного фонда:

- панельные дома - 35 домов;

- кирпичные дома – 97 домов;

- шлакоблочные дома – 34 домов;

- деревянные дома – 600 домов;

- сборно-щитовые дома – 39 домов.

Средний год постройки составляет – 1970 г., средний процент износа составляет 60 %.

Конструктивные элементы, инженерные системы и иное оборудование объектов муниципального жилищного фонда в целом требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего ремонта. Ремонт объектов муниципального жилищного фонда является самой затратной частью их эксплуатации.

В настоящее время не уменьшается количество обращений граждан на неудовлетво-рительное состояние жилых помещений, также не уменьшается число предписаний судебных органов и органов государственного надзора в жилищной сфере, с каждым годом ветшают конструктивные элементы домов, инженерные сети. Изношенные коммуникации не выдерживают возрастающих потребностей населения в благоустройстве и комфорте.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации ремонта, дальнейшее выполнение ремонта жилищного фонда в районе необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках муниципальной программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Цель программы:

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, удовлетворение потребности населения в жилых помещениях путем реконструкции нежилых помещений;

- финансовая поддержка для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Задачи программы:

- проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

- проведение капитального ремонта квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности;

- обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях.

- ПЕРЕЧЕНЬ

- целевых показателей муниципальной программы

- « Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского округа»

- Ответственный исполнитель: Управление строительства, архитектуры и ЖКХ

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| - Муниципальная программа « Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля отремонтированных объектов от общего количества запланированных объектов на год | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Площадь введенных в эксплуатацию муниципальных квартир путем переоборудования | кв. м. | 500 | 200 | 50 | 50 |  |
| 3.Количество предоставленной площади малоимущим граждан нуждающимся в жилых помещениях | кв. м. | - | - | - | - |  |

ПОРЯДОК

расчета  целевых показателей муниципальной программы и источники информации

о значениях целевых показателей     муниципальной    программы

«Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского округа»

| Наименование целевых показателей программы, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| цель 1 программы: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, удовлетворение потребности населения в жилых помещениях путем реконструкции нежилых помещений; |  |  |
| задача 1 : проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов |  |  |
| Доля отремонтированных объектов от общего количества запланированных объектов на год, % | общее количество отремонтированных объектов/ запланированное количество объектов от плана х 100% | акты выполненных работ по форме КС-2 |
| задача 2: обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях |  |  |
| Площадь введенных в эксплуатацию муниципальных квартир путем переоборудования, кв.м. | общая площадь введенных в эксплуатацию муниципальных квартир за отчетный период | акты выполненных работ по форме КС-2 |
| цель 2 программы: финансовая поддержка для проведения капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |
| задача 3 проведение ремонта квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности |  |  |
| количество предоставленной площади малоимущим граждан нуждающихся в жилых помещениях, кв.м. | общее количество предоставленной площади, согласно очередности | протокола жилищной комиссии, распоряжения |

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация программы предусмотрена на период с 2023 по 2025 год в один этап.

- 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при подготовке проектов бюджетов Няндомского округа на очередной финансовый год.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского округа»

| Статус | наименование | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого и нежилого фонда Няндомского округа | Всего, в том числе: | 2115,0 | 2115,0 | 2115,0 | 6 345,0 |
|  |  | Бюджет округа | 2115,0 | 2115,0 | 2115,0 | 6 345,0 |
| Подпрограмма 1 | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда в Няндомском муниципальном округе | Всего, в том числе: | 2115,0 | 2115,0 | 2115,0 | 6 345,0 |
|  |  | Бюджет округа | 2115,0 | 2115,0 | 2115,0 | 6 345,0 |
| Подпрограмма 2 | Переоборудование нежилых помещений в жилые в Няндомском округе | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

5.1. Подпрограмма №1

«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда в Няндомском муниципальном округе»

Паспорт подпрограммы №1

| Наименование подпрограммы | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда в Няндомском округе |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского округа Архангельской области (далее - Управление строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Участники подпрограммы | администрация Няндомского округа Архангельской области (далее- администрация Няндомского округа), |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе на основании решений судебных и государственных надзорных органов, заявлений граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде. |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде. Задачи: - приведение в технически исправное состояние муниципальных жилых помещений посредством проведения капитальных ремонтов, в целях улучшения качества эксплуатационных характеристик жилищного фонда; - обеспечение условий снижения темпов роста непригодного для проживания жилищного фонда; - максимальное снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное состояние жилищного фонда. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования: 0,0 тыс.руб. в том числе: средства бюджета округа – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение комфортности и улучшение технических, санитарных характеристик существующего муниципального жилищного фонда. |

5.1.1. Характеристика сферы реализации, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Обеспечение комфортных условий проживания в жилых помещениях муниципального фонда является одной из приоритетных задач, определяющих социальную направленность преобразований в Няндомском округе. В связи с этим крайне важным представляется развертывание системы восстановления жилищного фонда.

Поскольку в настоящее время состояние значительной части жилищного фонда Няндомского округа может быть оценено как неудовлетворительное, необходимость обеспечения населения комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Няндомского округа.

В настоящее время муниципальный жилищный фонд Няндомского округа составляет     230,2 тыс.кв.м. Имеющийся жилищный фонд по своим качественным характеристикам не в полной мере удовлетворяет потребности человека в жилье. На основании исковых производств по судебным делам, а также в результате комиссионного обследования по жалобам граждан на состояние жилых помещений, определен перечень муниципального жилья, требующего проведения работ по текущему ремонту и сроки его проведения.

5.1.2. Цели и задачи подпрограммы 1

«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда в Няндомском округа»

Цель подпрограммы:

Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде.

Задачами подпрограммы являются:

- приведение в технически исправное состояние муниципальных жилых помещений посредством проведения капитальных ремонтов, в целях улучшения качества эксплуатационных характеристик жилищного фонда;

- обеспечение условий снижения темпов роста непригодного для проживания жилищного фонда

- ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей подпрограммы №1

«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда в Няндомском округе»

- Ответственный исполнитель : Управление строительства, архитектуры и ЖКХ

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда в Няндомском округе» |  |  |  |  |  |
| 1. количество отремонтированных объектов от общего количества запланированных объектов на год | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Количество предоставленных квартир малоимущим граждан нуждающихся в жилых помещениях | кв. м. | - | - | - | - |

ПОРЯДОК

расчета  целевых показателей муниципальной подпрограммы и источники информации

о значениях целевых показателей     муниципальной    программы

«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда в Няндомском округе»

| Наименование целевых показателей программы, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде |  |  |
| задача 1 : приведение в технически исправное состояние муниципальных жилых помещений посредством проведения капитальных ремонтов, в целях улучшения качества эксплуатационных характеристик жилищного фонда |  |  |
| количество отремонтированных объектов от общего количества запланированных объектов на год, ед. | общее количество отремонтированных объектов | акты выполненных работ по форме КС-2 |
| задача 2: обеспечение условий снижения темпов роста непригодного для проживания жилищного фонда; |  |  |
| количество введенных в эксплуатацию муниципальных квартир путем переоборудования, ед. | общее количество введенных в эксплуатацию муниципальных квартир за отчетный период | акты выполненных работ по форме КС-2 |

5.1.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусмотрена на период с 2023 по 2025 годы в один этап.

5.1.4. МЕРОПРИЯТИЯ

подпрограммы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда в Няндомском округе»

муниципальной программы

«Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского округа»

| № | Наименование мероприятия | ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты, в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту жилых помещений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет округа | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 2 475,0 |
| 2 | Проведение независимых экспертиз о техническом состоянии основных несущих и ограждающих конструкций здания проведение независимых экспертиз | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет округа | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 2 820,0 |
| 3 | Уборка строительного мусора после разборки многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет округа | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1050,0 |
|  | Всего по подпрограмме: в том числе: |  |  | 2 115,0 | 2 115,0 | 2 115,0 | 6 345,0 |
|  | Бюджет округа |  |  | 2 115,0 | 2 115,0 | 2 115,0 | 6 345,0 |

5.2. Подпрограмма №2

«Переоборудование нежилых помещений в жилые в Няндомском округе»

Паспорт подпрограммы №2

| Наименование подпрограммы | Переоборудование нежилых помещений в жилые в Няндомском округе |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского округа Архангельской области (далее - Управление строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Участники подпрограммы | администрация Няндомского округа Архангельской области (далее- администрация Няндомского округа), |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Переоборудование помещений согласно утвержденного перечня |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: - удовлетворение потребности населения в жилых помещениях Задачи: - обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования: 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение площади муниципального жилищного фонда. |

5.2.1. Характеристика сферы реализации, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

В муниципальном образовании в настоящее время отсутствуют свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда для предоставления по договорам социального найма гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий. Основной проблемой в жилищной сфере является отсутствие достаточных финансовых возможностей у района на строительство и приобретение жилья для предоставления по договорам социального найма. По состоянию на 01 января 2015 года в администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 670 семей.

- 5.2.2. Цель и задачи муниципальной подпрограммы 2

- «Переоборудование нежилых помещений в жилые в Няндомском »

Целью подпрограммы является удовлетворение потребности населения в жилых помещениях.

Задача подпрограммы является:

- - обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях

- ПЕРЕЧЕНЬ

- целевых показателей муниципальной подпрограммы

- «Переоборудование нежилых помещений в жилые в Няндомском округе»

- Ответственный исполнитель : Управление строительства, архитектуры и ЖКХ

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| подпрограмма «Переоборудование нежилых помещений в жилые в Няндомском округе» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество квартир введенных в эксплуатацию муниципальных квартир путем переоборудования | ед. | 500 | 200 | 0 | 50 |

ПОРЯДОК

расчета  целевых показателей муниципальной программы и источники информации

о значениях целевых показателей     муниципальной    программы

«Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского округа»

| Наименование целевых показателей программы, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Целью подпрограммы является удовлетворение потребности населения в жилых помещениях |  |  |
| - задача обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  |  |
| количество предоставленных квартир малоимущим граждан нуждающихся в жилых помещениях, ед. | общее количество предоставленных квартир, согласно очередности | протокола жилищной комиссии, распоряжения |

5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусмотрена на 2023-2025 годы в один этап.

5.2.4 МЕРОПРИЯТИЯ

подпрограммы «Переоборудование нежилых помещений в жилые в Няндомском округе»

муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского округа»

| № | Наименование мероприятия | ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты, в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Целью подпрограммы является удовлетворение потребности населения в жилых помещениях Задачей подпрограммы является: обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переоборудование помещений: | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программы предполагается:

- приведение в технически исправное состояние объектов муниципального жилищного фонда посредством проведения выборочного и комплексного ремонтов;

- повышение уровня благоустройства жилищного фонда посредством модернизации и реконструкции при проведении ремонта;

- ускорение распределения квартир гражданам, нуждающимся в улучшении условий проживания.

Ожидаемый результат:

- Социальный:

- повышение степени удовлетворения населения жилищным фондом;

- увеличение площади муниципального жилищного фонда за счет реконструкции.

- Экономический:

- сокращение затрат на текущие ремонтные работы за счет приведения жилого фонда в технически исправное состояние.

__________________________