# Об утверждении муниципальной программы

# «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.2. статьи 6 Устава Няндомского муниципального округа, в соответствии с пунктом 26 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального района Архангельской области от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года   
№\_\_\_, на основании распоряжения администрации Няндомского муниципального района Архангельской области от «19» октября 2022 года № 331-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ, проекты которых подлежат разработке в переходный период преобразования городского и сельских поселений Няндомского муниципального района Архангельской области, планируемых к утверждению и финансированию из бюджета Няндомского муниципального округа Архангельской области с 1 января 2023 года»,

администрация Няндомского муниципального района Архангельской области,

**п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Няндомского муниципального района Архангельской области и опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его [официального](garantF1://25185601.0) опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Глава Няндомского муниципального округа** | **А.В. Кононов** |

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

«**Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа**»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«**Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа**»

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области |
| Участники программы | администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области,  организации-подрядчики, определенные на конкурсной основе |
| Цель и задачи программы | Цель программы:  - повышение эффективности функционирования и безопасности автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети на территории Няндомского муниципального округа  Задачи программы:  - поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них, на уровне, соответствующем категории дороги;  - улучшение качества дорожной инфраструктуры. |
| Период реализации программы | с 01.01.2023-31.12.2026 г.г. |
| Объемы и источники финансирования  программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 152 490,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства бюджета округа – 152 490,4 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей |
| Мероприятия программы | 1. Содержание автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского. округа. 2. Обустройство светофорного регулирования. 3. Инженерные и организационно-планировочные мероприятия. 4. Устройство тротуаров. 5. Ремонт мостов. 6. Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования. 7. Ремонт подъезда к территориям СНТ. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | Автомобильные дороги местного значения в Няндомском муниципальном округе содержатся в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, сократилась доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий. |

**2. Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица  измерения** | **Значения целевых показателей** | | | | |
| **базовый 2022 год** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Муниципальная программа  «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» | | | | | | | |
| 1. | Протяженность  отремонтированных  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2. | Рост доли протяженности  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения, отвечающих  нормативным требованиям, в  общей протяженности  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения | % | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 |

**Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Автомобильный транспорт – один из наиболее распространенных, он доступен абсолютно всем гражданам страны: водителям и пассажирам транспортных средств. При этом современный автотранспорт требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

На территории Няндомского муниципального округа общая протяженность дорог местного значения составляет 280,69 км, в том числе: с усовершенствованным покрытием – 33,01 км, с песчано-грунтовым покрытием – 247,68 км. Из них в нормативном состоянии находится 27,7 км, поэтому поддержание состояния конструктивных элементов автомобильных дорог в нормативном состоянии является исключительно важным направление деятельности органов местного самоуправления Няндомского округа.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание.

По причине внушительной протяженности сети автомобильных дорог на территории Няндомского муниципального округа решить на корню проблему с приведением автомобильных дорог в нормативное состояние не представляется возможным. Однако, за последние пять лет в данном направлении были получены значительные результаты:

1. Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования, расположенной по адресу г. Няндома, ул. Леваневского (на участке от ул. Советская до ул. Первомайская).
2. Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования, расположенной по адресу: г. Няндома, ул. 60 лет Октября (от д. 22 до ул. Киевская).
3. Ремонт покрытия на участке автомобильной дороги по ул. Строителей вблизи д. 14.
4. Ремонт покрытия автомобильной дороги по ул. Североморская на участке от д. 5Б до ул. Фадеева.
5. Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования, расположенной по адресу: г. Няндома, ул. Советская (от ул. С. Ермолина до ул. Леваневского).
6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького в г. Няндома.
7. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов у:

- МБУДО «Детская школа искусств г. Няндома»;

- МАУДО «Районный центр дополнительного образования детей»;

- МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома»;

- д/с «Огонек»;

- д/с «Сказка»;

- МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома»;

- МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома»;

- д/с «Теремок».

1. Ремонт автомобильной дороги по ул. И. Севастьянова в г. Няндома.
2. Ремонт моста в д. Шултус.
3. Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Островского в г. Няндома (1 этап).
4. Ремонт покрытия автомобильной дороги «проезд от ул. Фадеева до д. 8 по ул. Фадеева».
5. Ремонт покрытия автомобильной дороги по уд. Морозова.
6. Ремонт покрытия автомобильной дороги по пер. Совхозный.
7. Ремонт покрытия автомобильной дороги «Подъезд к СТО».
8. Ремонт покрытия автомобильной дороги по пер. Клубный.
9. Ремонт автомобильных дорог на территории Мошинского территориального отдела («Низ-Подлесная», «Логиновская - Алексеевская», «Бор-Проково», «Наволок-Село», «Наволок-Низ (Лимь)», «Подъезд к дер. Кипровская», «Подъезд к д. Погост», «Подъезд к д. Гавриловская (Лимь)», «Подъезд к д. Гавриловская», «Подъезд к кладбищу «Цыганская Шалга», «Подъезд к д. Бряшниха», «Подъезд к д. Никоновская», ул. Дальняя в п. Заозерный).
10. Ремонт автомобильных дорог на территории Шалакушского территориального отдела (п. Шалакуша: ул. П. Морозова, ул. Южная, ул. Свободы, ул. Юбилейная, ул. Строителей, пер. Школьный, пер. Набережный, ул. Колхозная, ул. Дубинина; л/п Лепша Новый: ул. Садовая, ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Строителей, ул. Первомайская (от ул. Октябрьская до ул. Центральная), ул. Центральная (от ул. Строительная до ул. Первомайская); д. Ступинская ул. Гаражная.
11. Устройство временного моста через реку Канакша на км 0+027 автомобильной дороги общего пользования местного значения «Низ-Подлесная».
12. Ремонт моста через р. Воезерка в д. Волковская.
13. Ремонт моста через р. Лепша в д. Турлаевская.
14. Ремонт мостового перехода на а/д «Кувшиниха-Икса».

Хотя положительный тренд по снижению доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, явно прослеживается, следует признать, что количество этих автомобильных дорог все еще остается на высоком уровне. Об этом свидетельствуют и обращения граждан по вопросу неудовлетворительного состояния дорожной сети. К основным проблемам можно отнести следующие:

- разрушенное покрытие автомобильных дорог,

- разрушение или отсутствие тротуаров,

- нарушение или отсутствие водоотведение поверхностных вод,

-ненадлежащее обустройство автомобильных дорог (дорожные знаки, горизонтальная разметка, леерные ограждения, водопропускные трубы),

- неудовлетворительное состояние придорожных полос.

Муниципальная программа базируется на положениях федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Реализация настоящей программы позволит продолжить курс на приведение в нормативное состояние конструктивных элементов дорожной инфраструктуры за счет эффективного, целенаправленного использования средств всех уровней и синхронизировать мероприятия данной программы с мероприятиями других муниципальных программ с целью комплексного развития территорий.

**Раздел 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | |
| **всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| Муниципальная программа | Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа | Всего, в т.ч.: | 152 490,4 | 38 283,8 | 38 402,2 | 37 902,2 | 37 902,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 152 490,4 | 38 283,8 | 38 402,2 | 37 902,2 | 37 902,2 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов, тыс. руб.** | | | | |
| **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | Цель программы: повышение эффективности функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети на территории Няндомского муниципального округа. | | | | | | | |
|  | Задача № 1: Поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | бюджет округа | 143 810,4 | 35 863,8 | 35 982,2 | 35 982,2 | 35 982,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обустройство светофорного регулирования | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | бюджет округа | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача № 2: Улучшение качества дорожной инфраструктуры. | | | | | | |  |
| 3 | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | бюджет округа | 1 680,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| 4 | Устройство тротуаров | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | бюджет округа | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 5 | Ремонт мостов | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | бюджет округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | бюджет округа | 3 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 7 | Ремонт подъезда к территориям СНТ | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: |  | Итого, в т.ч.: | 152 490,4 | 38 283,8 | 38 402,2 | 37 902,2 | 37 902,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 152 490,4 | 38 283,8 | 38 402,2 | 37 902,2 | 37 902,2 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к муниципальной программе  «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» |

**Сведения**

**о методике расчета целевых показателей и источниках информации**

**о значениях целевых показателей муниципальной программы**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевых показателей программы,**  **единица измерения** | **Порядок расчета** | **Источник информации** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. Поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. | | |
| Протяженность  отремонтированных  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения, км | Сумма всех отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за отчетный период | Муниципальные контракты, акты о приемке выполненных работ. |
| 1. Улучшение качества дорожной инфраструктуры. | | |
| Рост доли протяженности  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения, отвечающих  нормативным требованиям, в  общей протяженности  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения, % |  | 1. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований по форме 3-ДГ (мо). 2. Муниципальный контракты ,акты выполненных работ. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_