Утверждено

постановлением администрации

- Няндомского муниципального

- округа Архангельской области

от «___» __________ 2022 года №_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области |
| --- | --- |
| Участники программы | - Администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области; - население Няндомского муниципального округа; - организации на конкурсной основе. |
| Цель и задачи программы | Цель: Повышение доступности, качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа Задачи: - строительство, модернизация, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры; - создание условий для привлечения из различных источников финансирования, в том числе долгосрочных частных инвестиций, для развития систем коммунальной инфраструктуры; - приведение качества воды в системах питьевого водоснабжения в соответствие с требованиями, установленными законодательством |
| период реализации программы | С 01.01.2023 года по 31.12. 2025 года |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 21372,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства бюджета округа – 21372,0тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0,0тыс. рублей. |
| Перечень основных мероприятий программы | - Обеспечение водоснабжения населённых пунктов. Строительство (бурение) скважин на воду; - Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем теплоснабжения; - Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения; - Обеспечение надёжности электроснабжения; - Реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений канализации города Няндома; - Актуализация схемы теплоснабжения Няндомского муниципального округа; - Актуализация схемы водоснабжения Няндомского муниципального округа; - Актуализация ПКР Няндомского муниципального округа; - Разработка проекта зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение доступности к системам коммунальной инфраструктуры населения Няндомского муниципального округа, качество воды в системах питьевого водоснабжения приведено в соответствие с требованиями СанПиН, повышено качество предоставляемых услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. |

- 2. Целевые показатели

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2022 год | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение доступности к системам коммунальной инфраструктуры населения Няндомского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Полнота освоения финансовых средств, предусмотренных на программу | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам | % | 16,9 | 17,7 | 37,5 | 54,0 |

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

На территории Няндомского муниципального округа имеется 61 артезианская скважина, (общая информация отражена в приложении 2 к муниципальной программе). Водопроводные сети имеются только в г. Няндома, д. Андреевская и деревнях Логиновская, Макаровская, Корехино, Поповская, Петариха, Мошинского территориального отдела. В остальных населенных пунктах, а также в некоторых районах г. Няндома, системы водоснабжения представляют собой скважину с водоразборной колонкой.

Также существуют объекты жилого фонда, детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, юридических лиц, не имеющих централизованных систем водоснабжения, водоснабжение территории осуществляется из автономных шахтных колодцев, одиночных скважин.

Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой является одним из первоочередных. Существует проблема с обеспечением населения качественной питьевой водой. В последние годы уровень глубинных подземных вод постепенно снижается. Имеющиеся артезианские скважины с глубиной бурения от 70 до 120 метров эксплуатируются сверх установленных сроков использования. Снижается качество воды : по химическому составу вода гидрокарбонатная кальциево-магниевого и натриево-кальциевого состава с минерализацией 0,3-0,5 г/дм3, умеренно жесткая (общая жесткость 4,0-6,0), с повышенным содержанием железа до 0,72 мг/дм3, рН–7,8. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21. Критический износ сетей водоснабжения ведёт к значительным потерям в распределительной сети, усиливает риск загрязнения поднятой воды в осенний и весенний период. Сети с износом более 60% составляют 86 %.

Обеспеченность в доступе к системам централизованного водоснабжения населения Няндомского муниципального округа является низкой (Мошинский территориальный отдел – 35%, Шалакушский территориальный отдел – 20%, г. Няндома с прилегающими населенными пунктами – 75%).

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Няндомского муниципального округа осуществляется по смешанной схеме с использованием автономного и централизованного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от 28 котельных, 25 из них являются муниципальной собственностью (общая информация отражена в приложении 3 к муниципальной программе). Котельные имеют морально устаревшее оборудование с низким КПД.  Локальные системы теплоснабжения работают независимо друг от друга, распределение нагрузки между ними происходит в рамках определения зон источников теплоснабжения. Распределительная сеть системы теплоснабжении имеет высокую степень износа сетей: сети с износом более 60% составляют 88%.

В настоящее время обеспеченность в доступе к системам централизованного теплоснабжения населения Няндомского муниципального округа является низкой (Мошинский территориальный отдел – 35%, Шалакушский территориальный отдел – 25%, г. Няндома с прилегающими населенными пунктами – 75%).

Значительная часть объектов коммунальной инфраструктуры, как указано выше, имеет износ 60% и более. Аварийные ситуации на инженерных сетях и сооружений коммунальной инфраструктуры приводят к сверхнормативным перерывам в поставке коммунального ресурса, в результате чего снижается качество жизни населения. Кроме того, данные ситуации имеют отрицательный экологический эффект.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, ведущим к значительным потерям воды и теплоносителя в сетях и снижению энергоэффективности объектов ресурсоснабжения.

Ограниченность в доступе к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения связана с недостаточным развитием коммуникаций, отсутствием резерва мощности на существующих источниках, исходя из этого одной из приоритетных задач социально-экономического развития Няндомского муниципального округа является развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов населения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Данная программа предусматривает финансирование мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования существующих инженерных систем тепло-, водо- снабжения, водоотведения, создание новых объектов в целях обеспечения повышения качества коммунальных услуг предоставляемых населению, создание  инвестиционной привлекательности возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства (существующих и планируемых к строительству) к инженерным сетям, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации инвестиционной программы концессионера ООО «Энергия Севера» планируется:

- строительство БМК (Центральная), использующей в качестве топлива природный газ и вывод из эксплуатации котельной «Квартальная», использующей в качестве топлива каменный уголь, что позволит повысить эффективность и надёжность работы системы теплоснабжения и улучшить экологическую обстановку в г. Няндома, кроме того планируется переключение нагрузок котельных «Школа №2», «Молокозавод» на БМК (Центральная) и их закрытие;

- строительство БМК по ул. Труда, использующей в качестве топлива отходы лесопиления с выводом из эксплуатации котельной «ЦРМ»;

- строительство БМК по ул. Ковырзина, использующей в качестве топлива отходы лесопиления; реконструкция, модернизация и строительство новых тепловых сетей для объединения систем теплоснабжения котельных («РИК», «АТП», «203», «МЛХ») с выводом из эксплуатации данных котельных, что позволит повысить эффективность и надёжность работы системы теплоснабжения;

- реконструкция, модернизация существующих ЦТП и реконструкция, модернизация строительство новых тепловых сетей от ЦТП в целях повышения надёжности, безаварийности работы распределительной сети, повышение качества теплоснабжения для потребителей;

- строительство БМК в мкр. Каргополь-2, использующей в качестве топлива природный газ.

В целях привлечения инвестиций в рамках развития муниципально-частного партнёрства планируется заключение концессионных соглашений по передаче муниципального имущества теплоснабжения и проведению работ:

- строительство БМК в п. Шалакуша, использующей в качестве топлива отходы лесопиления и закрытие БМК, использующей в качестве топлива дизельное топливо, реконструкция, модернизация строительство новых тепловых сетей от вновь построенной котельной;

- строительство участка тепловой сети для объединения систем теплоснабжения с целью повышения надёжности, оптимизация системы теплоснабжения в п. Шалакуша (объединение котельных в п. Шалакуша: котельной №1 по улице Водная, 30а и котельной №2 по улице Матросова, 10б, находящихся в хозяйственном ведении МУП «ШЛИТ»);

- модернизация котельной в д. Петариха по ул. Городская д.10а, реконструкция, модернизация строительство новых тепловых сетей от этой котельной.

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», ФП «Чистая вода», региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019-21024 годы) ведётся разработка:

- ПСД «Реконструкции и модернизации систем водоснабжения г. Няндома», реализация мероприятий, предусматриваемых данным проектом, позволит обеспечить снабжение качественной водой примерно 9,0 тыс. человек, вывести из эксплуатации 12 скважин, находящихся в неудовлетворительном состоянии и исчерпавших полезный срок эксплуатации;

- ПСД «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская, д. Бор Архангельская область, Няндомский район, сельское поселение «Мошинское», реализация мероприятий, предусматриваемых данным проектом, позволит обеспечить снабжение качественной водой примерно 300 человек, вывести из эксплуатации открытый водозабор на озере Петаревское.

Качество подземных вод, поднимаемых из артезианских скважин на территории Няндомского округа, не соответствует требования предъявляемым к качеству питьевой воды, необходимо строительство ВОС с целью приведения качества воды, подаваемой в распределительную сеть, требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Необходимо разработать проекты зон санитарной охраны водозаборов в целях санитарно-эпидемиологической надежности в соответствии с требованиями СниП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа на основе: определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов; направленного ресурсного обеспечения реализации мероприятий.

Раздел 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа | Всего, в т.ч.: | 21372,0 | 8122,0 | 7500,0 | 5750,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет округа | 21372,0 | 8122,0 | 7500,0 | 5750,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 3. Мероприятия муниципальной программы.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Повышение доступности, качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача программы 1: строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение водоснабжения населённых пунктов. Строительство (бурение) скважин на воду | Управление СА и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 5250,0 | 0,0 | 2500,0 | 2750,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 5250,0 | 0,0 | 2500,0 | 2750,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем теплоснабжения | Управление СА и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения | Управление СА и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Обеспечение надёжности электроснабжения | Управление СА и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 4022,0 | 4022,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 4022,0 | 4022,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений канализации города Няндома | Управление СА и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 6100,0 | 4100,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 6100,0 | 4100,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача программы 2 : создание условий для привлечения из различных источников финансирования, в том числе долгосрочных частных инвестиций, для развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Няндомского муниципального округа | Управление СА и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Актуализация схемы теплоснабжения Няндомского муниципального округа | Управление СА и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Актуализация ПКР Няндомского муниципального округа | Управление СА и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача программы 3 : приведение качества воды в системах питьевого водоснабжения в соответствие с требованиями, установленными законодательством |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проекта зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | Управление СА и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Модернизация системы водоснабжения г. Няндома | Управление СА и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская, д. Бор Архангельская область, Няндомский район, сельское поселение «Мошинское» | Управление СА и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  | Итого, в т.ч.: | 21372,0 | 8122,0 | 7500,0 | 5750,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 21372,0 | 8122,0 | 7500,0 | 5750,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа» |
| --- | --- |

Сведения

о методике расчета  целевых показателей и источниках информации о значениях целевых показателей муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

| Наименование целевых показателей программы, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Задача программы 1 - строительство, модернизация, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| Обеспечение доступности к системам коммунальной инфраструктуры населения Няндомского муниципального округа % | количество населения, обеспеченного доступом к системам коммунальной инфраструктуры /общая численность населения*100% | РСО |
| Задача программы 2 - создание условий для привлечения из различных источников финансирования, в том числе долгосрочных частных инвестиций, для развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| Полнота освоения финансовых средств, предусмотренных на программу , % | Объем фактически израсходованных средств по программе / плановый объем финансового обеспечения х 100% | Отчёт по исполнению муниципальной программы |
| Задача программы 3 - приведение качества воды в системах питьевого водоснабжения в соответствие с требованиями, установленными законодательством |  |  |
| 4. Обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам, % | количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой/общая численность населения*100% | РСО |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие коммунальной инфраструктуры

Няндомского муниципального округа»

Источники питьевого водоснабжения Няндомского муниципального округа

| № | Населённый пункт | Чис-ть населения | Адрес, № артезианской скважины | Год ввода в экспл. | Глубина бурения | Наличие ВОС | Присое- динённая сеть | Техничес-кое состояние | Соответствие требов. СанПиН воды подаваемой в сеть | ЦВС |  | Не централизованное водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во жителей | V потр-я м3/год | кол-во жителей | V потр-я м3/год |
| 1 | г. Няндома | 20143 | ул. Фадеева, 2, корпус 3 арт. скв. №3 | 1980 | 90 |  |  | не удовл. |  | 11715 | 506835 | 3176 | 39816 |
| 2 | г. Няндома |  | ул. Фадеева, 2, корпус 4 арт. скв. №4 | 1980 | 90 | да | есть |  | соответствует |  |  |  |  |
| 3 | г. Няндома |  | скв. ПТФ, №5 арт. скв. №49966 | 1981 | 135 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 4 | г. Няндома |  | скв. ПТФ, №7 арт. скв. №49967 | 1981 | 135 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 5 | г. Няндома |  | скв. ПТФ, №8, арт. скв. №49760 | 1980 | 135 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 6 | г. Няндома |  | скв. ПТФ, №9 арт. скв. №49761 | 1980 | 135 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 7 | г. Няндома |  | скв. ПТФ, №10 арт. скв. №49762 | 1981 | 135 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 8 | г. Няндома |  | ул. Свободы, 51А арт. скв. б/н | 1967 | 89 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 9 | г. Няндома |  | ул. Московская, 6А арт. скв. №1 | 1994 | 90 | да | есть |  | соответствует |  |  |  |  |
| 10 | г. Няндома |  | ул. Московская, 6Б арт. скв. №2 | 1989 | 90 |  |  | не удовл. |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Няндома |  | ул. Московская, 6В арт. скв. №3 | 1989 | 90 | да | есть |  | соответствует |  |  |  |  |
| 12 | г. Няндома |  | ул. Труда, 11, строение 1 арт. скв. №204 | 1960 | 83,5 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 13 | г. Няндома |  | ул. Труда, 11, строение 2 арт. скв. №1602 | 1981 | 104 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 14 | г. Няндома |  | мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, 25 арт. скв. №2 | 1960 | 167 | да | есть |  | соответствует |  |  |  |  |
| 15 | г. Няндома |  | мкр. Каргополь-2, ул. Школьная, 2Б арт. скв. №8 | 1964 | 167,5 | да | есть |  | соответствует |  |  |  |  |
| 16 | г. Няндома |  | ул. Промартельная, 6В арт. скв. б/н | 1968 | 45 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 17 | г. Няндома |  | пер. Свободы, 50 арт. скв. №1758 | 1983 | 84 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 18 | г. Няндома |  | ул. Сосновая, 27 арт. скв. №1128 | 1975 | 70 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 19 | г. Няндома |  | ул. Загородная, 17Б арт. скв. №172 | 1972 | 101 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 20 | г. Няндома |  | ул. Горбача, 20А, стр. 1 арт. скв. №1913 | 1987 | 80 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 21 | г. Няндома |  | ул. Генерала Ковырзина, №39А, арт. стр. 1 скв. б/н | 1958 | 81,9 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 22 | г. Няндома |  | ул. Сосновая, 28 арт. скв. №1857 | 1985 | 96 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 23 | г. Няндома |  | ул. Сосновая, 29 арт. скв. №100Д | 1978 | 70 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 24 | г. Няндома |  | ул. Индустриальная, 4 "К" арт. скв. б/н | 1974 | 78 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 25 | г. Няндома |  | ул. Садовая, 19, строение 1 арт. скв №240 | 1968 | 79 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 26 | г. Няндома |  | ул. Советская, 4Б арт. скв. б/н | 1968 | 50,2 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 27 | г. Няндома |  | в 40 м. южнее д. №51 по ул. Ленина арт. скв. №2 г. | 1983 | 130 | нет | есть | не удовл. | не соответствует |  |  |  |  |
| 28 | г. Няндома |  | в 10 м. юго восточнее станции 3-го подъёма арт. скв. №3 | 1987 | 130 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 29 | г. Няндома |  | в 490 м. юго восточнее южного переезда арт. скв. №5 | 1990 | 130 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 30 | г. Няндома |  | в 20 м. южнее д. №12 по ул. Южная арт. скв. №7 | 1990 | 145 | нет | есть | не удовл. | не соответствует |  |  |  |  |
| 31 | г. Няндома |  | в 125 м. южнее д. №34 по ул. Фадеева арт. скв. №8 | 1984 | 140 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 32 | г. Няндома |  | ул. Гагарина арт. скв. №9 | 1965 | 145 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 33 | г. Няндома |  | арт. скважина №1 АО "РЖД" | 1984 | 130 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 34 | г. Няндома |  | арт. скважина №4 АО "РЖД" | 1992 | 170 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 35 | г. Няндома |  | арт. скважина №6 АО "РЖД" | 1984 | 135 | нет | есть |  | не соответствует |  |  |  |  |
| 36 | ст. Злёный | 65 | ул. Пролетарская, стр 15 арт. скв. №453/98 | 1967 | 90 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 37 | п. Шестиозерский | 441 | ул. Центральная, 1 арт.скв. б/н | 1960 | 87,7 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 38 | п. Шестиозерский |  | ул. Вокзальная, 2 арт.скв. б/н | 1968 | 95 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 39 | п. Бурачиха | 308 | пер. Лесной, стр. 18 арт. скв. №1585 | 1967 | 100 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 40 | п. Бурачиха |  | пер. Центральный, стр. 9 арт. скв. №919 | 1980 | 40 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 41 | п. Бурачиха |  | ул. Советская, стр. 37А арт. скв. №1412 | 1973 | 77 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 42 | д. Конда | 102 | ул.Советская,д.2 строение 1 арт.скв. б/н | 1978 | 40 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 43 | д. Андреевская | 364 | ул. Колхозная 28 стр.1 арт.скв. б/н | 1973 | 48 | нет | есть |  | не соответствует | 305 | 12125 | 49 | 345 |
| 44 | п. Полоха | 91 | ул. Центральная, 8 арт.скв. б/н | 1987 | 80 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 45 | пос.Шалакуша | 2012 | ул.Ушакова, сооружение 2А арт. скв. № 439 | 1969 | 37 | нет | нет | не удовл. | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 46 | пос.Шалакуша |  | ул.Заводская, сооружение 13Б арт. скв. № 590 | 1971 | 40 | нет | нет | не удовл. | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 47 | пос.Шалакуша |  | ул.П.Морозова, сооружение 7Б водонапорная башня с арт. скв. | 1984 | 25 | нет | нет | не удовл. | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 48 | пос.Шалакуша |  | ул.Первомайская, сооружение 2Б арт.скв. б/н | 2014 | 17 | нет | нет |  | не соответствует | да | 0 |  |  |
| 49 | пос.Шалакуша |  | ул.Первомайская, сооружение 4Б арт.скв. б/н | 2014 | 17 | нет | нет |  | не соответствует | да | 0 |  |  |
| 50 | л/пос.Тарза | 92 | ул.Строителей, сооружение 5 арт скважина №417 | 1969 | 74,5 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 51 | л/пос.Тарза |  | ул.Школьная, сооружение 42 арт скважина №415 | 1969 | 72,3 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 52 | л/пос. Лепша-Новый | 512 | ул.Строительная, сооружение 8А, арт скважина №840 | 1972 | 58 | нет | нет | самоизливная | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 53 | л/пос. Лепша-Новый |  | ул.Заречная-Тупик, сооружение 3А, арт скважина №848 | 1976 | 65 | нет | нет | самоизливная | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 54 | л/пос. Лепша-Новый |  | ул.Строительная, сооружение 15А арт.скв. б/н | 1972 | 48 | нет | нет | самоизливная | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 55 | л/пос. Ивакша | 476 | ул.Пионерская, сооружение 3А арт.скв. б/н | 1972 | 56 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 56 | л/пос. Ивакша |  | ул. Строительная, сооружение 16А арт.скв. б/н | 1978 | 52 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 57 | л/пос. Ивакша |  | ул.Октябрьская, сооружение 20 арт.скв. б/н | 1958 | 45,7 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 58 | л/пос. Ивакша |  | ул. 1 Мая, сооружение 17 арт.скв. б/н | 1960 | 53,6 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 59 | пос.Шалакуша |  | ул.Трубная, сооружение 18А арт.скв. б/н | 1973 | 28 | нет | нет | не удовл. | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 60 | ж-д.ст.Лельма | 38 | ул.Лесная,сооружение 2а, арт скважина №102 | 1951 | 73 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |
| 61 | ж-д.ст.Шожма | 145 | ул.Железнодорожная, сооружение 1А, арт скважина №73 | 1979 | 91 | нет | нет |  | не соответствует | нет | 0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Развитие коммунальной инфраструктуры

Няндомского муниципального округа»

Источники теплоснабжения Няндомского муниципального округа

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес котельной | Наименование котельной | Вид топлива котельной | Мощность котельной (Гкал/ч) | Расход топлива т.у.т./Гкалл | Годовой отпуск тепла, Гкал/год |  |  | Год посиройки котельной | % износа котельной | Протяж-ть сетей в двухтруб. исполн. (км) | % износа тепловых сетей | Потребители тепловой энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жил.фонд |  |  |  | Соц. сфера |
|  |  |  |  |  |  |  | Нас. | Прочие | Потери |  |  |  |  | отапл. площадь, м2 | отопл. Чел. | ГВС, кол. чел. | Кол-во домов с центр. т.с. | Кол-во, шт. |
| 1 | г.Няндома | пром.зона ПТФ, стр.1 | Центральная (подкл. 4 ЦТП) | уголь | 73,45 | 0,239 | 33587 | 14416 | 17117 | 1983 | 60 | 22,578 | 50 | 163793 | 7445 | 4454 | 95 | 20 |
| 2 | г.Няндома | ул.Строителей,д.20в | Квартальная | уголь | 6,5 | 0,239 | 10113 | 3829 | 1871 | 1987 | 60 | 2,963 | 60 | 43412 | 1973 | 550 | 23 | 11 |
| 3 | г.Няндома | ул.Советская, д.4а | РИК | дрова/уголь | 1,539 | 0,316 | 1200 | 457 | 518 | 1981 | 60 | 1,062 | 65 | 4656 | 211 |  | 10 | 6 |
| 4 | г.Няндома | ул.Труда, стр.11 | ЦРМ | дрова/уголь | 2,23 | 0,329 | 1345 | 771 | 354 | 1975 | 50 | 0,665 | 60 | 4640 | 210 | 102 | 8 |  |
| 5 | г.Няндома | ул.ген.Ковырзина, д.63 | 203 | дрова/уголь | 0,63 | 0,327 | 556 | 0 | 163 | 1970 | 65 | 0,295 | 60 | 2380 | 109 |  | 6 |  |
| 6 | г.Няндома | ул.К.Либкнехта, д.1б | АТП | дрова/уголь | 1,28 | 0,309 | 1119 | 0 | 193 | 1975 | 60 | 0,436 | 65 | 3960 | 181 |  | 9 |  |
| 7 | г.Няндома | ул.Советская, д.51, стр.1 | МЛХ | дрова/уголь | 0,48 | 0,329 | 341 | 46 | 23 | 1982 | 60 | 0,057 | 65 | 968 | 44 |  | 3 | 1 |
| 8 | г.Няндома | ул.Островского, д.1 | Клуба | дрова/уголь | 0,625 | 0,322 | 706 | 581 | 651 | 1967 | 65 | 1,373 | 70 | 2401 | 109 |  | 6 | 3 |
| 9 | г.Няндома | ул.Молодежная, д.12а | НЛП | уголь | 0,631 | 0,316 | 506 | 13 | 234 | 1971 | 65 | 0,561 | 60 | 1436 | 62 |  | 6 |  |
| 10 | д.Андреевская | ул.Новая, д.6а | Андреевская | уголь/дрова | 1,995 | 0,328 | 1145 | 327 | 395 | 1981 | 60 | 0,719 | 60 | 5137 | 233 | 178 | 10 | 5 |
| 11 | г.Няндома | ул.Красноармейская, д.57б | Школа №2 | дрова/уголь | 0,37 | 0,342 | 0 | 466 | 192 | 1971 | 60 | 0,35 | 55 |  |  |  |  | 1 |
| 12 | г.Няндома | ул.Свободы, д45а | СББЖ | дрова/уголь | 1,211 | 0,328 | 1615 | 0 | 520 | 1989 | 65 | 1,187 | 60 | 4975 | 227 |  | 16 |  |
| 13 | г.Няндома | ул.Промартельная,д.4б | Химлесхоз | дрова/уголь | 0,71 | 0,323 | 821 | 67 | 252 | 1974 | 60 | 0,533 | 65 | 2696 | 122 |  | 5 |  |
| 14 | п.Шестиозерский | ул.Школьная, д.2б | Шестиозерский 1 | дрова/уголь | 0,66 | 0,34 | 8685 | 32 | 92 | 1976 | 60 | 0,18 | 70 | 246 | 245 |  | 1 | 3 |
| 15 | п.Шестиозерский | ул.Вокзальная, д.2а | Шестиозерский 2 | дрова/уголь | 0,66 | 0,342 | 0 | 280 | 75 | 1982 | 40 | 0,2 | 65 |  |  |  |  | 3 |
| 16 | г.Няндома | ул.Горбача, д.20а | Горбача | дрова/уголь | 0,98 | 0,328 | 1323 | 13 | 317 | 1969 | 65 | 0,748 | 65 | 4093 | 186 |  | 17 |  |
| 17 | г.Няндома | ул. Красноармейская, д.58 | Молокозавод | д/т | 0,1 | 0,175 | 329 | 0 | 3 | 2003 | 40 | 0,02 | 40 | 915 | 42 |  | 2 |  |
| 18 | п.Бурачиха | пер. Центральный, д.9 | Бурачиха | дрова/уголь | 0,438 | 0,331 | 21 | 76 | 42 | 1973 | 65 | 0,415 | 65 | 59 | 3 |  | 1 | 3 |
| 19 | мкр.Каргополь-2 | ул. Гагарина, д.11 | Каргополь-2 | щепа | 6,88 | 0,252 | 6919 | 2144 | 1812 | 2013 | 10 | 2,634 | 55 | 25258 | 1148 | 1262 | 11 | 6 |
| 20 | п.Шалакуша | ул. Комсомольская, д.6а | Шалакуша | д/т | 4,3 | 0,150 | 3196 | 1462 | 1719 | 2007 | 40 | 6,07 | 60 | 26392 | 1199 |  | 69 | 8 |
| 21 | п.Лепша | ул. Советская, д.5б | №1 (д/сад) | дрова | 0,15 | 0,455 | 14 | 172 | 75 | 1979 | 100 | 0,247 | 100 | 44 | 2 |  | 1 | 1 |
| 22 | п.Лепша | ул. Советская, д.17а | №2 (школа) | дрова | 0,15 | 0,467 | 0 | 319 | 25 | 1979 | 100 | 0,053 | 100 |  |  |  |  | 1 |
| 23 | п.Шалакуша | ул.Водная, д.30а | №1 (у бани) | дрова | 0,55 | 0,357 | 1012 | 0 | 361 | 1979 | 100 | 0,771 | 100 | 3062 | 139 |  | 7 |  |
| 24 | п.Шалакуша | ул.Матросова, д.10б | №2 (д/сад) | дрова | 0,38 | 0,341 | 460 | 146 | 327 | 1979 | 100 | 0,633 | 100 | 1470 | 67 |  | 3 |  |
| 25 | д. Петариха | ул. Городская д.10а | кот дер. Петариха | дрова | 2,76 | 0,239 | 1153 | 1505 | 661 | 1988 | 65 | 3,641 | 50 | 3894 | 177 | 0 | 27 | 6 |
| 26 | г.Няндома | ул.Леваневского, д.45а | Групповая | уголь | 5,98 | 0,225 | 2046 | 4009 | 422 | 1980 | 50 | 1,996 | 50 | 6404 | 291 | 120 | 10 | 1 |
| 27 | г.Няндома | ул.Урицкого, д.35 | МСС | уголь | 3,44 | 0,225 | 1783 | 2292 | 653 | 1972 | 50 | 1,801 | 50 | 5849 | 265 | 190 | 13 | - |
| 28 | г.Няндома | ул.Партизанская, д.12, стр.84 | Локомотивное депо | мазут | 15,275 | 0,177 | 2962 | 25880 | 3157 | 1980 | 50 | 6,752 | 50 | 7787 | 453 | 411 | 13 | 0 |