**Администрация муниципального образования**

**«Няндомский муниципальный район»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от «    » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.** | **№ \_\_\_\_** |

**г.  Няндома Архангельской области**

О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории Няндомского района на 2016-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 5, статьями 32, 36.1 Устава муниципального образования «Няндомский муниципальный район», в соответствии с пунктами 17, 22 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Няндомский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» от 18 июля 2013 года № 1572,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Няндомского района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» от 20 октября 2015 года № 1581, следующие изменения:

1.1.   В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования программы составляет 64 899,9 тыс. руб.,в том числе по годам:  2016 год – 10 755,4 тыс. руб.;  2017 год – 20 663,3 тыс. руб.;  2018 год – 11 806,0 тыс. руб.;  2019 год – 10 551,2 тыс. руб.;  2020 год – 11 124,0 тыс. руб.  Средства бюджета МО «Няндомский муниципальный район» - 412,0 тыс. руб.  2016 год –   85,7 тыс. руб.;  2017 год – 106,3 тыс. руб.;  2018 год –   50,0 тыс. руб.;  2019 год –   70,0 тыс. руб.;  2020 год – 100,0 тыс. руб.  Средства бюджета МО «Няндомское» - 57 129,6 тыс. руб.  2016 год – 10 669,7 тыс. руб.;  2017 год – 13 373,7 тыс. руб.;  2018 год – 11 581,0 тыс. руб.;  2019 год – 10 481,2 тыс. руб.;  2020 год – 11 024,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 548,0 тыс. руб.  2017 г. – 373,0 тыс. руб.;  2018 г. – 175,0 тыс. руб. |

                                                                                                                                                                  ».

1.2.   Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» раздела 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3.       В паспорте подпрограммы № 1 «Повышение уровня благоустройства территории Няндомского района на 2016 – 2020 годы»  строку «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 56 488,0 тыс. руб.,в том числе по годам:  2016 год – 10 755,4 тыс. руб.;  2017 год – 12 251,4 тыс. руб.;  2018 год – 11 806,0 тыс. руб.;  2019 год – 10 551,2 тыс. руб.;  2020 год – 11 124,0 тыс. руб.  средства бюджета МО «Няндомский муниципальный район» - 412 тыс. руб. в том числе по годам:  2016 год –   85,7 тыс. руб.;  2017 год – 106,3 тыс. руб.;  2018 год –   50,0 тыс. руб.;  2019 год –   70,0 тыс. руб.;  2020 год – 100,0 тыс. руб.  средства бюджета МО «Няндомское» - 55 726,0 тыс. руб. в том числе по годам:  2016 год – 10 669,7 тыс. руб.;  2017 год – 11 970,1 тыс. руб.;  2018 год – 11 581,0 тыс. руб.;  2019 год – 10 481,2 тыс. руб.;  2020 год – 11 024,0 тыс. руб.  внебюджетные источники - 350,0 тыс. руб. в том числе по годам:  2017 год – 175,0 тыс. руб.;  2018 гол - 175,0 тыс. руб. |

».

1.4.   Раздел 5.1.4. «Перечень мероприятий подпрограммы № 1» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5.       В паспорте подпрограммы № 2 «Формирование современной городской среды на 2017 год»  строку «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7 568,9 тыс. руб.,в том числе:  средства областного бюджета – 6 319,0 тыс. руб.;  средства бюджета МО «Няндомское» - 1 051,9 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 198,0 тыс. руб. |

».

1.6.   Раздел 5.3.4. «Перечень мероприятий подпрограммы № 2» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7.   В паспорте подпрограммы № 3 «Благоустройство мест массового отдыха населения (городской парк)»  строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 843,0 тыс. руб.,в том числе:  средства областного бюджета – 491,3 тыс. руб.  средства бюджета МО «Няндомское» - 351,7 тыс. руб. |

».

1.8.   Раздел 5.3.4. «Перечень мероприятий подпрограммы № 3» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1. Данное постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Няндомского района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район».

Глава муниципального образования

«Няндомский муниципальный район»                                                                        В.Г. Струменский

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации муниципального образования «Няндомского муниципального образования»  от «    » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Няндомский муниципальный район» на 2016 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Описание** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов,**  **тыс. рублей** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **итого** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории Няндомского района на 2016 – 2020 годы | **Всего, в том числе:** | **10 755,4** | **20 663,3** | **11 806,0** | **10 551,2** | **11 124,0** | **64 899,9** |
| Областной бюджет | 0,0 | 6 810,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 810,3 |
| бюджет МО «Няндомский муниципальный район» | 85,7 | 106,3 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 412,0 |
| бюджет МО «Няндомское» | 10 669,7 | 13 373,7 | 11 581,0 | 10 481,2 | 11 024,0 | 57 129,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 373,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 548,0 |
| Подпрограмма №1 | Повышение уровня благоустройства территории Няндомского района на 2016-2020 годы | **Всего, в том числе:** | **10 755,4** | **12 251,4** | **11 806,0** | **10 551,2** | **11 124,0** | **56 488,0** |
| бюджет МО «Няндомское» | 10 669,7 | 11 970,1 | 11 581,0 | 10 481,2 | 11 024,0 | 55 726,0 |
| бюджет муниципального образования «Няндомский муниципальный район» | 85,7 | 106,3 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 412,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| Подпрограмма №2 | Формирование  комфортной городской  среды на 2017 год | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **7 568,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7 568,9** |
| Областной бюджет | 0,0 | 6 319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 319,0 |
| бюджет МО «Няндомский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 1 051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 051,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |
| Подпрограмма №3 | Обустройство мест массового отдыха населения (городской парк) | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **843,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **843,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 491,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,3 |
| бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 351,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,7 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации муниципального образования «Няндомского муниципального образования»  от «    » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**5.1.4.  Перечень мероприятий подпрограммы № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Описание | Источники  финансирования | Финансовые затраты, в том числе по годам, тыс. рублей | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Снос деревьев, представляющих угрозу окружающим |  | Бюджет МО «Няндомское»    В том числе оплата договоров, заключенных в предыдущем году | 347,2    145,5 | 540,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 787,2    145,5 |
| 2 | Оплата услуг уличного освещения |  | Бюджет МО «Няндомское»    В том числе оплата договоров, заключенных в предыдущем году | 6 862,9    368,8 | 6 800,0 | 7 280,0 | 7 571,2 | 7 874,0 | 36 388,1    368,8 |
| 3 | Содержание и ремонт уличного освещения |  | Бюджет МО «Няндомское»    В том числе оплата договоров, заключенных в предыдущем году | 1 664,4    787,3 | 1 149,9 | 900,0 | 920,0 | 940,0 | 5 574,3    787,3 |
| 4 | Приобретение и установка урн |  | Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5 | Субсидии на выполнение работ по санитарной очистке, сбору и вывозу отходов с площадей и улиц поселения, уборку и содержание привокзальной площади, территории сквера ул. Североморская - ул. Фадеева, территория городского пруда |  | Бюджет МО «Няндомское» | 230,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 2 330,0 |
| 6 | Субсидии на содержание территории кладбищ |  | Бюджет МО «Няндомское» | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 2250,0 |
| Содержание сельских кладбищ |  | Бюджет муниципального образования «Няндомский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 220,0 |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | Бюджет МО «Няндомское» | 100,0 | 171,3 | 150,0 | 180,0 | 200,0 | 801,3 |
| 8 | Текущий ремонт и содержание памятников погибшим воинам |  | Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 360,0 |
| 9 | Вертикальная планировка кладбищ |  | Бюджет МО «Няндомское»    В том числе оплата договоров, заключенных в предыдущем году | 505,0    155,0 | 350,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 955,0    155,0 |
| 10 | Проверка достоверности сметной документации |  | Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 24,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 84,0 |
| 11 | Выполнение работ по очистке и восстановлению ливневой канализации канав    В том числе оплата договоров, заключенных в предыдущем году:  - Ремонт участка ливневой канализации по адресу: г. Няндома, ул. Горбача. |  | Бюджет МО «Няндомское» | 450,0            90,0 | 724,3 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 2 074,3            90,0 |
| 12 | Работы по обследованию линии электропередач на участке линии ВЛ-10/135-01 от опоры 313 (линейный разделитель № 45) до подстанции ТП-137А в деревне Новая и устранению аварии на ЛЭП с целью восстановления электроснабжения. |  | Бюджет муниципального образования «Няндомский муниципальный район» | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 |
| 13 | Уборка мест массового отдыха  возле водных объектов |  | Бюджет МО «Няндомское» | 39,5 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 179,5 |
| 14 | Благоустройство городского пруда |  | Бюджет МО «Няндомское» | 120,7 | 743,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 864,2 |
| 15 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в п.Шалакуша |  | Бюджет муниципального образования «Няндомский муниципальный район» | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 16 | Благоустройство дворовых территорий в поселке Шалакуша |  | Бюджет муниципального образования «Няндомский муниципальный район» | 0,0 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,3 |
| 17 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города |  | Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 491,0 | 491,0 | 0,0 | 0,0 | 982,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 18 | Ремонт тротуара у дома № 45 по ул. Леваневского |  | Бюджет "Няндомское" | 0,0 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению администрации муниципального образования «Няндомского муниципального образования»  от «    » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**5.2.4 Перечень мероприятий  муниципальной подпрограммы №2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование   мероприятия** | **Описание** | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты**  **тыс. руб.** |
| **2017 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах Няндомского района с численностью население свыше 1000 человек | - создание нормативно -правовой базы  - организация сбора предложений граждан  - проведение ранжирования предложений граждан (комиссионное рассмотрение и оценка)  - проведение общественных обсуждений  - формирование перечня объектов  - заключение контрактов на выполнение работ  - выполнение работ  - формирование отчетности по итогам | Всего: | 5 129,0 |
| Районный бюджет | 0,0 |
| Областной бюджет | 4212,7 |
| Бюджет поселения МО «Няндомское» | 718,3 |
| Внебюджетные источники | 198,0 |
| 2 | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования  в населенных пунктах Няндомского района с численностью населения свыше 1000 человек | - создание нормативно -правовой базы  - организация сбора предложений граждан  - проведение ранжирования предложений граждан (комиссионное рассмотрение и оценка)  - проведение общественных обсуждений  - формирование перечня объектов  - заключение контрактов на выполнение работ  - выполнение работ  - формирование отчетности по итогам | Всего: | 2 439,9 |
| Областной бюджет | 2106,3 |
| Районный бюджет | 0,0 |
| Бюджет поселения МО «Няндомское» | 333,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| Всего: | | | | 7 568,9 |
| Областной бюджет | | | | 6319,0 |
| Районный бюджет | | | | 0,0 |
| Бюджет поселения МО «Няндомское» | | | | 1 051,9 |
| Внебюджетные источники | | | | 198,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к постановлению администрации муниципального образования «Няндомского муниципального образования»  от «    » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**5.3.4. Перечень мероприятий  подпрограммы № 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование   мероприятия** | **Описание** | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты тыс. руб.** |
| **2017 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Благоустройство парка города Няндома | - создание нормативно -правовой базы  - проведение общественных обсуждений  - организация сбора предложений граждан  - проведение анализа предложений граждан  - заключение контракта на выполнение работ  -выполнение строительных работ  - формирование отчетности по итогам | Всего: | 843,0 |
| Областной бюджет | 491,3 |
| Бюджет поселения МО «Няндомское» | 351,7 |
| Всего: | | | | 843,0 |
| Областной бюджет | | | | 491,3 |
| Бюджет поселения МО «Няндомское» | | | | 351,7 |

|  |
| --- |
| Исполнитель: |