О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа» 

В соответствии с пунктом 47.1 и 47.2 Положения о муниципальных программах Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 20 сентября 2024 года                  № 198-па, статьями 7 и 40 Устава Няндомского муниципального округа Архангельской области, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 19 января 2023 года № 40-па.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области 
и опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


	
	

	Глава Няндомского
муниципального округа
	
А.В. Кононов




	

УТВЕРЖДЕНЫ

	постановлением администрации

	Няндомского муниципального округа

	Архангельской области

	от «____» ___________ 2026 г. № _____-па



ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»
1. В паспорте муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) :
1.1. в пункте 1 «Основные положения»:
1.1.1. В строке «Период реализации муниципальной программы» цифры «2024-2027» заменить цифрами «2025-2028»;
1.1.2. строки «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» и «Структура муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
	Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы- 89 577,2 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета- 53 783,1 тыс. руб.;
средства областного бюджета- 25 128,7 тыс. руб.;
средства бюджета округа- 10 665,4 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников- 0,0 тыс. руб

	Структура муниципальной программы
	1. Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;
2.   Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»


».
1.2. В  пункте 2 «Показатели муниципальной программы» таблицу изложить в новой редакции:
«
	N
п/п
	Наименование
показателя
	Единица 
измерения
	Значения   показателей

	
	
	
	Базовый 2024 год
	2025 
год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

	1.
	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры (технологически связанных с объектом коммунальной инфраструктуры), в отношении которых реализованы мероприятия Региональных планов (нарастающим итогом)  
	Чел.
	1280
	18366
	20859
	38933
	38933

	
	Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов

	2.
	Обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам
	%
	17,7
	37,5
	54,0
	54,0
	54,0

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»

	3.
	Удельное количество аварий в расчете на протяженность инженерных сетей в год
	
Ед /км 
	1,0
	0,8
	0,5
	0,25
	0,25


».
2. Раздел 1 муниципальной программы «Приоритеты муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«На территории Няндомского муниципального округа имеется 61 артезианская скважина. Водопроводные сети имеются только в г. Няндома, д. Андреевская и деревнях Логиновская, Макаровская, Корехино, Поповская, Петариха. В остальных населенных пунктах, а также в некоторых районах г. Няндома, системы водоснабжения представляют собой скважину с водоразборной колонкой.
Также существуют объекты жилого фонда, детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, юридических лиц, не имеющие централизованных систем водоснабжения, водоснабжение территории осуществляется из автономных шахтных колодцев, одиночных скважин.
Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой является одним из первоочередных. Существует проблема с обеспечением населения качественной питьевой водой. В последние годы уровень глубинных подземных вод постепенно снижается. Имеющиеся артезианские скважины с глубиной бурения от 70 до 120 метров эксплуатируются сверх установленных сроков использования. Снижается качество воды по химическому составу. Критический износ сетей водоснабжения ведёт к значительным потерям в распределительной сети, усиливает риск загрязнения поднятой воды в осенний и весенний периоды. Сети с износом более 60% составляют 86 %.
Обеспеченность в доступе к системам централизованного водоснабжения населения Няндомского муниципального округа является низкой (Мошинский территориальный отдел – 35%, Шалакушский территориальный отдел – 20%, г. Няндома с прилегающими населенными пунктами – 75%).
    Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Няндомского муниципального округа осуществляется по смешанной схеме с использованием автономного и централизованного теплоснабжения. 
Централизованное теплоснабжение осуществляется от 27 котельных, 26 из них являются муниципальной собственностью. Котельные имеют морально устаревшее оборудование с низким КПД.  Локальные системы теплоснабжения работают независимо друг от друга, распределение нагрузки между ними происходит в рамках определения зон источников теплоснабжения. Распределительная сеть системы теплоснабжении имеет высокую степень износа сетей: сети с износом более 60% составляют 88%.
В настоящее время обеспеченность в доступе к системам централизованного теплоснабжения населения Няндомского муниципального округа является низкой (Мошинский территориальный отдел – 35%, Шалакушский территориальный отдел – 25%, г. Няндома с прилегающими населенными пунктами – 75%).
Значительная часть объектов коммунальной инфраструктуры, как указано выше, имеет износ 60% и более. Аварийные ситуации на инженерных сетях и сооружениях коммунальной инфраструктуры приводят к сверхнормативным перерывам в поставке коммунального ресурса, в результате чего снижается качество жизни населения.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, ведущим к значительным потерям воды и теплоносителя в сетях и снижению энергоэффективности объектов ресурсоснабжения.
Ограниченность в доступе к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения связана с недостаточным развитием коммуникаций, отсутствием резерва мощности на существующих источниках. Исходя из этого, одной из приоритетных задач социально-экономического развития Няндомского муниципального округа является развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Основным принципом муниципальной программы является принцип сбалансированности интересов населения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации ее мероприятий. 
Данная муниципальная программа предусматривает финансирование мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования существующих инженерных систем тепло-, водо- снабжения, водоотведения, создание новых объектов в целях обеспечения повышения качества коммунальных услуг предоставляемых населению, создание  инвестиционной привлекательности, возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства (существующих и планируемых к строительству) к инженерным сетям, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также привлечения средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В рамках реализации инвестиционной программы концессионера ООО «Энергия Севера» планируется: 
- строительство БМК (Центральная), использующей в качестве топлива природный газ и вывод из эксплуатации котельной «Квартальная», использующей в качестве топлива каменный уголь, что позволит повысить эффективность и надёжность работы системы теплоснабжения и улучшить экологическую обстановку в г. Няндома. Кроме того, планируется переключение нагрузок котельных «Школа №2», «Молокозавод» на БМК (Центральная) и их закрытие;
- строительство БМК по ул. Труда, использующей в качестве топлива щепу с выводом из эксплуатации котельной «ЦРМ»;
- строительство БМК по ул. Ковырзина, использующей в качестве топлива щепу; 
-реконструкция, модернизация и строительство новых тепловых сетей для объединения систем теплоснабжения котельных («РИК», «АТП», «203») с выводом из эксплуатации данных котельных, что позволит повысить эффективность и надёжность работы системы теплоснабжения;
- реконструкция, модернизация существующих ЦТП и реконструкция, модернизация строительство новых тепловых сетей от ЦТП в целях повышения надёжности, безаварийности работы распределительной сети, повышение качества теплоснабжения для потребителей; 
- строительство БМК в мкр. Каргополь-2, использующей в качестве топлива природный газ.
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», ФП «Чистая вода» проведены работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская, д. Бор, что позволило обеспечить снабжение качественной водой примерно 300 человек, вывести из эксплуатации открытый водозабор на озере Петаревское.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» ФП «Современный облик сельских территорий» начались работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению системы водоснабжения в г. Няндома. Срок реализации мероприятий 2025-2027 годы.
Округ активно участвует в реализации мероприятий региональной программы Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2025-2030 годы)», финансирование которых предусматривает ежегодное участие в областном конкурсе на получение субсидий из бюджетов других уровней.
Реконструкция и модернизация систем водоснабжения г. Няндома позволит обеспечить снабжение качественной водой примерно 9,0 тыс. человек, вывести из эксплуатации 12 скважин, находящихся в неудовлетворительном состоянии и исчерпавших полезный срок эксплуатации; капитальный ремонт канализационных и тепловых сетей- повысить качество предоставляемых услуг в коммунальной сфере.
	Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа на основе: определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов.».
3. Раздел 2 муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящим изменениям.
4. В подразделе 3.1 муниципальной программы:
4.1.    В паспорте мероприятий проектной части муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»:
4.1.1. В строке «Период реализации мероприятий проектной части муниципальной программы» цифры «2024-2027» заменить цифрами «2025-2028».
4.1.2. Строки «Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий проектной части муниципальной программы», «Связь с федеральными, региональными проектами, государственными программами РФ и Архангельской области», «Задача мероприятий проектной части     муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
	Объемы и источники финансового обеспечения   мероприятий проектной части      муниципальной программы                              
	Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий проектной части      муниципальной программы – 82 421,6 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета – 53 783,1 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 25 128,7 тыс. руб.;
средства бюджета округа – 3 509,8 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб

	Связь с федеральными, региональными проектами, государственными программами РФ и Архангельской области
	национальный проект «Инфраструктура для жизни», ФП «Модернизация коммунальной инфраструктуры», государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», 
региональная программа Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2025-2030 годы)»

	Задача мероприятий проектной части     муниципальной программы            
	повышение доступности услуг объектов коммунальной инфраструктуры,


».
4.2. Таблицу «Перечень мероприятий проектной части муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящим изменениям.
[bookmark: _Hlk222239730]5. В подразделе 3.2. муниципальной программы таблицу «Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем» муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящим изменениям.
6. Приложение к муниципальной программе «Порядок расчета и источники информации о значениях показателей «Развитие жилищного строительства в Няндомском муниципальном округе Архангельской области» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящим изменениям.
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	г. Няндома

	



2


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к утвержденным изменениям
от «__» ____________ 2026 г. № ____-па
Раздел 2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk181104766]муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»
	Наименование структурного элемента
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	

	
	
	всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа
	Всего, в т.ч.:
	89 577,2
	47 270,3
	40 997,4
	1 309,5
	0,0

	
	федеральный бюджет
	53 783,1
	29 210,5
	23 729,5
	843,1
	0,0

	
	областной бюджет
	25 128,7
	13 487,8
	11 227,8
	413,1
	0,0

	
	бюджет округа
	10 665,4
	4 572,0
	6 040,1
	53,3
	0,0

	
	внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов
	Всего, в т.ч.:
	82 421,6
	44 754,7
	36 357,4
	 1 309,5
	0,0

	
	федеральный бюджет
	53 783,1
	29 210,5
	23 729,5
	843,1
	0,0

	
	областной бюджет
	25 128,7
	13 487,8
	11 227,8
	413,1
	0,0

	
	бюджет округа
	3 509,8
	2 056,4
	1 400,1
	53,3
	0,0

	
	внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»
	Всего, в т.ч.:
	7 155,6
	2 515,6
	4 640,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет округа
	6 515,6
	2 515,6
	4 640,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к утвержденным изменениям
от «__» ____________ 2026 г. № ____-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ
[bookmark: _Hlk181198478]муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование
	ответственный исполнитель, соисполнитель
	Источники
	Объем финансового обеспечения по годам реализации,

	
	мероприятия
	
	финансирования
	 тыс. руб.

	
	 
	
	 
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов

	 
	цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа

	1.1.
	задача данной группы мероприятий: Повышение доступности услуг объектов коммунальной инфраструктуры ( в рамках региональной программы Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2025-2030 годы)»)

	1.1.1
	Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети    в г. Няндома

	Управление СА и ЖКХ
	Итого, в т.ч.:
	44 754,7
	44 754,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	29 210,5
	29 210,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	13 487,8
	13 487,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	2 056,4
	2 056,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Капитальный ремонт канализационной сети в г. Няндома, Архангельской области, Няндомского муниципального округа (0,82 км)
	Управление СА и ЖКХ
	Итого, в т.ч.:
	37 666,9
	0,0
	36 357,4
	1 309,6
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	24 572,6
	0,0
	23 729,5
	843,1
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	11 640,9
	0,0
	11 227,8
	413,1
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	1 453,4
	0,0
	1 400,1
	53,3
	0,0

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения (от ВК у дома №8 по ул. Североморская до разводного ВК у дома №43 по ул. Ленина, г. Няндома) (0,52 км)
	Управление СА и ЖКХ
	Итого, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4
	Капитальный ремонт напорного коллектора наружных сетей водоотведения (от КНС "ЦРМ" ул. Труда, 7, стр.2 до КК-гасителя у здания №8Д по ул. Киевская) (2,42 км)
	Управление СА и ЖКХ
	Итого, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5
	Капитальный ремонт напорного коллектора наружных сетей водоотведения (от КНС А-38 до приемного КК у КНС-11) (1,44 км)
	Управление СА и ЖКХ
	Итого, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по мероприятиям, направленным на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов
	 
	Итого, в т.ч.:
	82 421,6
	44 754,7
	36 357,4
	1 309,5
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	53 783,1
	29 210,5
	23 729,5
	843,1
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	25 128,7
	13 487,8
	11 227,8
	413,1
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	3 509,8
	2 056,4
	1400,1
	53,3
	0,0

	
	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего по мероприятиям проектной части муниципальной программы:
	Итого, в т.ч.:
	82 421,6
	44 754,7
	36 357,4
	1 309,5
	0,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	53 783,1
	29 210,5
	23 729,5
	843,1
	0,0
	

	
	
	областной бюджет
	25 128,7
	13 487,8
	11 227,8
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет округа
	3 509,8
	2 056,4
	1 400,1
	53,3
	0,0

	

	
	
	внебюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
















ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к утвержденным изменениям
от «__» ____________ 2026 г. № ____-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
[bookmark: _Hlk181798123][bookmark: _Hlk222239869]комплекса процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»
муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»
	№ п/п
	Наименование   
мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Источники
финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	задача комплекса процессных мероприятий: повышение качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа

	1.1.
	Проведена реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем теплоснабжения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Итого, в т.ч.:
	209,7
	209,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	 бюджет округа
	209,7
	209,7
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Проведена реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Всего, в т.ч.:
	1 032,8
	1 032,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	1 032,8
	1 032,8
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Выполнена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Итого, в т.ч.:
	590,0
	590,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	590,0
	590,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Выполнена актуализация схемы теплоснабжения округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Итого, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Разработаны проекты ЗСО (получены заключения о невозможности разработки проектов ЗСО)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Итого, в т.ч.:
	4 657,6
	657,6
	4 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	 бюджет округа
	4 657,6
	657,6
	4 000,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Выполнены работы по изготовлению технических планов на водопроводные сети
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Итого, в т.ч.:
	25,5
	25,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	 бюджет округа
	25,5
	25,5
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Выполнена проверка достоверности сметной документации
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Итого, в т.ч.:
	640,0
	0,0
	640,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	 бюджет округа
	640,0
	0,0
	640,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по комплексу процессных мероприятий
	
	Итого, в т.ч.:
	7 155,6
	2 515,6
	4 640,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	 бюджет округа
	7 155,6
	2 515,6
	4 640,0
	0,0
	0,0







ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к утвержденным изменениям
от «__»__________2026 г. №_____-па

Приложение
                                                                                    к муниципальной программе
                                                                  «Развитие коммунальной инфраструктуры
 Няндомского муниципального округа»

[bookmark: _Hlk182096350]ПОРЯДОК
расчета и источники информации о значениях показателей
муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»
	Наименование показателей,
единица измерения
	Порядок расчета
	Источник   информации

	1
	2
	3

	1. Цель муниципальной программы: повышение доступности, качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа

	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры (технологически связанных с объектом коммунальной инфраструктуры), в отношении которых реализованы мероприятия Региональных планов (нарастающим итогом), чел.
	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры (технологически связанных с объектом коммунальной инфраструктуры), в отношении которых реализованы мероприятия Региональных планов за период с 2020 года по отчетный период (по каждому мероприятию) 
	Данные Управления СА и ЖКХ для АИС ФРТ

	2.Задача мероприятий направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: повышение доступности услуг объектов коммунальной инфраструктуры

	Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения, %
	количество населения Няндомского муниципального округа, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения на конец отчетного периода /общая численность населения Няндомского муниципального округа на конец отчетного периода*100%
	Информация РСО, данные Архоблстата

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»: повышение качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа


	Удельное количество аварий в расчете на протяженность инженерных сетей в год, ед/км
	Количество аварий, инцидентов на инженерных сетях на территории Няндомского муниципального округа за отчетный период/длина инженерных сетей на территории Няндомского муниципального округа на конец отчетного периода
	Информация РСО, Управление СА и ЖКХ (количество выданных разрешений на производство работ)
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