# О внесении изменений в муниципальную программу

# «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 45.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 9 января 2023 года № 1-па, статьями 6, 40 Устава Няндомского муниципального округа, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 19 января 2023 года № 36-па.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области и опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Глава Няндомского**  **муниципального округа** | **А.В. Кононов** |

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области

от «14» июня 2024 г. № 130-па

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

# которые вносятся в муниципальную программу

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»**

* 1. В паспорте муниципальной программы:

1.1. строки «Период реализации программы» и «Объемы и источники финансирования программы», изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации программы | с 01.01.2023 года по 31.12.2030 года |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 335 449,0 тыс. рублей, в том числе:  Средства бюджета округа – 326 641,2 тыс. рублей.  Средства областного бюджета – 8 807,8 тыс. рублей. |

».

1.2. Пункт 2. «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

* 1. Раздел 2. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
  2. Раздел 3. «Мероприятия муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к утвержденным изменениям  от «14» июня 2024 г. № 130-па |

**2. Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица  измерения** | **Значения целевых показателей** | | | | | | | | | |
| **базовый 2022 год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | | **2028**  **год** | **2029**  **год** | **2030**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  | |  |  |  |
| Муниципальная программа  «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность  отремонтированных  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | 0,8 |
| 2. | Доля протяженности  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения, отвечающих  нормативным требованиям, в  общей протяженности  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения | % | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | | 18 | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к утвержденным изменениям  от «14» июня 2024 г. № 130-па |

**Раздел 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальную программу**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | | |
| **всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | **2028**  **год** | **2029**  **год** | **2030**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа | Всего, в т.ч.: | 335449,0 | 44992,0 | 42035,7 | 42933,4 | 42172,2 | 41617,3 | 40415,1 | 40355,1 | 40928,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 8807,8 | 4501,9 | 4305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 326641,2 | 40490,1 | 37729,7 | 42933,4 | 42172,2 | 41617,3 | 40415,1 | 40355,1 | 40928,2 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к утвержденным изменениям  от «14» июня 2024 г. № 130-па |

**Раздел 3. Мероприятия муниципальной программы.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»**

| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов, тыс. руб.** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | **2028**  **год** | **2029**  **год** | **2030**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |  |  |  |
|  | Цель программы: повышение эффективности функционирования и безопасности автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети на территории Няндомского муниципального округа. | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1: Поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Зимнее содержание автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 104358,5 | 12354,5 | 14424,0 | 12930,0 | 12930,0 | 12930,0 | 12930,0 | 12930,0 | 12930,0 |
| бюджет округа | 104358,5 | 12354,5 | 14424,0 | 12930,0 | 12930,0 | 12930,0 | 12930,0 | 12930,0 | 12930,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Летнее содержание автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 30245,9 | 4697,9 | 5988,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 28511,7 | 2963,7 | 5988,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 |
|  | В том числе оплата договоров 2022 г. |  |  | 1734,2 | 1734,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Очистка от снега улиц на железнодорожной станции Лельма | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 111,5 | 12,8 | 14,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| бюджет округа | 111,5 | 12,8 | 14,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Очистка от снега подвесного моста и пешеходной части автомобильного моста в п. Шалакуша через р. Моша | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 634,8 | 72,0 | 82,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| бюджет округа | 634,8 | 72,0 | 82,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ст. Лепша, л/п Лепша-Новый) | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 2511,1 | 288,9 | 332,2 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 |
| бюджет округа | 2511,1 | 288,9 | 332,2 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения (л/п Ивакша) | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 2321,0 | 340,0 | 391,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| бюджет округа | 2321,0 | 340,0 | 391,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (п. Шалакуша) | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 4932,4 | 563,9 | 648,5 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
| бюджет округа | 4932,4 | 563,9 | 648,5 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования  местного значения в районах: «Канакша», «Воезеро», «Лимь», п. Заозерный, Макаровская-Логиновская. | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 9244,0 | 1194,0 | 1750,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| бюджет округа | 9244,0 | 1194,0 | 1750,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Нанесение дорожной разметки и очистка от пыли и грязи автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 10403,5 | 1300,0 | 523,5 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 |
| бюджет округа | 10403,5 | 1300,0 | 523,5 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах |  | Итого, в т.ч.: | 12210,0 | 0,0 | 0,0 | 2035,0 | 2035,0 | 2035,0 | 2035,0 | 2035,0 | 2035,0 |
| бюджет округа | 12210,0 | 0,0 | 0,0 | 2035,0 | 2035,0 | 2035,0 | 2035,0 | 2035,0 | 2035,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 15493,7 | 1800,0 | 1813,7 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 |
| бюджет округа | 15493,7 | 1800,0 | 1813,7 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 93093,5 | 11974,3 | 9100,0 | 12003,2 | 12003,2 | 12003,2 | 12003,2 | 12003,2 | 12003,2 |
| бюджет округа | 93093,5 | 11974,3 | 9100,0 | 12003,2 | 12003,2 | 12003,2 | 12003,2 | 12003,2 | 12003,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Участие в конкурсе на предоставление субсидии в рамках государственной программы «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 10858,3 | 5491,1 | 5367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 2050,5 | 989,2 | 1061,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 8807,8 | 4501,9 | 4305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. в 2024 г: |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода вблизи МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома | бюджет округа | 445,5 | 0,0 | 445,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2 | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода вблизи д/с «Сказка» в г. Няндома | бюджет округа | 75,1 | 0,0 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.3 | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода вблизи МАУДО «Районный центр дополнительного образования детей» в г. Няндома | бюджет округа | 185,5 | 0,0 | 185,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.4 | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода вблизи д/с «Огонек» в г. Няндома | бюджет округа | 71,8 | 0,0 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.5 | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода вблизи д/с «Звездочка» в г. Няндома | бюджет округа | 97,6 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.6 | Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода вблизи МБУДО «Детская школа искусств» в г. Няндома | бюджет округа | 185,8 | 0,0 | 185,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 2: Улучшение качества дорожной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | |
| 14 | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 4638,7 | 2 118,7 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| бюджет округа | 4638,7 | 2 118,7 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| 15 | Устройство тротуаров | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 5583,9 | 2583,9 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджет округа | 5583,9 | 2583,9 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 15 | Ремонт перехода в л/п Ивакша | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Участие в конкурсе на предоставление областной субсидии на ремонт автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| бюджет округа | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 17 | Очистка трубы на а/д «Андреевская-Некрасиха» | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Разрубка придорожной полосы автомобильных дорог по ул. Энергетиков, «Андреевская-Некрасиха», «Цыганская Шалга», «Рогулино-Заболотье-1», «Бор-Проково» | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Отсыпка гравийных дорог в г. Няндома | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 0,612 км по ул. Ленина г. Няндома Няндомского муниципального округа (от ул. 60 лет Октября до ул. Первомайская). | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,55 км по ул. Фадеева г. Няндома Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 2 231,2 | 0,0 | 0,0 | 2 231,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 2 231,2 | 0,0 | 0,0 | 2 231,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 1 км по ул. Генерала Ковырзина г. Няндома Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 2 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 2 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 0,6 км по ул. Леваневского г. Няндома Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 1 930,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 930,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 1 930,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 930,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 1 км по ул. Загородной-ул. Советской г. Няндома Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 2 045,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 045,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 2 045,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 045,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 0,21 км по ул. Гагарина г. Няндома Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 0,42 км по ул. Спортивная г. Няндома Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 701,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 701,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 0,37 км по ул. Школьная г. Няндома Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 617,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 617,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 0,7 км по ул. Киевской г. Няндома Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 1 060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 060,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 1 060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 060,5 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 0,19 км по ул. К. Маркса г. Няндома Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 1 452,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 452,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 1 452,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 452,4 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 1,1 км по пер. Совхозному - ул. Ленина г.Няндома Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 2 452,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 452,9 | 0,0 |
| бюджет округа | 2 452,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 452,9 | 0,0 |
| 31 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 0,5 км по ул. И.Севастьянова г.Няндома Няндомского муниципального округа (до «южного» переезда) | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 1 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 746,0 |
| бюджет округа | 1 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 746,0 |
| 32 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 0,47 км по ул. Южной г.Няндома Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого,  в т.ч.: | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 280,0 |
| бюджет округа | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 280,0 |
|  | Всего по программе: |  | Итого, в т.ч.: | 335449,0 | 44992,0 | 42035,7 | 42933,4 | 42172,2 | 41617,3 | 40415,1 | 40355,1 | 40928,2 |
| бюджет округа | 326641,2 | 40490,1 | 37729,7 | 42933,4 | 42172,2 | 41617,3 | 40415,1 | 40355,1 | 40928,2 |
| областной бюджет | 8807,8 | 4501,9 | 4305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_