АДМИНИСТРАЦИЯ НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « » 2025 г. № - па

г. Няндома

Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Няндомского муниципального округа Архангельской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Няндомского муниципального округа Архангельской области

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 года № 1517 «О принятии решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета», статьями 6 и 40 Устава Няндомского муниципального округа Архангельской области, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Няндомского муниципального округа Архангельской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Няндомского муниципального округа Архангельской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Няндомского

муниципального округа                                                                 А.В. Кононов

|  | Утверждены постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от « » 2025 г. № -па |
| --- | --- |

Правила

принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Няндомского муниципального округа Архангельской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Няндомского муниципального округа Архангельской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Няндомского муниципального округа Архангельской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее - решение о списании).

2. Решение о списании принимается в отношении:

1) объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности Няндомского муниципального округа Архангельской области, права на которые оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - объекты незавершенного строительства);

2) затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Няндомского муниципального округа Архангельской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее – местный бюджет), включая затраты на проектные и (или) изыскательские работы                             (далее - произведенные затраты).

3. Решение о списании объектов незавершенного строительства принимается при отсутствии оснований для приватизации объекта незавершенного строительства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации.

4. Решение о списании произведенных затрат принимается при наличии одного из следующих оснований:

1) затраты произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более пяти лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации;

2) отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства, в отношении которых произведены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года           № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Решение о списании принимается в форме распоряжения администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области.

6. Подготовка проекта решения о списании осуществляется  администрацией Няндомского муниципального округа Архангельской области или ее органом, осуществляющим полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, или функции и полномочия учредителя в отношении муниципального учреждения Няндомского муниципального округа Архангельской области, на балансе которых числится объект незавершенного строительства или в бухгалтерском учете которых учтены произведенные затраты (далее – орган, подведомственная организация).

7. Решение о списании объекта незавершенного строительства должно содержать следующие сведения:

1) наименование объекта незавершенного строительства, а также его местоположение, кадастровый номер и реестровый номер в соответствии с реестром муниципального имущества Няндомского муниципального округа Архангельской области;

2) решение о необходимости сноса объекта незавершенного строительства и (или) утилизации строительных отходов и рекультивации земельного участка, на котором находился объект незавершенного строительства, содержащее сроки и расчет объема средств, необходимых для осуществления указанных мероприятий.

8. Решение о списании произведенных затрат должно содержать следующие сведения:

1) наименование органа или подведомственной организации, в бухгалтерском учете которых учтены произведенные затраты;

2) общий размер произведенных затрат с выделением размера затрат, произведенных за счет средств местного бюджета (в том числе источником формирования которых являются межбюджетные трансферты), и распределение их по видам (проектные и (или) изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, включенного в смету строительства объекта капитального строительства) (при наличии такой информации);

3) период, в течение которого производились затраты.

9. Проект решения о списании с пояснительными материалами, содержащими обоснование невозможности и (или) нецелесообразности осуществления дальнейших затрат, завершения строительства объекта незавершенного строительства, а также с финансово-экономическим обоснованием принимаемого решения подготавливается и направляется на согласование в установленном порядке. Проекты решений о списании подлежат обязательному согласованию с Управлением финансов администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области, Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Няндомского муниципального округа  Архангельской области и Управлением строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа  Архангельской области (далее - согласующие органы).

10. Пояснительные материалы к проекту решения о списании объекта незавершенного строительства подготавливаются органом или подведомственной организации, на бухгалтерском балансе которых числится объект незавершенного строительства, и должны содержать следующие сведения и документы:

1) наименование объекта незавершенного строительства;

2) инвентарный (учетный) номер объекта незавершенного строительства (при наличии);

3) кадастровый номер объекта незавершенного строительства;

4) год начала строительства объекта незавершенного строительства;

5) балансовая стоимость объекта незавершенного строительства на день принятия решения о списании объекта недвижимого имущества;

6) кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства;

7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, выданная в отношении объекта незавершенного строительства;

8) выписка из реестра муниципального имущества Няндомского муниципального округа Архангельской области об объекте недвижимого имущества, выданная в отношении объекта незавершенного строительства (при наличии);

9) фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта незавершенного строительства на дату подготовки проекта решения о списании.

11. Пояснительные материалы к проекту решения о списании произведенных затрат подготавливаются органом или подведомственной организацией, на бухгалтерском балансе которых числятся произведенные затраты, и должны содержать следующие сведения и документы:

1) наименование объекта, на создание которого произведены затраты;

2) первичная учетная документация по учету работ в капитальном строительстве при наличии таких документов (акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией               (КС-14), товарные накладные по форме № ТОРГ-12, иные документы);

3) размер произведенных затрат;

4) год начала осуществления произведенных затрат.

12. Согласующие органы рассматривают проект решения о списании произведенных затрат в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.

13. Согласующие органы принимают решение об отказе в согласовании проекта решения о списании при наличии одного из следующих оснований:

1) отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 3 или 4 настоящих Правил;

2) отсутствие сведений и (или) документов, указанных в пунктах 10 или 11 настоящих Правил;

3) наличие предложений согласующих органов о дальнейшем использовании объектов незавершенного строительства или результатов произведенных затрат.

14. При принятии одним или несколькими согласующими органами решения об отказе в согласовании проекта решения о списании по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 12 настоящих Правил, орган или подведомственная организация, на бухгалтерском балансе которых числятся объекты незавершенного строительства или произведенные затраты, устраняет такое основание. Проект решения о списании повторно направляет на согласование в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящих Правил.

15. При принятии одним или несколькими согласующими отраслевыми органами решения об отказе в согласовании проекта решения о списании по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 12 настоящих Правил, согласующим органом, принявшим такое решение, в течение 30 календарных дней со дня его принятия подготавливаются и направляются в администрацию Няндомского муниципального округа Архангельской области предложения по дальнейшему использованию объектов незавершенного строительства или результатов произведенных затрат с указанием сроков реализации соответствующих мероприятий.

__________

| Исполнитель: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Консультант бюджетного отдела Управления финансов |  | Ж.И.Лебедева « » 2025 г. |
| Согласовано: |  |  |
| Врио начальника Управления финансов |  | С.А.Кононова « » 2025 г. |
| Главный специалист отдела организационной и кадровой работы и муниципальной службы |  | А.А.Рогозина « » 2025г. |
| Начальник Правового управления |  | Т.В.Осипова « » 2025 г. |