|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к постановлению администрации  муниципального образования  "Няндомский муниципальный район"  от " 26 " февраля 2020 года № 92 |

**5. Мероприятия муниципальной программы**

**«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб | | | | | |
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **МО "Мошинское"** | | | | | | | | |
|  | Цель: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, предоставление услуг теплоснабжения, водоснабжения, отвечающих требованиям, определенным в соответствии с законодательством РФ, системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развитие коммунального комплекса | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д.Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская, Архангельска область, Няндомский район муниципальное образование "Мошинское" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб | | | | | |
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Выполнение технических условий на присоединение к электрическим сетям артезианской скважины д. Петариха | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 |
| Районный бюджет | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 |
| 1.3 | Оплата тех. присоединения к электрическим сетям артезианской скважины д. Петариха | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Районный бюджет | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 1.4 | Строительство (бурение) скважин на воду п. Заозёрный (2020 г.), д. Курниково (2021 г.), д. Большёй Двор (2022 г.), д. Наволок (2023 г.) | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 370,0 | 380,0 | 1110,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 370,0 | 380,0 | 1110,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб | | | | | |
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.5 | Реконструкция сетей теплоснабжения в МО "Мошинское" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации по проекту «Обеспечение электроснабжения д. Задняя» | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Задача 2: привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.7 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО "Мошинское" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб | | | | | |
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача 3: приведение качества воды в системах питьевого водоснабжения в соответствие с требованиями СанПиН | | | | | | | | |
| 1.8 | Разработка проекта зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО "Мошинское" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по МО "Мошинское" | | Итого, в т.ч.: | 86,2 | 450,0 | 3360,0 | 370,0 | 380,0 | 4646,2 |
| Районный бюджет | 86,2 | 450,0 | 3360,0 | 370,0 | 380,0 | 4646,2 |
| **2** | **МО "Шалакушское"** | | | | | | | | |
|  | Задача 1: строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 2.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения в МО "Шалакушское" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 52,2 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 |
| Районный бюджет | 52,2 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб | | | | | |
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации по проекту «Реконструкция системы водоснабжения в п. Шалакуша» | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Задача 2: привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 2.3 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО "Шалакушское" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Актуализация схемы теплоснабжения МО "Шалакушское" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 80,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 |
| Районный бюджет | 80,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб | | | | | |
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5 | Оплата задолженности за разработку ПКР | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Районный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Задача 3: приведение качества воды в системах питьевого водоснабжения в соответствие с требованиями СанПиН | | | | | | | | |
| 2.6 | Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения МО "Шалакушское" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 160,0 | 325,0 | 315,0 | 305,0 | 1105,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 160,0 | 325,0 | 315,0 | 305,0 | 1105,0 |
|  | ИТОГО по МО "Шалакушское" | | Итого, в т.ч.: | 162,2 | 735,0 | 325,0 | 315,0 | 305,0 | 1842,2 |
| Районный бюджет | 162,2 | 735,0 | 325,0 | 315,0 | 305,0 | 1842,2 |
| **3.** | **МО "Няндомское"** | | | | | | | | |
|  | Задача 1: строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб | | | | | |
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза по развитию водопроводных сетей улиц Советская, Володарского, Пушкина, Приозёрная, Северо-западная, Светлая | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации с комплексом инженерных изысканий, проведением государственной экспертизы "Реконструкция водозабора 2-го подъёма г. Няндома, ул.Индустриальная, в 890 м юго-восточнее д.8" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 2233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2233,3 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 2233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2233,3 |
| 3.3 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза по развитию водопроводных сетей улиц Пионерская, Щетинина, Больничная | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб | | | | | |
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.4 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза по развитию водопроводных сетей улиц Школьная, Леваневского, Урицкого | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 3.5 | Строительство сетей наружного водопровода улиц Советская, Володарского, Первомайская, Пушкина, Приозёрная, Северо-западная, Светлая | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 |
| 3.6 | Строительство сетей наружного водопровода улиц Пионерская, Щетинина, Больничная | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 | 1650,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 | 1650,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб | | | | | |
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.7 | Строительство сетей наружного водопровода к району комплексной застройки в продолжение ул. Холмогорская | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Строительство и реконструкция сетей наружного водопровода улиц Школьная, Леваневского, Урицкого | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 | 2550,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 | 2550,0 |
| 3.9 | Ремонт артезианской скважины "Парковая", ремонт водопроводной сети от артезианской скважины "Парковая" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб | | | | | |
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.10 | Модернизация системы водоснабжения г. Няндома | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 21000,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 21000,0 |
| 3.11 | Реконструкция тепловой сети от котельной "Квартальной" вдоль с/ш №3 | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 2600,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 2600,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 |
| 3.12 | Обеспечение услугой ГВС населения МО "Няндомское" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 2: привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб | | | | | |
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.13 | Актуализация схемы теплоснабжения МО "Няндомское" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 199,8 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,8 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 199,8 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,8 |
| 3.14 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО "Няндомское" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 13,8 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,8 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 13,8 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,8 |
|  | Задача 3: приведение качества воды в системах питьевого водоснабжения в соответствие с требованиями СанПиН | | | | | | | | |
| 3.15 | Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников и водопроводов питьевого назначения МО "Няндомское" | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Итого, в т.ч.: | 50,9 | 608,2 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 1459,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 50,9 | 608,2 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 1459,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | оценка расходов, тыс. руб | | | | | |
|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ИТОГО по МО "Няндомское" | | Итого, в т.ч.: | 2864,45 | 12534,45 | 9550 | 9550 | 2550 | 37048,9 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 2864,45 | 12534,45 | 9550 | 9550 | 2550 | 37048,9 |
|  | ИТОГО по МО "Няндомский муниципальный район" \* | | Итого, в т.ч.: | 3112,9 | 13719,5 | 13235,0 | 10235,0 | 3235,0 | 43537,3 |
| Районный бюджет | 248,4 | 1185,0 | 3685,0 | 685,0 | 685,0 | 6488,4 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 2864,5 | 12534,5 | 9550,0 | 9550,0 | 2550,0 | 37048,9 |
| \* - Данные за 2019 год откорректированы в соответствии с муниципальными контрактами и договорами, заключенными в 2019 году, оплата по которым будет произведена в 2020 году | | | | | | | | | |