|  |  |
| --- | --- |
|  | Прием заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы  в срок с 25 мая 2015 года по 27 мая 2015 года |
|  | проект |

**Администрация муниципального образования**

**«Няндомский муниципальный район»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от «       »  мая 2015 г.** | **№** |

**г.  Няндома Архангельской области**

О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение качественным и доступным жильем населения МО «Няндомский муниципальный район» на 2014-2018 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 5, статьей 32 Устава муниципального образования «Няндомский муниципальный район», в соответствии с пунктами 21, 26 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Няндомский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» от 18 июля 2013 года № 1572,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественным и доступным жильем населения МО «Няндомский муниципальный район» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» от 15 октября 2013 года № 137, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» читать в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники  финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 214516,9 тыс. руб.в том числе:  по годам:  2014 год – 7964,7 тыс. руб.;  2015 год – 15096,0 тыс. руб.;  2016 год – 4434,8 тыс. руб.;  2017 год – 61260,7 тыс. руб.;  2018 год – 125760,7 тыс. руб.  средства федерального бюджета – 861,4 тыс. руб.  2014 год – 238,4 тыс. руб.;  2015 год – 311,5  тыс. руб.;  2016 год – 311,5 тыс. руб.;  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год – 0,0 тыс. руб.  средства областного бюджета – 193297,5 тыс. руб.  2014 год – 3403,10 тыс. руб.;  2015 год – 10873,0 тыс. руб.;  2016 год – 521,5 тыс. руб.;  2017 год – 58500,0 тыс. руб.;  2018 год – 120000,0 тыс. руб.  средства районного бюджета – 8969,9 тыс. руб.  2014 год – 2829,3 тыс. руб.;  2015 год – 108,5 тыс. руб.;  2016 год – 1510,7 тыс. руб.;  2017 год – 1510,7 тыс. руб.;  2018 год – 3010,7 тыс. руб.  средства бюджета МО «Няндомское» - 9646,6 тыс. руб.  2014 год – 913,4 тыс. руб.;  2015 год – 3222,5 тыс. руб.;  2016 год – 1510,7 тыс. руб.;  2017 год – 1250,0 тыс. руб.;  2018 год – 2750,0 тыс. руб.  внебюджетные средства – 1741,5 тыс. руб.  2014 год – 580,5 тыс. руб.;  2015 год – 580,5 тыс. руб.;  2016 год – 580,5 тыс. руб.;  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год – 0,0 тыс. руб. |

».

1.2. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»:

 - абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 214516,9 тыс. руб., в т.ч.: средства федерального бюджета – 861,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 193297,5 тыс. руб., средства бюджета МО «Няндомский муниципальный район» - 8969,9 тыс. рублей., средства бюджета МО «Няндомское» - 9646,6 тыс. руб., внебюджетные средства – 1741,5 тыс. руб.».

- таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к данному постановлению.

1.3. В разделе 5.1. «Подпрограмма №1 «Развитие массового жилищного строительства в Няндомском районе на 2014 – 2018 годы»:

- в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» читать в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники  финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 203628,0 тыс. руб.в том числе:  по годам:  2014 год – 1556,9 тыс. руб.;  2015 год – 13071,1 тыс. руб.;  2016 год – 2500,0 тыс. руб.;  2017 год – 61000,0 тыс. руб.;  2018 год – 125500,0 тыс. руб.  средства областного бюджета – 188851,5 тыс. руб.  2014 год – 0,0 тыс. руб.;  2015 год – 10351,5 тыс. руб.;  2016 год - 0,0 тыс. руб.;  2017 год – 58500,0 тыс. руб.;  2018 год – 120000,0 тыс. руб.  средства районного бюджета – 6825,4 тыс. руб.:  2014 год – 1556,9 тыс. руб.;  2015 год – 18,5 тыс. руб.;  2016 год – 1250,0 тыс. руб.;  2017 год – 1250,0 тыс. руб.;  2018 год – 2750,0 тыс. руб.  средства бюджета МО «Няндомское» - 7951,1 тыс. руб.:  2014 год – 0,0 тыс. руб.;  2015 год – 2701,1 тыс. руб.;  2016 год – 1250,0 тыс. руб.;  2017 год – 1250,0 тыс. руб.;  2018 год – 2750,0 тыс. руб. |

            ».

- в разделе 5.1.4. «Перечень мероприятий подпрограммы» в таблицу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению.

1.5.В разделе 5.3. «Подпрограмма №3 «Дом для молодой семьи»:

- в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» читать в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники  финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5513,6 тыс. руб.в том числе:  по годам:  2014 год – 1122,4 тыс. руб.;  2015 год – 1934,9  тыс. руб.;  2016 год – 1934,9 тыс. руб.;  2017 год – 260,7 тыс. руб.;  2018 год – 260,7 тыс. руб.  средства федерального бюджета – 861,4 тыс. руб.  2014 год – 238,4 тыс. руб.;  2015 год – 311,5  тыс. руб.;  2016 год – 311,5 тыс. руб.;  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год – 0,0 тыс. руб.  средства областного бюджета – 1194,7 тыс. руб.  2014 год – 151,7 тыс. руб.;  2015 год – 521,5 тыс. руб.;  2016 год – 521,5 тыс. руб.;  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год – 0,0 тыс. руб.  средства районного бюджета – 858,0 тыс. руб.:  2014 год – 75,9  тыс. руб.;  2015 год – 0,0  тыс. руб.;  2016 год – 260,7  тыс. руб.;  2017 год – 260,7  тыс. руб.;  2018 год – 260,7  тыс. руб.  средства бюджета МО «Няндомское» - 858,0 тыс. руб.:  2014 год – 75,9 тыс. руб.;  2015 год – 521,4 тыс. руб.;  2016 год – 260,7 тыс. руб.;  2017 год – 0,00 тыс. руб.;  2018 год – 0,00 тыс. руб.  собственные средства граждан – 1741,5 тыс. руб.  2014 год – 580,5 тыс. руб.;  2015 год – 580,5 тыс. руб.;  2016 год – 580,5 тыс. руб.;  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год – 0,0 тыс. руб. |

            ».

- в разделе 5.3.4. «Перечень основных мероприятий подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к данному постановлению.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Няндомский муниципальный район».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  МО «Няндомский муниципальный район» | В.Г. Струменский |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению  администрации

МО «Няндомский муниципальный район»

от «     » мая 2015 года  №

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

**«Обеспечение качественным и доступным жильем населения МО «Няндомский муниципальный район»  на 2014-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Описание** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов,**  **тыс. рублей** | | | | | |
| **итого** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественным и доступным жильем населения МО «Няндомский муниципальный район» на 2014 – 2018 годы | Всего, в том числе: | 214516,9 | 7964,7 | 15096,0 | 4434,8 | 61260,7 | 125760,7 |
| федеральный бюджет | 861,4 | 238,4 | 311,5 | 311,5 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 192946 | 3403,1 | 10521,5 | 521,4 | 58500,0 | 120000,0 |
| районный бюджет | 9302,9 | 2829,3 | 108,5 | 1510,7 | 1510,7 | 3010,7 |
| бюджет МО «Няндомское» | 9646,6 | 913,4 | 3222,5 | 1510,7 | 1250,0 | 2750,0 |
| внебюджетные средства | 1741,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие массового жилищного строительства в Няндомском районе на 2014 – 2018 годы | Всего, в том числе: | 203628,0 | 1556,9 | 13071,1 | 2500,0 | 61000,0 | 125500,0 |
| областной бюджет | 188851,5 | 0,0 | 10351,5 | 0,0 | 58500,0 | 120000,0 |
| районный бюджет | 6825,4 | 1556,9 | 18,5 | 1250,0 | 1250,0 | 2750,0 |
| бюджет МО «Няндомское» | 7951,1 | 0,0 | 2701,1 | 1250,0 | 1250,0 | 2750,0 |
| Подпрограмма 2 | Активизация индивидуального жилищного строительства на 2014-2015 годы | Всего, в том числе: | 5375,4 | 5285,4 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3251,4 | 3251,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 1286,5 | 1196,5 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Няндомское | 837,5 | 837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Дом для молодой семьи на 2014-2018 годы | Всего, в том числе: | 5513,6 | 1122,4 | 1934,9 | 1934,9 | 260,7 | 260,7 |
| федеральный бюджет | 861,4 | 238,4 | 311,5 | 311,5 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1194,7 | 151,7 | 521,5 | 521,5 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 858,0 | 75,9 | 0,0 | 260,7 | 260,7 | 260,7 |
| бюджет МО «Няндомское» | 858,0 | 75,9 | 521,4 | 260,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 1741,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

МО «Няндомский муниципальный район»

от «     » мая 2015 года №

**5.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование    мероприятия** | **Описание** | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты,**  **в том числе по годам** | | | | | |
| **всего** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Жилищное строительство на территории Няндомского района | - инженерные изыскания разработка ПСД и экспертиза проектно-сметной документации двух 18-ти квартирных трехэтажных жилых домов в г.Няндома, мкр. Каргополь- 2, ул. Гагарина    - строительство двух 18-ти кв. жилых домов | Всего: | 103164,9 | 164,9 | 0,0 | 500,0 | 20500,0 | 82000,0 |
| Областной бюджет | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 80000,0 |
| Районный бюджет | 1664,9 | 164,9 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 1000,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 1000,0 |
| 2 | Строительство инженерной инфраструктуры по ул. Ковырзина | - корректировка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы проектно-сметной документации | Всего: | 4093,1 | 1392,0 | 2701,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1392,0 | 1392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 2701,1 | 0,0 | 2701,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - строительство объектов инженерной инфраструктуры | Всего: | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Строительство инженерной инфраструктуры по ул. Холмогорская | - инженерные изыскания, разработка ПСД и экспертиза проектно-сметной документации    - строительство объектов инженерной инфраструктуры | Всего: | 30500,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 29500,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 28500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28500,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Няндомское | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 4 | Развитие инженерной инфраструктуры по ул. Каменная | - инженерные изыскания, разработка ПСД и экспертиза проектно-сметной документации    - строительство объектов инженерной инфраструктуры | Всего: | 11400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 11000,0 |
| Областной бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| Районный бюджет | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 500,0 |
| Бюджет МО «Няндомское | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 500,0 |
| 5 | Развитие инфраструктуры по ул. Фадеева | - инженерные изыскания, разработка ПСД и экспертиза проектно-сметной документации    - строительство объектов инженерной инфраструктуры | Всего: | 42600,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 10600,0 | 31000,0 |
| Областной бюджет | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 30000,0 |
| Районный бюджет | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 300,0 | 500,0 |
| Бюджет МО «Няндомское | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 300,0 | 500,0 |
| 6 | Развитие инфраструктуры г. Няндома, мкр. Каргополь - 2 | - инженерные изыскания, разработка ПСД и экспертиза проектно-сметной документации | Всего: | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| Бюджет МО «Няндомское | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| 7 | Развитие инфраструктуры г. Няндома | - проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | Всего: | 370,0 | 0,0 | 370 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 351,5 | 0,0 | 351,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 18,5 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | | |  | 203628,0 | 1556,9 | 13071,1 | 2500,0 | 61000,0 | 125500,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

МО «Няндомский муниципальный район»

от «     » мая 2014 года №

**5.3.4. Перечень основных  мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование    мероприятия** | **Описание** | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты,**  **в том числе по годам** | | | | | |
| **всего** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Нормативно – правовое обеспечение программы | - разработка и утверждение нормативно – правовой базы по реализации подпрограммы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Участие в областном конкурсе муниципальных программ поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы | - подготовка пакета документов  - выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения | Всего в том числе: | 5513,6 | 1122,4 | 1934,9 | 1934,9 | 260,7 | 260,7 |
| федеральный бюджет | 861,4 | 238,4 | 311,5 | 311,5 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1194,7 | 151,7 | 521,5 | 521,5 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 858,0 | 75,9 | 0,0 | 260,7 | 260,7 | 260,7 |
| бюджет МО «Няндомское» | 858,0 | 75,9 | 521,4 | 260,7 | 0,0 | 0,0 |
| собственные средства граждан | 1741,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Информационное обеспечение подпрограммы | - создание, ведение и актуализация базы данных семей, участвующих в подпрограмме  - выпуск информационных материалов по вопросам обеспечения жильем молодых семей  - проведение мониторинга жилищной проблемы семей в районе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | | | | 5513,6 | 1122,4 | 1934,9 | 1934,9 | 260,7 | 260,7 |