**О внесении изменений в** **постановление администрации**

**Няндомского муниципального округа Архангельской области**

**от 19 января 2023 года № 36-па**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября   
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 47.1 Положения о муниципальных программах Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 20 сентября 2024 года № 198-па, руководствуясь статьями 6, 40 Устава Няндомского муниципального округа Архангельской области, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

# Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 19 января 2023 года № 36 -па.

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области и опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Няндомского**

**муниципального округа А.В. Кононов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  Няндомского муниципального округа  Архангельской области  от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_-па |

**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в постановление администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 19 января 2023 года № 36-па**

1. В паспорте муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» (далее-муниципальная программа) в пункте 1 Основные положения строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 170 800,1 тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 4 305,9 тыс. рублей, средства бюджета округа – 166 494,2 тыс. рублей |

».

1. Раздел 2 муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящим изменениям.
2. В разделе 3.1. муниципальной программы:

3.1. В паспорте мероприятий проектной части муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа» строку «Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий проектной части муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий проектной части муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на  реализацию мероприятий проектной части муниципальной программы – 6 409,9 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 4 305,9 тыс. рублей;  средства бюджета округа – 2 104,9 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей |

».

3.2. Таблицу «перечень мероприятий проектной части муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящим изменениям.

4. В разделе 3.2. муниципальной программы перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящим изменениям.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к утвержденным изменениям  от « » 2025 г. № -па |

**Раздел 2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»**

| **Наименование**  **структурного элемента** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации,**  **тыс. рублей** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа | Всего, в т.ч.: | 170 800,1 | 43 879,2 | 38 048,8 | 41 759,1 | 47 112,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 305,9 | 4 305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 166 494,2 | 39 573,3 | 38 048,8 | 41 759,1 | 47 112,9 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | Всего, в т.ч.: | 6 551,2 | 5 451,2 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 305,9 | 4 305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 2 104,0 | 1 145,3 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего, в т.ч.: | 164 390,2 | 38 428,0 | 37 090,2 | 41 759,1 | 47 112,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 164 390,2 | 38 428,0 | 37 090,2 | 41 759,1 | 47 112,9 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к утвержденным изменениям  от « » 2025 г. № -па |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ**

**муниципальной программы** «**Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа**»

| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Источники финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | **Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов** | | | | | | | |
|  | цель муниципальной программы: Повышение эффективности функционирования и безопасности автомобильных дорог местного значения | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: Повышение безопасности автомобильных дорог местного значения | | | | | | | |
| 1.1.1 | Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения (в рамках РП «Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области») | Управление строительств, архитектуры и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 6 409,9 | 5 451,2 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 305,9 | 4 305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 2 140,0 | 1 145,3 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе 2025 г.: |  | 958,7 | 0,0 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
| Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода вблизи д/с «Василек» в г. Няндома |  | 106,4 | 0,0 | 106,4 | 0,0 | 0,0 |
| Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Ленина (вблизи МБОУ "Средняя школа № 7 города Няндома"), расположенный по адресу: 164200, Архангельская обл., г. Няндома, ул. Ленина |  | 99,3 | 0,0 | 99,3 | 0,0 | 0,0 |
| Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Ленина (вблизи МБОУ "Средняя школа № 7 города Няндома"), расположенный по адресу: 164200, Архангельская обл., г. Няндома, ул. Строителей |  | 171,7 | 0,0 | 171,7 | 0,0 | 0,0 |
| Установка светофорного объекта на пешеходном переходе вблизи МАУДО «Районный центр дополнительного образования детей»» в г. Няндома |  | 199,4 | 0,0 | 199,4 | 0,0 | 0,0 |
| Установка светофорного объекта на пешеходном переходе вблизи МБУДО «Детская школа искусств» в г. Няндома |  | 381,9 | 0,0 | 381,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по мероприятиям, направленным на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  | Итого, в т.ч.: | 6 409,9 | 5 451,2 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 305,9 | 4 305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 2 140,0 | 1 145,3 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по мероприятиям проектной части  муниципальной программы: | | Итого, в т.ч.: | 6 409,9 | 5 451,2 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 305,9 | 4 305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 2 140,0 | 1 145,3 | 958,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к утвержденным изменениям  от « » 2025 г. № -па |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**комплекса процессных мероприятий** «**Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

**муниципальной программы** «**Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»**

| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Тип мероприятия (результата)** | **Источники финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации,** **тыс руб.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2024 год** | **2025**  **год** | **2026 год** | **2027**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | задача комплекса процессных мероприятий: поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них, на уровне, соответствующем категории дороги | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 63 448,2 | 15 202,5 | 15 202,5 | 13 844,7 | 19 198,5 |
| бюджет округа | 63 448,2 | 15 202,5 | 15 202,5 | 13 844,7 | 19 198,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Выполнены работы по летнему содержанию автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 22 099,9 | 5 988,0 | 7 539,9 | 4 286,0 | 4 286,0 |
| бюджет округа | 22 099,9 | 5 988,0 | 7 539,9 | 4 286,0 | 4 286,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Выполнены работы по очистке от снега улиц на железнодорожной станции Лельма | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 62,0 | 14,7 | 16,5 | 15,4 | 15,4 |
| бюджет округа | 62,0 | 14,7 | 16,5 | 15,4 | 15,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Выполнены работы по очистке от снега подвесного моста и пешеходной части автомобильного моста в п. Шалакуша через р. Моша | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 346,8 | 82,8 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| бюджет округа | 346,8 | 82,8 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (ст. Лепша, л/п Лепша-Новый) | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 1 357,4 | 332,2 | 332,2 | 346,5 | 346,5 |
| бюджет округа | 1 357,4 | 332,2 | 332,2 | 346,5 | 346,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Выполнены работы по очистке от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения (л/п Ивакша) | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 1 365,5 | 391,0 | 391,5 | 291,5 | 291,5 |
| бюджет округа | 1 365,5 | 391,0 | 391,5 | 291,5 | 291,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Выполнены работы по содержанию автомобильных дороги общего пользования местного значения (п. Шалакуша) | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 2 708,3 | 648,5 | 695,8 | 682,0 | 682,0 |
| бюджет округа | 2 708,3 | 648,5 | 695,8 | 682,0 | 682,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Выполнены работы по очистке от снега автомобильных дорог общего пользования местного в районах: «Канакша», «Воезеро», «Лимь», п. Заозерный, Макаровская-Логиновская. | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 7 650,0 | 1 750,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| бюджет округа | 7 650,0 | 1 750,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Выполнены работы по нанесению дорожной разметки и очистке от пыли и грязи автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 6 136,0 | 1 495,0 | 1 495,0 | 1 573,0 | 1 573,0 |
| бюджет округа | 6 136,0 | 1 495,0 | 1 495,0 | 1 573,0 | 1 573,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 4 477,0 | 0,0 | 0,0 | 2 238,5 | 2 238,5 |
| бюджет округа | 4 477,0 | 0,0 | 0,0 | 2 238,5 | 2 238,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 7 983,4 | 1 813,7 | 1 813,7 | 2 178,0 | 2 178,0 |
| бюджет округа | 7 983,4 | 1 813,7 | 1 813,7 | 2 178,0 | 2 178,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 42 516,6 | 9 109,6 | 7 000,0 | 13 203,5 | 13 203,5 |
| бюджет округа | 42 516,6 | 9 109,6 | 7 000,0 | 13 203,5 | 13 203,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Произведены инженерные и организационно-планировочные мероприятия | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 1 139,1 | 0,0 | 215,1 | 462,0 | 462,0 |
| бюджет округа | 1 139,1 | 0,0 | 215,1 | 462,0 | 462,0 |
| 1.14 | Выполнены работы по устройству тротуаров | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 |
| бюджет округа | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 |
| 1.15 | Выполнены работы по очистке трубы на а/д «Андреевская-Некрасиха» | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Выполнены работы по разрубке придорожной полосы автомобильных дорог | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 900,0 | 500,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 900,0 | 500,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 | Выполнены работы по отсыпке гравийных дорог в г. Няндома | Приобретение товаров, работ, услуг | Итого, в т.ч.: | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего** **по комплексу процессных мероприятий:** | | **Итого, в т.ч.:** | **164 390,2** | **38 428,0** | **37 090,2** | **41 759,1** | **47 112,9** |
| **бюджет округа** | **164 390,2** | **38 428,0** | **37 090,2** | **41 759,1** | **47 112,9** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_